蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程

招 标 文 件

# 招标编号：HNAT2017-YZ-LS001

招 标 人：蓝山县公路管理站

招标代理：湖南安泰工程项目管理有限公司

日    期：二0一七年九月

目   录

第一卷	4

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	9

第三章 评标办法（合理定价评审抽取法）	24

第四章 合同条款及格式	33

第五章 工程量清单	51

第二卷	59

第六章 图纸	52

第三卷	60

第七章 技术规范	53

第四卷	61

第八章 投标文件格式	54

第一卷

| 第一章 | 招标公告 |
| --- | --- |
| 第二章 | 投标人须知 |
| 第三章 | 评标办法 |
| 第四章 | 合同条款及格式 |
| 第五章 | 工程量清单 |

# 第一章  招标公告

1．招标条件

蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程已由蓝山县交通运输局以蓝交发[2015] 66号、批复施工设计及预算，蓝山县发展和改革委员会以LF核[ 2017 ]104号核准招标，项目业主（招标人）为蓝山县公路管理站。建设资金来自国省补助资金及地方自筹资金，招标人为蓝山县公路管理站。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）前来投标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：建设内容为公路建设，总规模2.996公里。

2.2招标范围：路面工程（具体内容详见施工图设计文件和工程量清单）。

2.3投 资 额：约为116万元（具体以蓝山县财经评审为准）

2.4本项目作1个合同标段。

2.5本项目计划总工期90日历天，缺陷责任期1年，保修期2年。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人属于记录在交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中的从业单位，具备独立企业法人资格，持有有效的营业执照和安全生产许可证，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。持有湖南省以外行政区域登记注册的《企业法人营业执照》的投标人还需在湖南省住房和城市建设厅办理登记备案手续并取得有效的《省外建筑企业入乡施工登记证》。项目经理、项目总工程师必须属于湖南省登记备案人员。

3.2 企业近五年在湖南省范围内具有类似可供考察的工程业绩，类似工程指:在5年中独立完成单项工程造价100万及以上的农村公路工程1个以上（含一个）。

3.3 项目经理应具有公路工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，并具备交通行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证，且必须注册在本单位。

3.4 项目总工具有公路工程中级及以上技术职称，并为本单位在职员工。

3.5施工项目部所有关键岗位人员不得有在建工程项目，最低配备共5人，其中项目经理1人、项目总工1人、施工员1人、质量员1人、安全员1人；所有关键岗位人员均须为投标人单位的在职员工（提供由劳动和社会保障部门出具的近半年连续6个月的社保证明，须提供查询网址和查询密码）；

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人只能递交一个投标申请。

3.8招标人不接受存在《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）“投标人须知”第1.4.3项情形之一的投标人或考核期内被湖南省交通运输厅评为D级或连续两年评为C级或连续三年评为B级信用等级的投标人投标。

4.招标文件的获取

4.1 请在永州市公共资源交易网、蓝山县政府网进行网上下载获取招标文件、施工图及工程量清单，施工图和工程量清单为招标文件的有效组成部分。如通过网络下载，其招标文件、施工图及工程量清单与书面招标文件、施工图纸及工程量清单具有同等法律效力。如有修改，于提交投标文件截止时间前3日在永州市公共资源交易网、蓝山县政府网上发布，敬请投标单位关注，如有遗漏项目业主概不负责。

4.2 招标文件每套售价 400 元，工程量清单及图纸费400元，递交投标文件时以现金形式缴纳，否则拒绝接受其投标文件。招标文件售后不退。

5.投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2017年9月18日15 时00分，递交投标文件及投标地点为蓝山县公共资源交易中心（蓝山县塔峰中路建设银行4楼）；

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，项目业主不予受理；

5.3  投标单位必须由企业法定代表人或委托代理人（必须是拟任本项目负责人）持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及本人二代身份证到场参加投标，否则，项目业主不予受理，取消其投标参与资格。

5.4 本项目邀请所有投标单位法定代表人或其委托代理人（项目负责人）准时参加。

5.5 逾期送达的或者未送达指定地点的或采用邮寄方式送达的投标文件，项目业主将不予受理。

6.投标保证金：

投标保证金的金额为：贰万元整；在投标截止时间前由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。

7.评标办法

本项目评审办法参照湘建建[2013]282号文件中“合理定价评审抽取法”。本项目资格审查方式为资格后审。当投标人数量超过9家（不含9家），先抽取9家入围，入围的投标人通过评审符合招标文件条件后，再进行第二轮抽取，产生三家中标候选人;当投标人数量没有超过9家时，全部入围，对入围的投标人进行评审，通过评审符合招标文件要求的入围投标人直接抽取3家中标候选人。

8. 工程款支付

工程款支付方式在合同中约定。

9. 发布公告的媒介

本招标公告在 《永州市公共资源交易网》、《蓝山县政府网》上同时发布。

10. 行政监督

本次招投标活动由蓝山县交通运输局和蓝山县招标投标领导小组办公室负责监督。

11. 税费缴纳

外地企业中标的，须在中标后依法在蓝山县设立独立核算分支机构，并以分支机构名义开展相关经营活动，按照规定向蓝山县税务部门领取和开具发票，在蓝山县金融机构开立银行结算账户进行工程项目资金结算，依法在蓝山县缴纳相关税费。

12. 联系方式

招 标 人：蓝山县公路管理站

地    址：蓝山县塔峰镇新民路

邮    编：425800

联 系 人：唐先生

电    话：18507468582

招标代理机构：湖南安泰工程目管理有限公司

地        址：永州市冷水滩区

邮        编：425000

联   系   人：蔡小姐

电        话：15200989209

附表

类别划分、资质要求、业绩要求表

| 类别 | 桩号 | 工程内容 | 资质要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路Ⅰ类 | 蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程 | 路面工程 | 具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质，持有湖南省以外行政区域登记注册的《企业法人营业执照》的投标人还需在湖南省住房和城市建设厅办理登记备案手续并取得有效的《省外建筑企业入乡施工登记证》。 | 最近5年（2012年9月至2017年8月），至少有1项同类工程施工业绩。 |

附件  建设项目概况

1  项目位置

1.1  项目名称：蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程

1.2  概述

大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程，X045大桥-竹市公路建设加宽里程桩号为K0+000至K2+996，建设里程2.996公里。全线按山岭重丘四级公路技术标准设计，计算行车速度为20km/h。路基宽度按6米设计，路面宽度5米设计，路面结构分三层，路面为天然砂砾底基层25cm,级配碎石基层8cm,水泥砼路面20-22cm

2  技术标准

按照有关技术指标及相关技术标准、规范、规程的规定执行，详见施工图。

3  交通、电力、通讯及其他条件

3.1  沿线筑路材料

上述材料及水电设施等，投标人应自行组织核实。

3.2  工程用水、用电

工程用水、用电中标人自行解决。

3.3  交通运输条件

本项目交通运输方便。

4.计划工期

本项目计划工期：见投标人须知前附表1.3.2条；

缺陷责任期：12个月，保修期2年。

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：蓝山县公路管理站 招标人地址：蓝山县塔峰镇新民路122号 邮 编： 425800 联系人： 唐若坤 电 话：18507468582 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：湖南安泰工程项目管理有限公司 地 址：永州市冷水滩区 邮 编： 425000 联系人： 蔡小姐 电 话：15200989209 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 蓝山县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国省补助资金+地方自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 路面工程（具体内容详见施工图设计文件） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天 缺陷责任期为12个月，保修期24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | - 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | - 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 开标前3天发送至邮箱：1187202893@qq.com，并电话告知。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 收到投标人提出问题之日起3日内以网上公告形式发布，若澄清影响投标文件制作的，则至少要在递交投标文件截止时间前3日发布，时间不足时，投标文件递交截止时间顺延。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日3天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年9月18日15时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 澄清一经发布，即视作投标人已收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改一经发布，即视作投标人已收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额（人民币）：贰万元（￥20000.00元）。 - 投标人应当在投标截止时间前由投标人基本帐户转入下列投标保证金的托管帐户。 开户银行：中国建设银行股份有限公司蓝山支行 帐户名称：蓝山县公共资源交易中心保证金 帐 号：4305 0171 7608 0000 0073 注：投标人在汇投标保证金时需在相关备注上注明项目名称“蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程”的投标保证金，并要求汇款银行将备注（或附言）完全录入到柜面系统。未注明项目名称的将不被受理，由此造成无法查实保证金是否到账的后果由投标人自行负责。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 以投标人上一年度经会计师事务所认定的资产负债表、损益表或审计机构审计的财务会计报表为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料；如投标人能够提供上述资料而没有提供，且有利于投标人的，按弄虚作假处理。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 5年，指 2012年9月 1日起至 2017年8月31日止 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况及行政处罚的年份要求 | 5年，指 2012年9月1日起至 2017年8月31日止 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1、单位章其内容必须与资质证书、安全生产许可证、单位营业执照名称一致； 2、投标函及投标函附录法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、承诺函、已标价工程量清单(包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格的内容)应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。” |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 4份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、并且自目录起（含目录，以阿拉伯数字“1”开始）逐页标注连续页码。正本与副本分别包装，正本一个包，副本一个包。每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程 投标文件 （正本）或（副本） 项目编号： 在2017年 月 日 时分前不得开启 招标人地址：蓝山县塔峰镇新民路122号 招标人名称：蓝山县公路管理站 投标人名称： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人: (签字) 年 月 日 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 永州市蓝山县公共资源交易中心（蓝山县塔峰中路建设银行4楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同2.2.2和4.2.2 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由行政监督人检查。 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人；其中业主方一人，评标专家4人。 评标专家确定方式：从湖南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1～3名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：10%签约合同价。 履约担保形式：银行转账 |
| 9.5 | 监督部门 | 监督部门：蓝山县交通运输局、蓝山县招标办 地 址：蓝山县塔峰镇新民路、湘粤路 电 话： 0746－2213302、2213481 邮 编： 425800 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 本项目不接受组合投标。 |
| 1.4.3（14） | 投标人资格要求 | 原1.4.3条款中（14）中的“项目所在地”、“该区域”均指“湖南省”。 |
| 1.4.3（16）、（17）、（18） | 投标人资格要求 | （16）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标。 （17）发生安全事故，企业安全生产许可证被暂扣或吊销。 （18）被湖南省交通运输厅2016年度评为D级或连续两年（2015年和2014年）评为C级或连续三年（2014～2016年）评为B级及以下信用等级、2016年在湖南省交通运输厅有2次及以上不良行为记录的。 |
| 1.9.3 | 踏勘现场 | 1.9.3款修改为： 投标人自行负责踏勘现场期间的交通、食宿，费用自理。在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，招标人不承担任何责任。 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清 | 删除《公路招标文件范本》2009年版2.2.2条中最后一句“招标人有责任……文件的澄清”。 |
| 2.3.1 | 招标文件的修改 | 删除《公路招标文件范本》2009年版2.3.1条中最后一句“招标人有责任……文件的修改” |
| 2.4 | 招标文件的异议 | 增加2.4款如下： 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 原文修改为：投标文件应包括下列内容 （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）投标保证金； （4）已标价的工程量清单 （５）项目管理机构 （6）资格审查资料 （7）承诺函； （8）信用等级 （9）其他材料（如果有）。 |
| 3.2.1 | 合理价 | 合理价为：¥1165611.00元（具体以财政评审审定金额为准）。详见工程量计价清单。 投标单位应当接受并响应项目业主出具的合理价及其组成内容，并应当在投标文件中按照招标文件规定的项目范围、合理价及其组成内容以及详细清单、工程量增减的计价原则等予以书面确认，投标单位不提出书面确认的不得进入公开随机抽取程序，取消其投标资格。 |
| 3.3.2 | 投标有效期 | 本款修改为：在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应在规定时间以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，该拒绝将被视为放弃投标，但不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改或撤销其投标文件的要求。在延长期内，本须知第3.4.1条关于投标担保规定仍然适用。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 原款修改为： “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。 未在投标文件中填报的人员不作为评审依据。 |
| 3.5.3 | 资格审查资料 | 原款修改为： “近年完成（或在建）的类似项目情况表”应填写具体工程量信息满足投标人须知附录3要求的类似工程项目，并标明序号。表后必须附与项目业主签订的合同协议书，已竣工的须附由发包人出具的交工验收证书，在建的须附中标通知书。如证明材料不能体现投标人须知附录3要求的业绩时，除附以上证明材料的复印件外，还必须另附业主出具的证明材料来补充说明。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号，评标委员会仅对满足投标人须知附录3要求的类似工程项目序号前2位进行评审。 投标人编制投标文件时须对本项目业绩要求、自行填报的业绩信息和建设单位填报的标段业绩信息等在交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统核对，以便响应招标文件要求。 投标人在交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统填报的具体工程信息必须按投标人须知附录3的业绩要求予以明确体现，否则业绩不予认定。具体有关要求详见《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）。未在投标文件中填报的业绩不作为评标依据。 |
| 3.5.5 | 资格审查资料 | 原款修改为： “信誉情况表”填写存在投标人须知附录4所述的情形，其中第（10）、（12）、（13）、（14）、（17）项以最近3年（2014年8月1日起至2017年7月31日止）被国务院行政主管部门或本次招标项目所在地省级行政主管部门作出的行政处罚为准。 |
| 3.5.8 | 资格审查资料 | 原款修改为： 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料， 招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报监督部门，监督部门将根据相关规定对其进行处罚。 |
| 3.5.9 | 资格审查资料 | 增加3.5.9款如下： 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 |
| 3.7.3 | 投标文件的编制 | 删除原范本3.7.3 条款第一段，修改为 “3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、承诺函、已标价工程量清单(包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格的内容)应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。” |
| 4.2.7 | 投标文件的递交 | 增加4.2.7款如下： 本项目不接受邮寄递交的投标文件。 |
| 5.2.5 | 开标程序 | 主持人按以下程序组织开标： （l）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的交易参与单位名称，并点名确认是否派人到场； （3）宣布记录人、监督人等有关人员姓名； （4）按照投标须知规定检查投标文件的密封情况； （5）宣布合理定价； （6）按照投标文件递交的顺序确定号码抽取顺序及开启投标文件顺序。 （7）按照宣布的启封顺序当众开启，公布投标单位名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （8）投标单位代表、项目实施代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （9）进入评审阶段。 （10）出评审结果后，宣布成交候选单位。 |
| 7.2 | 中标通知 | 原款修改为： 招标人依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自收到评标报告之日起3日内在发布招标公告的媒体上公示3个工作日。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。异议须署实名、附有异议人有效联系方式、基本事实和相关材料。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 公示期满之后，对无异议的或有异议经查证失实或有投诉经查证失实的中标候选人在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书。 对有异议经查证属实或有投诉经查证属实的根据招标文件和相关法律法规的规定决定是否取消中标资格，并将不良记录记入该投标人的诚信档案。弄虚作假骗取中标并进场施工的，按照《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第30号令）等规定进行处理，并计入该企业的诚信档案。 |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 | 本款末增加：所有参与人员应仔细阅读并签订《评标工作承诺书》。 |
| 9.5 | 招标投标活动投诉 | 本款末增加： 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。证明材料应满足国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004年11号令）的要求，对实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料的投诉举报由监督部门自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。 投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段或者渠道取得证明材料，以阻碍招标投标活动正常进行为目的恶意提出异议或投诉的，监督部门予以驳回并通报，将按公路施工企业信用行为评价标准，在其诚信系统评分中扣20分/次（GLSG1-9）。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.2 | 招标人权力 | 招标人保留以下权力： （1）修改任何标段的规模，在这种情况下，只有仍达到修改后标段要求的合格投标人才能参加该标段的投标； （2）接受和拒绝任何投标； （3）取消招标、宣布招标过程无效或拒绝所有投标。 招标人将不对上述行为对投标人造成的任何影响和后果负责，亦无须解释任何原因。 |
| 10.3 | 招标人终止招标 | 招标人若终止招标，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金。 |
| 10.4 | 补充的其他内容 | （1）中标人在中标通知书发出之前，须向交易中心交纳交易服务费，收费标准按湖南省物价局相关文件规定。 （2）招标代理服务费按相关规定收取，由中标人支付。招标代理服务费的币种为人民币。 （3）招标代理服务费的支付方式及支付时间：签发中标通知书时一次性付清。 |
|  | 施工项目部关键岗位人员要求（新增） | 1、施工项目部关键岗位人员指项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员、标准员、机械员、材料员、资料员。 2、投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和有关要求，最低配备共5人，其中项目经理1人、项目总工1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。 3、施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职。 4、施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（提供近6个月劳动保障部门出具的社保证明）。 5、关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人一致。即项目负责人为公路工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格，具备有效的交通行政主管部门核发的公路Ｂ类安全生产考核合格证书；技术负责人（项目总工）具有公路工程中级及以上职称；安全员具有安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证；施工员、安全员、质量员具有相关岗位资格证书。 |
|  | 参加开标会议人员 | 企业法定代表人或授权委托人（项目负责人），向招标人出示法定代表人资格证明及法人代表身份证或法定代表人开具的授权委托书原件及项目负责人本人身份证原件（必须为第二代身份证，以便查验真伪），以证明其出席，否则，招标人不予受理。 |
|  | 开标时须提交的证书及证明原件（新增） | （1）营业执照副本； （2）资质等级证书副本【提供资质等级证书副本原件或者提供二维码清晰可查的新资质等级证书复印件】； （3）企业安全生产许可证副本； （4）建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书； （5）技术负责人职称证书； （6）企业基本户开户许可证。 （7）投标保证金回执单； （8）施工员、质量员、安全员岗位资格证书，安全员需同时具有安全考核合格证书C证 |

附录1  资格审查条件（资质要求）

施工企业资质等级要求

具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级能以上资质；持有湖南省以外行政区域登记注册的《企业法人营业执照》的投标人，还须在湖南省住房和城乡建设厅办理登记备案手续并取得《省外建筑业企业入湘施工登记证》

注：

投标文件相应位置应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。注：湖南省以外行政区域登记注册的《企业法人营业执照》的投标人，必须附《省外建筑业企业入湘施工登记证》的复印件（并加盖单位章）

附录2  资格审查条件（财务要求）

财 务 要 求

投标人的注册资本金不少于100 万元。

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

| 类别 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 公路Ⅰ类 | 近5年（2012年8月至2017年7月），在5年中独立完成单项工程造价100万元及以上的农村公路工程1个以上（含一个） |

注：

1.招标人特别提醒：投标人应认真对照其所投标段的业绩要求予以填报，确保相关信息资料真实、完整、准确。

2、投标人必须填写《近年完成(或在建)的类似项目情况表》，表格应填写具体工程量信息满足上表要求的类似工程项目，并标明序号（评标委员会仅对满足上表要求的类似工程项目进行评审，未在投标文件中填报的业绩不作为评标依据）。

3、表后必须附与项目业主签订的合同协议书，由发包人出具的交工验收证书的复印件作为证明材料,在建工程须附中标通知书复印件。如证明材料不能体现上表要求的业绩时，除附以上证明材料的复印件外，还必须另附业主出具的证明材料来补充说明。

4、投标人在交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统填报的具体工程量信息必须按上表的业绩要求予以明确体现，具体有关要求详见《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）。

5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

6、投标人须在《近年完成(或在建)的类似项目情况表》备注中说明投标人承担的具体施工任务，是独立施工还是作为联合体的牵头人或成员单位施工。

7、业绩计算以项目交工验收之日为截止日。

8、合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

附录4  资格审查条件（信誉要求）

信誉要求

投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的； （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； （13）涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； （14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内； （15）为投资参股本项目的法人单位； （16）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标； （17）因发生安全事故，企业安全生产许可证被暂扣且处于暂扣期内； （18）被湖南省交通运输厅2016年度评为D级或连续两年（2015年和2016年）评为C级或连续三年（2014～2016年）评为B级及以下信用等级、2016年在湖南省交通运输厅有2次及以上不良行为记录的。

注：

1.第（10）、（12）、（13）、（14）、（17）项以最近3年（2014年8月1 日起至2017年7月31日止）被国务院行政主管部门或本次招标项目所在地省级行政主管部门作出的行政处罚为准。

2.若存在上述情形之一的，评标委员会将按废标处理。

附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工程师要求）

| 职 位 | 职 称 | 建造师证 | 安全生产考核合格证 | 人员数量（人） | 认证规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 中级职称 | 二级及以上注册建造师注册证书（公路工程专业），须注册在投标人处。 | 省级及省级以上交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证书（编号为B类） | 1 | 交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中能够查询认证 |
| 总工程师 | 工程师及以上（公路专业） | ／ | 省级及省级以上交通运输部门核发的安全生产考核合格证书（编号为B类） | 1 |  |

注：1、投标人必须提供《拟委任的项目经理和项目总工程师资历表》，表后应附身份证、职称资格证书以及上表要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。以上人员均不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。在投标文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

2、未在投标文件中填报的人员不作为评审依据。

二、投标人须知

投标人须知

（见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》）

第三章 评标办法（合理定价评审抽取法）

一、评标办法前附表

二、评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外企业入湘登记证（仅省外企业）一致，否则为不合格投标人 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 若未按第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项规定的，则为不合格投标人 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，否则为不合格投标人 |  |
|  |  | 联合体协议书（如有的话） | 符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人 |  |
|  |  | …… | …… |  |
|  |  | 详见本章附表3-3 |  |  |
| 2.1.2 | 原件与复印件查验标准 | 营业执照副本 |  | 原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 资质等级证书副本或者提供二维码清晰可查的新资质等级证书复印件 |  | 原件与投标文件投标函中所资质等级证书副本复印件内容一致，或者提供二维码清晰可查的新资质等级证书，否则为不合格投标人 |
|  |  | 企业安全生产许可证副本 |  | 原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 入湘施工登记证（仅省外企业） |  | 原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书 |  | 原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 技术负责人职称证书 |  | 原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 施工员、安全员、质量员岗位资格证书 |  | 最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、安全员、质量员岗位资格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 安全员安全考核合格证书C证 |  | 最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明 |  | 原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 企业基本户开户许可证 |  | 原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容一致，否则为不合格投标人 |
|  |  | 原件提供是否齐全 |  | 投标人是否按规定提供原件； |
|  |  | …… |  | …… |
|  |  | 详见本章附表3-4 |  |  |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 企业资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 企业安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 入湘施工登记证（仅省外企业） | 省外企业具备有效的入湘施工登记证 |
|  |  | 项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 详见本章附表3-5 |  |

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 |  | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，若投标有效期短于招标文件规定的，则为不合格投标人 |
|  |  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  |  | 合理价及其组成内容 | 1、投标人应当在投标文件中按照招标文件规定的招标项目范围、合理价及其组成内容以及详细清单、工程量增减的计价原则等予以书面确认。 2、投标人应接受招标人的合理价及其组成内容的。 3、工程造价咨询机构在同一招标项目中，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件。 上述若有一条不符合，则投标报价无效，按废标处理。 |
|  |  |  | …… | …… |
|  |  |  | 详见本章附表3-6 |  |
| 条款号 |  |  | 编列内容 |  |
| 3.2 | 合理价 |  | 检查初步评审合格的投标人对合理价及其组成内容的书面确认文件是否涵盖全部招标项目的范围和内容；检查投标人对合理价及其组成内容是否按照投标须知前附表第3.6.3项要求签字和盖章。 |  |
| 3.5 | 随机抽取时间及地点 |  | 随机抽取时间：宣布评审结果后 随机抽取地点：开标室 |  |
| 3.5 | 随机抽取中标候选人 |  | 1、随机抽取分两轮进行，第一轮：按照递交投标文件签到先后顺序，由投标人法定代表人或授权委托代理人（建造师）抽取，投标人抽取的号码为该投标人的代码球；第二轮：由招标人代表随机抽取，共抽取三次。第一次抽取的号码所对应的投标人为第一中标候选人，第二次抽取的为第二中标候选人，第三次抽取的为第三中标候选人。 2、通过随机抽取的号码必须由投标人法定代表人或授权委托代理人（建造师）签字进行确认，投标人不确认的将视为自动放弃随机抽取资格。 3、随机抽取时投标人法定代表人或委托代理人（即项目负责人）未准时出席抽签会议，视为自动放弃随机抽取资格。 4、随机抽取时投标人法定代表人未出示法定代表身份证明和本人身份证或法定代表人委托代理人（即项目负责人）未出示授权委托书和本人身份证的，视为自动放弃随机抽取资格。 |  |
| 条款号 |  |  | 编列内容 |  |
| 3.1.2 | 废标条件 |  | 详见本章附件3-B：废标条件 |  |
| 核验原件的具体要求 |  |  | 没有提供原件或原件提供不全的或原件与复印件内容不一致的，则为不合格投标人。 |  |

评标办法（合理定价评审抽取法）正文部分

### 1.评标方法

本次评标采用湖南省住房和城乡建设厅湘建建[2013]282号文《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》中规定的合理定价评审抽取法。

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件的投标人，检查其对合理价及其组成内容的书面确认文件，并推荐进入公开随机抽取中标候选人的投标人名单。

### 2.评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 原件与复印件查验标准：见评标办法前附表。

2.1.3 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3.评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会对投标人根据本文件第二章投标人须知前附表第3.1.1项规定提交的有关证明和证件的原件，进行审查核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据招标人发布的合理价及其组成内容对照检查技术标合格的投标人对合理价及其组成内容的书面确认文件是否涵盖全部招标项目的范围和内容。

3.2.2 检查投标人对合理价及其组成内容是否按要求加盖投标人公章和法定代表人（或授权委托代理人）签字和注册造价师签字并盖执业章。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会确定合格投标人并推荐进入随机抽取中标候选人程序的名单。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 3.5 随机抽取中标候选人

3.5.1 随机抽取分两轮进行，第一轮：按照递交投标文件签到先后顺序，由投标人法定代表人或授权委托代理人（建造师）抽取，投标人抽取的号码为该投标人的代码球；第二轮：由招标人代表随机抽取，共抽取三次。第一次抽取的号码所对应的投标人为第一中标候选人，第二次抽取的为第二中标候选人，第三次抽取的为第三中标候选人。

3.5.2 通过随机抽取的号码必须由投标人法定代表人或授权委托代理人（建造师）签字进行确认，投标人不确认的将视为自动放弃随机抽取资格。

3.5.3 随机抽取时投标人法定代表人或委托代理人（即项目负责人）未准时出席抽签会议，视为自动放弃随机抽取资格。

3.5.4 随机抽取时投标人法定代表人未出示法定代表身份证明和本人身份证或法定代表人委托代理人（即项目负责人）未出示授权委托书和本人身份证的，视为自动放弃随机抽取资格。

#### 附件3-A：评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表3-2。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。清标工作与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表3-3记录评审结果。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表3-4、附表3-5记录评审结果。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3-6记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格须按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的合理价及其组成内容进行书面确认，凡未按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的合理价及其组成内容进行书面确认的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.5 判断投标是否为废标

A3.5.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。

A3.5.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.5.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可推荐进入随机抽取中标候选人程序的名单。

A4.1 评标委员会根据招标人发布的合理价及其组成内容对照检查技术标合格的投标人对合理价及其组成内容的书面确认文件是否涵盖全部招标项目的范围和内容。

A4.2检查投标人对合理价及其组成内容是否按要求加盖投标人公章和法定代表人（或授权委托代理人）签字和注册造价师签字并盖执业章。

A5.评标结果

A5.1  评标委员会确定合格投标人并推荐进入随机抽取中标候选人程序的名单。

A5.1.1  评标委员会在推荐进入随机抽取中标候选人程序的名单时，应遵照以下原则：

（1）经评标委员会评审后，因有效投标人不足三个时，是继续评标及定标，还是重新招标，由评标委员会讨论决定。

（2）投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2  编制及提交评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）澄清、说明或补正事项纪要。

A5.3 随机抽取中标候选人

随机抽取分两轮进行，第一轮：按照递交投标文件签到先后顺序，由投标人法定代表人或授权委托代理人（建造师）抽取，投标人抽取的号码为该投标人的代码球；第二轮：由招标人代表随机抽取，共抽取三次。第一次抽取的号码所对应的投标人为第一中标候选人，第二次抽取的为第二中标候选人，第三次抽取的为第三中标候选人。

A6.特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评标委员会成员

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

（3）湘建建[2013]282号文规定的情形。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

……

#### 附件3-B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.8 投标人未按第二章“投标人须知前附表”第10.6款规定出席开标会的。

B1.9 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.10 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

B1.12未按规定提供原件或原件提供不全的。

……

#### 附件3-C：随机抽取办法

随机抽取办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，招标人按照本章第3.5项的规定，根据评标委员会推荐的进入公开随机抽取中标候选人程序的名单，采用公开随机抽取方式确定中标候选人的排序。

C1.随机抽取办法

C1.1 宣布进入公开随机抽取中标候选人程序的名单。

C1.2 随机抽取分两轮进行，第一轮：按照递交投标文件签到先后顺序，由投标人法定代表人或授权委托代理人（建造师）抽取，投标人抽取的号码为该投标人的代码球；第二轮：由招标人代表随机抽取，共抽取三次。第一次抽取的号码所对应的投标人为第一中标候选人，第二次抽取的为第二中标候选人，第三次抽取的为第三中标候选人。

C1.3 通过随机抽取的号码必须由投标人法定代表人或授权委托代理人（建造师）签字进行确认，投标人不确认的将视为自动放弃随机抽取资格。

C1.4 随机抽取时投标人法定代表人或委托代理人（即项目负责人）未准时出席抽签会议，视为自动放弃随机抽取资格。

C1.5随机抽取时投标人法定代表人未出示法定代表身份证明和本人身份证或法定代表人委托代理人（即项目负责人）未出示授权委托书和本人身份证的，视为自动放弃随机抽取资格。
附表3-1：基本情况和数据表

基本情况和数据表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 建设地点 |  |
| 3 | 结构类型及层数 |  |
| 4 | 建筑面积 |  |
| 5 | 要求质量标准 |  |
| 6 | 承包方式 |  |
| 7 | 要求工期 |  |
| 8 | 招标范围 |  |
| 9 | 招标方式 |  |
| 10 | 投标文件递交地点 |  |
| 11 | 投标截止时间 |  |
| 12 | 收到投标文件的数量 |  |
| 13 | 开标时间 开标地址 |  |
| 14 | 资金来源 |  |
| 15 | 投标人和项目负责人 资质等级 |  |
| 16 | 投标保证金 |  |
| 17 | 投标有效期 |  |
| 18 | 投标文件份数 |  |
| 19 | 评标办法 |  |
| 20 | 付款方式 |  |

#### 附表3-2：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：             （项目名称）                                                         评标时间：      年      月      日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业类别 | 工作单位 | 签到时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

#### 附表3-3：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外企业入湘登记证（仅省外企业）上的名称是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 是否符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项签字盖章要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 是否符合第八章“投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格的投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价唯一 | 是否只有一个有效报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-4：原件和复印件核验表

原件和复印件核验表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 2 | 资质等级证书副本或者提供二维码清晰可查的新资质等级证书复印件 | 原件与投标文件投标函中所资质等级证书副本复印件内容一致，或者提供二维码清晰可查的新资质等级证书，否则为不合格投标人 |  |  |  |
| 3 | 企业安全生产许可证副本 | 原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 4 | 入湘施工登记证（仅省外企业） | 原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 5 | 建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书 | 原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书(有效期内）、B类安全生产考核合格证书复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 6 | 技术负责人职称证书 | 原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 7 | 施工员、安全员、质量员岗位资格证书 | 最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、安全员、质量员、岗位资格证书复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 8 | 安全员安全考核合格证书C证 | 最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 9 | 省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明 | 原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 10 | 企业基本户开户许可证 | 原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 11 | 养老保险证明 | 项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员是否提供近半年连续6个月劳动保障部门出具的养老保险证明 |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-5：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | 是否具备有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 |  | 是否具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质 |  |  |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 |  | 是否具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
| 4 | 入湘施工 登记证（仅省外企业） |  | 省外企业是否具备有效的入湘施工登记证 |  |  |  |
| 5 | 信誉 |  | 在最近三年内是否有骗取中标或严重违约的情形 |  |  |  |
| 6 | 关键岗位人员 | 项目负责人 | 项目负责人是否具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，是否具备有效的B类安全生产考核合格证书 |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 技术负责人是否具有公路工程专业中级及以上职称 |  |  |  |
|  |  | 施工员 | 是否具有施工员岗位资格证书 |  |  |  |
|  |  | 安全员 | 是否具有安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证 |  |  |  |
|  |  | 质量员 | 是否具有质量员岗位资格证书 |  |  |  |
|  |  | 在建项目 情况 | 省内企业关键岗位人员是否有在建项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准 |  |  |  |
|  |  |  | 省外企业关键岗位人员是否有在建项目，是否提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的无在建工程证明 |  |  |  |
|  |  | 人员配备 | 关键岗位人员配备是否满足招标文件规定的最低配备标准 |  |  |  |
|  |  | 单位名称 | 岗位资格证书注明了单位名称的，是否与投标人一致 |  |  |  |
|  |  | 省外企业证书真实性 | 省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否能通过互联网查询真伪，或是否提供由省级建设行政主管部门出具的证书真实性证明 |  |  |  |
|  |  | 养老保险证明 | 是否提供劳动保障部门盖章的养老保险证明 |  |  |  |
|  |  | 其它 | …… |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 |  | 投标保证金金额、提交方式、到帐时间等是否符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工期 | 投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程质量 | 投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否短于招标文件规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺是否符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合理价及其组成内容 | 是否符合本章前附表第2.1.4项“合理价及其组成内容”中的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术标准和要求 | 是否符合第七章“技术标准和要求”规定，投标文件载明的保修承诺是否符合招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-8：废标情况说明

废标情况说明

工程名称：                      （项目名称）

| 序号 | 投 标 人 | 不能通过审查的原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-9：符合要求的投标人名单

符合要求的投标人名单

工程名称：                      （项目名称）

| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。

#### 附表3-10：随机抽取表

随机抽取表

工程名称：                      （项目名称）

| 序号 | 投标人名称 | 第一轮抽取号码 | 投标人委托代理人签字 | 第二轮抽取号码 | 中标候选人顺序 | 投标人委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表签字：

监管人员签字：

#### 附表3-11：中标候选人表

中标候选人表

工程名称：           （项目名称）

| 排 序 | 中标候选人 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

监督人员签字：

日期：    年   月   日

第四章 合同条款及格式

一、通用合同条款

二、专用合同条款

三、合同附件格式

一、通用合同条款

（见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》）

二、专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

（见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》）

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：蓝山县公路管理站 地 址：蓝山县塔峰镇新民路 邮政编码：425800 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人： （签订合同后告知） 地 址： / 邮政编码： / |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程相应部位施工前21天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出变更指示的，监理人的变更权限详见发包人的监理实施办法。 |
| 6 | 4.1.10 | 民工工资保证金：签约合同价的2% |
| 7 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 8 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 9 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签署合同协议书后7天之内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：签署合同协议书后21天之内 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 11 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金：依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法施行 |
| 13 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法施行 |
| 14 | 15.5.2 | 承包人提出合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法施行 |
| 15 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按照湖南省交通运输厅相关政策执行 合同期内不调价 |
| 16 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 17 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：凭运至工地并经验收合格的钢材、水泥等主要材料、设备单据所列费用的0% |
| 18 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份 |
| 19 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：在合同中约定。 |
| 20 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：/ |
| 21 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的10% |
| 22 | 17.4.1 | 质量保证金限额：5%合同价格，若交工验收时承包人具备被湖南省交通运输厅评定为AA级信用等级，发包人给予0%合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额。 |
| 23 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 24 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 25 | 18.2 | 竣工资料的份数：6份 |
| 26 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 27 | 18.6.1 | 本工程是否进行试运行：否 |
| 28 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算2年。 |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：起诉 如采用起诉，人民法院的名称：蓝山县人民法院。 |

项目专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：蓝山县公路管理站

本合同条款及技术规范各处所称业主可能指业主或业主代表机构，有疑问时由业主负责解释。

1.1.2.6  监理人：指总监理人以及由总监理人根据合同文件及监理服务合同的要求任命的在施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期内对工程质量、进度、投资和合同等事宜，按照规定的权限进行监督和管理的监理人员。

1.1.2.7  总监理人（总监）：指由发包人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.4.8  交工日期：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的实际交工验收的日期。以交工验收证书中写明的日期为准。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4 图纸的错误

- 在本款末增加：对上述含糊、差错、遗漏或缺陷的理解应以本项目招标文件及国内现行规范为依据。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 （6）修改为：监理人变更金额的权限详见发包人的监理实施办法。

3.4监理人的指示

3.4.1 段后增加：监理人发出的现场口头指示，承包人应立即执行，但监理人应补发正式指令。

3.4.4段后增加：承包人还应执行发包人的指示。

4.承包人

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

段后增加：若因承包人的使用导致公共设施的干扰或损害，应予以自费维护修复。

4.1.8为他人提供方便

删除“除合同另有约定外……或确定”

在本条款最后增加：承包人应按监理人要求对施工有交叉、有衔接的路基、路面、绿化、房建工程等施工项目做好相关工程的实施、交验等协调配合工作。若出现矛盾或纠纷，承包人应无条件服从监理人或发包人的安排协调，由此增加的费用由承包人自行承担。

4.1.10其他义务

（3）款末增加：本项目民工工资每个月发放一次。民工工资实行工资支付担保制度和工资支付公示制度。承包人必须向发包人指定银行帐号预存签约合同价2%的民工工资保证金，交工验收合格且未拖欠农民工工资的，发包人退还承包人50%的保障金，剩余的50%在交工验收合格6个月后，由承包人申请，经发包人审核确认后予以退还（不含活期存款利息）。

（4）细化为：

a、建立各分项工程的《工程质量岗位责任登记表》，明确各分项工程施工的主要人员。登记表中的内容必须准确、真实的填写，如发生有关人员的变动，应及时更新有关资料，甲方将根据工程进度适时检查。登记表作为竣工资料的一部分，应有专人负责存档，未填写完成登记表的分项工程不得进行中间交工验收。

b、建立、健全质量保证体系，确保分项工程一次验收合格率100%，竣工验收工程质量鉴定等级达到优良标准。

c、本项目施工实行标准化、规范化管理，承包人须遵照湖南省交通运输厅《湖南省公路建设精细化管理实施办法》（湘交基建[2008]555号）以及发包人制定的有关施工细则和要求执行。     d、严格遵守文明施工的原则，加强自身管理，项目经理办公室设置岗位牌，所有施工技术人员、管理人员挂牌上岗；施工现场必须在合同段的起点、桥梁、通涵等位置设置醒目的施工标志牌。

4.2履约担保（原款末补充）

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知承包人，说明有关索赔要求所涉及承包人违约的性质，但这些说明无需征得承包人的同意。

4.3分包    4.3.1原款修改为：

4.3.1禁止将承包的公路工程进行转包。

承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员对分包工程的施工活动实施有效管理，并且有下列情形之一的，属于转包：

（1）承包人将承包的全部工程发包给他人的；

（2）承包人将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他的；

（3）法律、法规规定的其他转包行为。

4.3.2原款末增加：

未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。承包人有权依据承包合同自主选择符合资格的分包人，任何单位和个人不得违规指定分包。

4.3.3专业分包

（4）条修改为：

（4）承包人和分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订分包合同，并履约合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。

（5）条修改为：

（5）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台帐，对分包工程的质量、安全、进度和分包人的行为等实施全过程的质量、安全、进度和分包人的行为等实施全过程管理，按照《公路工程施工分包管理办法》和合同约定对分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。

增加（7）：

- 分包人应当依据分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制，分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

4.3.4劳务分包

（4）条修改为：

（4）承包人应当按照合同约定对劳务合作企业的劳务作业人员进行管理。承包人对其所管理的劳务作业人员行为向发包人承担全部责任。劳务作业人员应当具备相应资格，经培训后上岗。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

（原款末补充）

4.3.7有下列情形之一的，属于违法分包：

（1）承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员对分包工程的施工活动实施有效管理的；

（2）承包人将工程分包给不具备相应资格的企业或者个人的；

（3）分包人以他人名义承揽分包工程的；

（4）承包人将合同文件中明确不得分包的专项工程进行分包的；

（5）承包人未与分包人依法签订分包合同或者分包合同未遵循承包合贩子各项原则，不满足承包合同中相应要求的；

（6）分包合同未报发包人备案的；

（7）分包人将分包工程再进行分包的；

（8）法律、法规规定的其他违法分包行为。

4.5  承包人项目经理

4.5.1在原款末增加：承包人在投标文件中填报的项目经理一般不允许更换，除非发包人认为承包人原履约人员不能胜任本职工作，行为不端或玩忽职守不能满足要求。在合同实施过程中，承包人要求更换项目经理或发包人要求撤换不称职项目经理，更换人资质必须满足招标文件的规定，并经网上或通过其他途径核实相关资料，不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目经理。承包人不得擅自更换项目经理。

4.6  承包人人员的管理

4.6.1在原款末增加：项目管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员（与本单位签订了合法的劳动合同，并且单位为其办理了人事、工资及社会保险关系的人员）。除承包人设定的项目管理机构外，分包人也应当分别设立项目管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。

4.6.3在原款末增加：承包人在投标文件中填报的项目总工一般不允许更换。在合同实施过程中，承包人要求更换项目总工、其他主要管理人员和技术人员或发包人要求撤换不能胜任本职工作，行为不端或玩忽职守不能满足要求的项目总工、其他主要管理人员和技术人员，更换人资质必须满足招标文件的规定，并经网上或通过其他途径核实相关资料，不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目总工。承包人不得擅自更换项目总工和其它主要管理人员和技术人员。

4.6.5“承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示”改为“承包人在接到上述通知后应7天内执行监理人的上述指示”

4.7撤换承包人项目经理和其他人员（原款末补充）

此项工作应在监理人下达指令之日起7日内完成，否则按照第22.1.1项视为承包人违约。

4.12 投标文件的完备性（原款末补充）

在合同工程（含变更工程）的实施和完成过程中，除非合同另有规定，投标文件中各工程细目中有数量的单价认为是不可改变的单价，但如果投标文件中的单价低于招标人最高限价单价30%以上或高于20%以上，视为不平衡报价，发包人有权在合同总价不变的前提下对不平衡报价进行调整并经双方确认，调整后的工程量清单经双方合同签字人逐页签字认可或加盖双方法人章后作为合同文件的组成部分。

5．材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.2在原款末增加：主要材料按批次供货检验验收。

5.1.3项末增加：

在承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人在征得发包人同意后，可以将材料或设备的检查和检验委托给一家具有国家技术监督局或专业机构认证资格的独立检验单位进行检验。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则委托检验费应由发包人承担。

6．施工设备和临时设施

增加6.1.3：在项目进场前，承包人应与当地有关部门衔接，共同对原有地方道路、水系的状况进行调查并进行影像资料备案。在项目实施过程中，承包人必须加强临时道路、桥涵等的修建、养护与拆除（包括原有道路），保证设备按时进场及原材料的正常供应。不得因临时工程而影响工期，对不重视临时工程的承包人，发包人有权组织其它承包人实施，发生费用从其计量费用中扣除。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款中“承包人应及时增加或更换”修改为：“承包人在收到监理人通知限期7日以内增加或更换，否则发包人有权另行组织设备以确保工程进展，期间所发生的一切费用将由承包人承担。

8．测量放线

8.1施工控制网

8.1.1第一句末加：承包人进场后应对发包人提供的基准资料进行复核并签字确认。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.5修改为：

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用按总价的 1% 计取。安全生产费用应用于完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故事隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推陈出新广支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其它与安全生产直接相关的支出，不得挪作他用。在规定的使用范围内，承包人应当将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需的支出。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工的需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.8安全生产费

新增（5）：如果承包人的安全措施达不到要求，且不按监理人和发包人的要求补救的,发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用由承包人承担。

9.4环境保护

9.4.5修改为:承包人应按照国家水质管理标准定期对水源进行监测,防止施工活动污染饮用水源。凡由此引起的民事纠纷所发生的费用,应由承包人负责。

9.4.12：承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业及材料、设备运输过程中，应尽量采取措施减少对现有交通的干扰，并承担由此引起的一切后果和费用。承包人借用、占用或进出当地道路或其他交通设施所引起的一切费用由承包人自行负责。

9.4.13：承包人在实施合同工程和缺陷修复过程中，应注意保护图纸明示和没有明示的管线（管道、光缆、电线等），承包人因损坏管线设施所引起的一切费用由承包人自行负责。

9.4.14：承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用以及因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

10.1合同进度计划

10.1合同进度计划的提交

原款“承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内”改为“承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后14天之内”

10.2合同进度计划的修订

原款“监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按照指示修订合同进度计划”后补充：“承包人应在接到监理人指令的7天内将修订后的进度计划提交给监理人”。

11.4 异常恶劣的气候条件

在本条款后增加：

异常恶劣的气候及自然条件，对本项目而言，指龙卷风，特大洪水而完全不能施工等非承包人责任引起的延误，包括不利的降水的情况。不利降水的衡量标准如下：

(i)按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的月平均降水天数为标准；

(ii)按实际统计的年降水天数与(i)所指的年降水天数之差，每年计算一次；

监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑在施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（6）项细化为：承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人因特殊情况要求承包人暂停施工时。

15．变更

15.3 变更程序

15.3.4本条款修改为：变更必须按照交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005年第5号）、《湖南省公路工程设计变更管理办法》（湘交基建字[2005]517号）、《湖南省公路建设精细化管理办法》（湘交基建[2008]555号文）及发包人的相关变更管理办法执行。

15.5 承包人的合理化建议：

15.5.2 在条款末尾增加：承包人合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按照有形的直接经济效益中提取一定比例作为奖励基金予以奖励，也可将承包人的违约罚金作为合理化建议奖励基金，具体奖励办法详见有关管理办法。

15.7 计日工

15.7.1 总则

（1）发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工形式实施变更的零星工作；未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（2）发包人和承包人在合同谈判中确定计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。

（3）计日工不调价。

15.7.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

15.7.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述15.7.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

15.7.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

15.7.5采用计日工计价的任何一项变更工作，应从工程量清单中计日工总额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.6计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

合同期内不调价。

17.计量与支付

17.1.4单价子目的计量

在本款末增加：（8）工程量清单的任何错误和遗漏，不应免除承包人按合同规定的义务和责任。

增加第17.1.6项

增加第17.1.6分项工程中间计量期限

除发包人另有规定外，监理人应及时签发分项工程的中间交工证书，不管何种原因，在监理人签发分项工程（包括其变更）中间交工证书的56天内，承包人必须进行中间计量，由于逾期所造成的一切损失均由承包人承担。

17.4质量保证金

17.4.2质量保证金退还

在本款前加:在交工证书颁发后28天内，退还质量保证金的50%。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单的份数和提交期限：工程交工证书颁发后90天内。

17.6 最终结清

17.6.2

第（2）款修改为：发包人应在监理人出具最终结清证书后42天内，将应支付款支付给承包人。

增加17.7计量工作的完备

承包人申请完成的工程项目，应包括技术规范规定的所有相关工程。设计中一些该承包人完成的工作，虽然清单中没有单独列出，但相关费用已考虑在其它工程子目的相应单价中，不另行计量。监理人在计量时发现有相关工程没有完成，则该项目暂不予计量并通知承包人继续完成相关工程，待该项目及所有相关工程均已完成并符合技术规范要求后再给予计量。承包人必须如实申报工程数量，若发现虚报工程数量，发包人有权对虚报的工程量进行扣除并对其所报工程量处以相应工程合同价10%的违约金，并从计量支付中予以扣除，承包人不得提出异议。发包人在必要时有权对承包人已取得的任何签证进行进一步核实和调查（包括已计量支付的内容），在发包人的要求下承包人必须积极配合调查、核实，并提供一切方便。如经核实有虚假成分，则因此所耗的一切费用均由承包人承担，并按本款所述规定对承包人进行处理。尽管所签证书中有监理人和发包人的签证，承包人也不能免除此类处罚。如果核实结果不存在虚假成分，则此次调查核实费用由发包人承担。上级审计部门对工程进行审计核实的不符合计量规则的或虚假的计量，发包人将从承包人计量支付款、质量保证金或其它任何应付给承包人的款项中扣回。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。本工程缺陷责任期为24个月。

22.违约

22.1.2 对承包人违约的处理

补充：（5）若承包人违反合同的规定，则发包人在向承包人发出书面通知后的7天内未见纠正后，根据承包人违约性质，可以向承包人采取警告、处罚、分割工程任务、清退等措施，并按下述规定办理：

a. 每次视情节处以0.5～1万元的违约金。

b. 承包人在监理人规定的截止日前，投标文件中所列的项目经理、总工程师没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将向承包人课以0.1万元/人·天的违约金；其他主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将向承包人课以0.05万元/人·天的违约金，直至人员进场为止。

c.承包人不得擅自更换项目经理、项目总工、其他主要管理人员和技术人员，否则每擅自更换一次项目经理，发包人从工程支付款中扣除1万元作为违约金；每擅自更换一次项目总工，发包人从工程支付款中扣除0.5万元作为违约金；每擅自更换一次其它主要管理人员和技术人员，发包人从工程支付款中扣除0.2万元/人次作为违约金。

d．承包人在投标文件中承诺的主要设备未按15.2款规定的时间按时进场，每缺少一台（套）课以0.5~1万元/台（套）的违约金，并按相应条款规定采取措施。

e. 承包人在投标文件中承诺的主要设备进场后，未经监理人和发包人批准擅自撤换，以次充好，每撤换一台（套）课以0.5万元/台（套）的违约金。

f.承包人拖欠民工工资，发包人有权课以与实际拖欠金额相等的违约金，并且最少不低于5万元。

g. 如果由于承包人的原因影响了工程进度或质量且承包人无法在预计工期内完成工程项目时，发包人有权分割承包人工程任务。此任务工程量划分额度由发包人与监理人共同确定，并由发包人与监理人共同认定的其他承包商完成，期间所发生的一切额外费用（包括分割任务部分的单价上浮而增加的费用）将由原承包人承担，但并不因此解除合同规定的原承包人的任何义务和责任。如果任务经分割后，乙方仍连续两个季度无法完成剩余工程进度计划任务的80%，则甲方将终止乙方在本合同段的承包，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，由甲方雇佣指定分包人完成该项工程，期间所发生的一切额外费用由发包人从承包人提交的履约担保中予以支付。

补充：（6）承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

补充：（7）发包人、承包人或者分包人违反《公路工程施工分包管理办法》相关条款规定的，法律、法规对处罚机关和处罚方式有相关规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由交通运输主管部门给予通报批评、警告、责令改正以及罚款等处罚。

22.1.7违约金的使用（新增）

本合同履行过程中因承包人原因所产生的违约金（第22.1.2款），发包人将全部用于奖励在工程施工过程中工期进度、质量、安全、文明施工等方面考核成绩优秀的单位和个人，具体奖励办法另行制定。

22.1.8发包人对本项目的管理（新增）

发包人将依据有关规定制定本项目有关管理制度和办法，如目标管理、质量管理、安全生产管理、文明施工管理、计划管理、计量与支付管理、变更管理、材料管理、建设资金管理、民工工资支付管理和本项目施工监理实施办法等，在合同谈判中经双方确认后作为合同文件的组成部分。

三、合同附件格式

（中标后填写）

附件一 合同协议书格式（见《公路工程标准文件》2009年版）

附件二 廉政合同格式（见《公路工程标准文件》2009年版）

附件三 安全生产合同（见《公路工程标准文件》2009年版）

附件四 项目经理委任书格式（见《公路工程标准文件》2009年版）

附件五 工资资金监管协议格式（见《公路工程标准文件》2009年版）

附件六 环境保护和水土保持合同格式（新增）

附件六：环境保护和水土保持合同（新增）

环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（发包人全称）（以下简称“甲方” ）与承包人       （以下简称“乙方” ）特此签订环境保护和水土保持合同。

- 甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

- 乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2、坚持“预防为主，保护优先” 、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临

时雇请的雇佣人员）的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、罚款或终止合同：

1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以1～10万元违约金；

2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在      合同段的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：    （盖章）                    乙  方：    （盖章）

法定代表人或其                          法定代表人或其

授权的代理人（签字）：                   授权的代理人（签字）：

地  址：                                地  址：

电  话：                                电  话：

日  期：      年   月   日              日  期：       年  月  日

第五章 工程量清单

（请各投标单位自行在永州市公共资源交易网（http://ggzy.yzcity.gov.cn）上下载）

第二卷

第六章 图纸

（请各投标单位自行在永州市公共资源交易网（http://ggzy.yzcity.gov.cn）上下载）

第三卷

第七章 技术规范

一、技术规范

（见《公路施工标准文件》2009年版）

第四卷

第八章 投标文件格式

正本/副本

蓝山县大桥瑶族乡大冲村扶贫道路工程

施工招标

投  标  文  件

投标人： 　　　(投标人全称)         　　 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目　　录

商务标书

  - 投标函及投标函附录

  - 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

  - 投标保证金

  - 已标价工程量清单

  - 资格审查资料

  - 承诺函

  - 信誉情况表

8、　 其他材料（如果有）

技术标书（施工组织设计）[由中标单位在领取中标通知书后7日内提供]

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在30000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)其他应说明的事项

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求（见《公路招标文件范本》2009年版）。

附表一施工总体计划表

附表二分项工程进度率计划(斜率图)

附表三工程管理曲线

附表四分项工程生产率和施工周期表

附表五施工总平面图

附表六劳动力计划表

附表七临时占地计划表

附表八外供电力需求计划表

附表九合同用款估算表

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人全称）

1. 我方已仔细研究          （含标段标名称的项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）　　　元（￥：　　元）的投标总报价和已标价工程量清单（见本投标文件《四、已标价工程量清单》）（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额）， 工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，并接受招标文件第三章“评标办法”规定的对本投标价进行的“算术性修正”，工程质量达到     。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标承诺函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥   万元整）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标承诺函递交的投标承诺函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，将对双方具有约束力。

7．                                       （其他补充说明）。

投  标  人：  （全称）      （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 3 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 0.1万元/天 |  |
| 4 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 5 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法施行 |  |
| 6 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法施行 |  |
| 7 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 合同期内不调价 |  |
| 8 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 合同中约定 |  |
| 9 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 合同中约定 |  |
| 10 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 在合同中约定 |  |
| 11 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 按同期银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 12 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 月支付额的10% |  |
| 13 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 5%合同价格，若交工验收时承包人具备被湖南省交通运输厅评定为AA级信用等级，发包人给予0%合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额。 |  |
| 14 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算2年 |  |

投 标 人：  （全称）          （盖单位章）

投标文件签署人签名：

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：

法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）附有法定代表人身份证明的授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：               （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1. 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交此附有法定代表人身份证明的授权委托书；

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

三、投标保证金

投标人应在此提供电汇回单的复印件。

四、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（参照《公路施工标准文件》2009年版）。

五、项目管理机构

- 项目部组成人员明细表

- 投标单位：

- 工程名称：

| 姓名 | 在本工程中拟任的职务 | 资格证书编号 | 身份证号 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 湘： |  |  | 资质等级： | 不良记录： |
| 主要技术负责人（项目总工） |  |  |  | 职称： | 类似工程经验 |
| 质检工程师 |  |  |  |  |  |
| 测量工程师 |  |  |  |  |  |
| 计量工程师 |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |
| - 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） - （单位公章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- （注：应附以上相关人员资格证书、身份证复印件）

（二）“三类人员”组成人员明细表（格式）

- 招标单位：

- 工程名称：

| - 类别 | - 姓名 | - 安全考核合格证证书编号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A |  |  |  |
| - B |  |  |  |
| - C |  |  |  |
| - 其他需要说明的事项： |  |  |  |
| - 法定代理人或其委托代理人：（签字盖章） - （单位公章） - 年 月 日 |  |  |  |

注：“三类人员”安全考核合格证的复印件。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：修改为：

在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、）基本帐户许可证的复印件（并加盖单位章）。其中：持有湖南省行政区域以外登记注册的《企业法人营业执照》的投标人，必须附《省外建筑业企业入湘施工登记证》的复印件（并加盖单位章）。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

注：

投标人必须完整叙述或附图表示其组织机构，包括具有直接管理和被管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司的关系（含各单位经营范围）。

（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司单位 职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  | 身份证号码 |  |
| 职称证专业及级别 |  |  | 职称证编号 |  |  |
| 本人职称证政府网站查询链接网址：http:// |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证专业 |  |  | 注册建造师证编号 |  |  |
| 本人注册建造师证政府网站查询链接网址：http://jzsgl.coc.gov.cn/ |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证类别 |  |  | 安全生产考核合格证编号 |  |  |
| 本人安全生产考核合格证政府网站查询链接网址：http:// |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须提供《拟委任的项目经理和项目总工资历表》，表后应附身份证、职称资格证书以及上表要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。以上人员均不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。在投标文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

2、未在投标文件中填报的人员不作为评审依据。

（四）近年完成（或在建）的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 建设状态（竣工或在建） |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注

1.招标人特别提醒：投标人应认真对照其所投标段的业绩要求予以填报，确保相关信息资料真实、完整、准确。

2、投标人必须填写《近年完成(或在建)的类似项目情况表》，表格应填写具体工程量信息满足上表要求的类似工程项目，并标明序号（评标委员会仅对满足上表要求的类似工程项目进行评审，未在投标文件中填报的业绩不作为评标依据）。

3、表后必须附与项目业主签订的合同协议书，由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书的复印件作为证明材料，在建工程须附中标通知书复印件。如证明材料不能体现投标人须知附录3要求的业绩时，除附以上证明材料的复印件外，还必须另附业主出具的证明材料来补充说明。

4、投标人在交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统填报的具体工程量信息必须按上表的业绩要求予以明确体现，具体有关要求详见《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）。

5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

6、投标人须在《近年完成(或在建)的类似项目情况表》备注中说明投标人承担的具体施工任务，是独立施工还是作为联合体的牵头人或成员单位施工。

7、业绩计算以项目交工验收之日为截止日，在建工程以中标通知书发出之日为截止日。

8、合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

（五）信誉情况表

| 序号 | 情况说明 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须知附录4第（10）、（12）、（13）、（14）、（17）项以最近3年（2014年8月1日起至2017年7月31日止）被国务院行政主管部门或本次招标项目所在地省级行政主管部门作出的行政处罚为准。

2. 若存在上述情形之一的，评标委员会将否决其投标。

七、承  诺  函

承诺函

（招标人名称）：

我方参加了          （项目名称）    标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不更换。

若我方已按本项目资格预审文件或招标文件要求在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照资格预审申请文件或投标文件填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年     月     日

八、信用等级情况表

| 信用评价年度 | 信用等级 | 信用评价结 果文号 | 投标人评价结果在文号附件表格中的序号 | 信用评价动态调整文号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 |  | 湘交函 [2017]232号 |  |  |
| 2015年 |  | 湘交函 [2016]151号 |  |  |
| 2014年 |  | 湘交基建 [2015]126号 |  |  |

注：信用等级仅填报湖南省交通运输厅发布的公路工程施工企业信用评价结果，如无湖南省交通运输厅发布的公路工程施工企业信用评价等级，填写“无”。

九、其他材料（如果有）