附件3：

东安县预算单位部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）

填报单位（盖章）：   东安县能源生态局

单位：万元

| 部门名称 | 东安县能源局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：101.24 |  |  |
|  | 按收入性质分 |  | 按支出性质分 |
|  | 公共财政拨款：101.24 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： |  | 基本支出：101.24 项目支出： |
| 部门职能职责概述 | 主要负责全县农村能源规划设计，施工和建设以及可再生能源的发展。 |  |  |
| 整体绩效目标 | 我县农村能源工作按照省、市业务部门对农村能源工作的要求及县政府下达的考核方案，紧紧围绕县委、县政府的工作思路，紧扣农业增效，农民增收， 农村生产生活环境改善，农民生活水平提高这个主题，开发清洁能源，发展生态农业。 |  |  |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：以沼气工程项目为重点，强化监管督查。 指标2：以农村能源示范创建为亮点，强化示范引领。 指标3：以沼气池运行管理为着力点，强化保障服务。 …… |  |
|  | 效益指标 | 指标1：我县内湖南恒惠农牧有限公司大型沼气综合利用工程项目，基本建设已完成，所有设备均能正常使用，已向项目业主下发项目验收申报督促函，督促业主按规定进行审计申报，做好验收前的各项准备工作。二是督促指导做好了森源养殖专业合作社大型沼气综合利用项目和各项基础建设工作，现土建工程已基本完工。三是小型联户沼气工程项目逐步推进。争取县财政重视，盘活原有沉淀沼气项目资金，2018年已建100立方以内沼气池15口。 指标2：进一步做好了农村能源示范创建工作，努力探索以沼气工程为纽带，构建种植业与养殖业相结合的生态循环农业模式。今年，我局致力于打造东安县大江源生态农庄的创建，该农庄现正初步建设一个大型农家乐，田园观光，现新建100立方左右的沼气池，兴建猪舍一栋，存栏150头。示范点创建后，每年可产清洁能源沼气用于农家乐饮食餐饮使用，可节省燃气用能开支10万余元，沼肥用于100亩鱼塘及1000亩果蔬种植、观光花卉等，不仅改善净化了周边环境，也为农户产生了可观的经济效益，还为全县树立了生态循环农业提供了典型模式。 指标3：多年来，我县共建沼气池约1.3万口，实际运行运用的约1万余口，我局切实做好了沼气池的运行管理、安全生产、后勤保障以及提供技术支持等服务，发放《农村沼气使用手册》、《沼气安全使用挂图》、《沼气综合利用技术》等技术资料1000余份，让沼气用户及时掌握沼气池的正确使用和管理方法。做到了上门维修服务，共解决各种疑难问题1500余个，真正做到“包建、包用、包修”，受到广大沼气用户好评。 …… |  |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |  |
|  | 预算绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |  |

填表单位负责人（签名）：

填表人（签名）：  乔爱林            联系电话： 13487486456        填表日期：  2018 年   11月  25 日