附件：

零陵区2018年度水利发展资金项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 评分标准 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 21分 | 项目 目标 6分 | 项目确定（3分） | 项目确定的政策依据； 确定项目的可行性分析； 项目落实合规性。 | 1、政策依据充分（1分）； 2、有可行性分析（1分）； 3、项目确定合规性（1分）。 |  | 3 |
|  |  | 目标内容（3分） | 设立了项目绩效目标； 目标明确细化； 目标量化。 | 1、设有目标（1分）； 2、目标明确细化（1分）； 3、目标量化（1分）。 | 目标量化不具体。 | 2 |
|  | 决策 过程 8分 | 决策依据（4分） | 有关政策法律法规的明确规定；中央、省资金计划安排； 地方年度经济发展工作规划； 解决生态环境及民生问题和需求。 | 1、符合政策法律法规（1分）； 2、符合经济社会发展规划（1分）； 3、符合部门年度工作计划（1分，需提供佐证材料）；4、生态环境及民生问题和需求 （1分）。 | 佐证材料不充分。 | 3 |
|  |  | 决策程序（4分） | 资金到项落实条件完备； 申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。 | 1、资金到项落实条件完备（2分）； 2、项目申报、批复程序符合管理办法（1分）；3、项目调整履行了相应手续（1分）。 |  | 4 |
|  | 资金 分配 7分 | 分配办法（3分） | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配方法；资金分配因素全面合理。 | 1、有相应的资金管理办法（1分，需提供佐证材料）； 2、办法健全规范（1分）； 3、因素全面合理（1分）。 | 有专项资金管理办法，但欠全面。 | 2 |
|  |  | 分配结果（4分） | 资金分配符合相关管理规定； 地方整体发展需求； 分配结果公平合理。 | 1、符合分配办法（1分）； 2、地方整体发展需求（1分）； 3、分配公平合理（2分）。 以上需提供政府与部门相应的资金分配方案。 | 未制定水利建设专项资金分配方案。 | 3 |
| 项目 管理 24分 | 资金 到位 5分 | 到位率 （3分） | 实际到位/计划到位*100％ | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）。 | 省115万未到位。 | 2 |
|  |  | 到位时效（2分） | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 1、到位及时（1分）；2、不及时但未影响项目进度（1分）；3、不及时并影响项目进度（0分）。 | 项目资金到位迟缓。 | 1.5 |
|  | 资金 管理 9分 | 资金使用（6分） | 支出依据合理，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 1、虚列套取扣4-6分； 2、依据不合规扣2分； 3、截留、挤占、挪用扣3-6分； 4、超标准开支扣2-5分； 5、超预算扣2-5分。 | 项目尚未最终决算不能准确统计。 | 5 |
|  |  | 财务管理（3分） | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。 | 1、财务制度健全（1分，需提供佐证材料）；2、严格执行制度（1分）；3、会计核算规范（1分）。 | 会计核算未设专账。 | 2.5 |
|  | 组织 实施 10分 | 组织机构（1分） | 机构健全，分工明确。 | 机构健全，分工明确（1分）。 |  | 1 |
|  |  | 支撑条件（1分） | 项目实施单位是否提供了必备的人员、场地和设备等条件。 | 具备人员、场地、设备条件（1分）。 |  | 1 |
|  |  | 项目实施（3分） | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工。 | 1、按计划开工（1分）； 2、按计划开展（1分）； 3、按计划完工（1分）。 | 部分项目未按计划完成。 | 2.5 |
|  |  | 管理制度（5分） | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。 | 1、管理制度健全（2分，需提供佐证材料)；2、制度执行严格（3分）。 | 项目管理制度，欠完整，操作欠规范。 | 4 |

附件：

零陵区2018年度水利发展资金项目支出绩效评价评分表（续）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 评分标准 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 产出 24分 | 项目产出综合指标 （24分） | 1、农田水利：含改灌溉渠道、新建高效节水、整固山塘泵站，计划投资1352.61万元（7分）。 | 绩效评价小组根据各项目的实施情况、工程质量、完工验收情况计分。 |  | 6 |
|  |  |  | 2、中小河流治理-毛溪桥一期3.8公里治理，计划投资586万元（5分）。 |  |  | 4.5 |
|  |  |  | 3、纳福、麻芝氮小型病险水库加固，计划投资88万元（3分）。 |  |  | 3 |
|  |  |  | 4、水土流失保持黄田铺桐木桥小流域工程，计划投资500万元（5分）。 |  |  | 4.5 |
|  |  |  | 5、石坝仔等水库维修养护，计划投资43万元（3分）。 |  |  | 3 |
| 项目 绩效 55分 |  |  | 6、山洪灾害防治，投资计划10万元（1分）。 |  |  | 1 |
|  | 项目 效果 31分 | 社会效益 （18分） | 1、农田水利：含改灌溉渠道、新建高效节水、整固山塘泵站，计划投资1352.61万元（6分）。 | 根据各项目的问卷调查满意度计分。满意度≧90％计2-6分，每下降五个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 满意度88.89％ | 5 |
|  |  |  | 2、中小河流治理-毛溪桥一期3.8公里治理，计划投资586万元（3.5分）。 |  | 满意度87.33％ | 3 |
|  |  |  | 3、纳福、麻芝氮小型病险水库加固，计划投资88万元（2分）。 |  | 满意度81.43％ | 1.5 |
|  |  |  | 4、水土流失保持黄田铺桐木桥小流域工程，计划投资500万元（3.5分）。 |  | 满意度92.86％ | 3 |
|  |  |  | 5、石坝仔等水库维修养护，计划投资43万元（2分）。 |  | 满意度85.71％ | 1.5 |
|  |  |  | 6、山洪灾害防治，投资计划10万元（1分）。 |  | 满意度90.1％ | 1 |
|  |  | 环境效益（5分） | 是否对环境产生了有益影响。 | 绩效评价小组根据各项目实施过程及完成后，对环境的影响情况计分。 |  | 4.5 |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） | 满意度调查结果。 | 满意度≧95％计8分；95％>满意度≧90％计7分，90％>满意度≧85％计6分，以此类推，低于75％计0分。 | 满意度90.08％ | 7 |
| 总分 | 100分 | 100分 |  |  |  | 85分 |