附件1
部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

	区级预算单位名称
	永州市朝阳岩公园管理所　　

	年度预

算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	565.68
	565.68
	518.57
	10
	100
	10

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：565.68
	其中：基本支出：505.57

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：13

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　


	
	对公园内绿化带的绿化进行高标准、严要求的规划和设计建设，搞好园内绿化带的养护和守护工作，搞好园内的日常管理养护和保洁工作。　　
	　　已完成对公园内绿化带的绿化进行高标准、严要求的规划和设计建设，定期完成园内绿化带的养护和守护工作，定时完成园内的日常管理养护和保洁工作。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量

指标
	增加园内绿化覆盖率
	　100%
	　92%
	　15
	　12
	　植物成活数量有偏差，加强管理保质保量。

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量

指标
	提高绿化养护标准
	　100%
	　92%
	15
	　12
	　　植物、草皮成活率有偏差，加强管理保质保量。

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效

指标
	2022年1月1日-2022年12月31日
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　定时、定量、定期完成日常管理和养护工作

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	成本

指标
	生产维护专项经费
	　13万
	　13万
	　10
	　10
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标

（30分）　
	经济效

益指标
	保持优美、干净、卫生的环境
	　100%
	　96%
	　10
	　9
	　努力保持优美、干净、卫生的环境。　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	为市民增加休闲娱乐场所营造优美环境
	　100%
	　96%
	　10
	　9
	　　努力营造优美环境

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	绿化覆盖率增加、病虫害减少
	　100%
	　100%
	　5
	　5
	　持平　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	美化环境，提高城市品位
	　100%
	　92%
	5　
	　5
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	市民游客满意
	　100%
	　96%
	　10
	　8
	　市民游客满意度增高

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　90
	　


附件2
项目支出绩效自评表

（2022年度）

	项目支

出名称
	生产维护专项经费　　

	主管部门
	　
	实施单位
	　永州市朝阳岩公园管理所

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　13
	　13
	　13
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　13
	　13
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转　　　　
	　植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	绿地16.67万㎡树木8654株
	　100%
	　92%
	　15
	12　
	植物成活数有偏差，加强管理，保质保量。　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	按绿化生长习性维护管理；公园内整洁卫生；
	　100%
	　90%
	　15
	12　
	　植物成活率有偏差，加强管理，保质保量。

	
	
	时效指标
	全年常态化管理
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	成本指标
	生产维护专项经费
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	保持优美环境
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	营造优美环境
	　100%
	　100%
	10　
	　10
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	保障城市生态环境
	　100%
	　100%
	5　
	　5
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	美化环境，提高城市品位
	　100%
	　100%
	　5
	　5
	　持平

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	市民游客满意
	　100%
	　90%
	　10
	　8
	努力达到　市民游客满意度

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　92
	　


附件3
2022年度永州市朝阳岩公园管理所部门（单位）整体支出

绩效自评报告

（参考格式）

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况          
朝阳岩公园管理所隶属零陵区城市环境卫生和园林服务中心，差额事业单位编制。内设办公室、财务室、生产科、保卫科。2022年实有在职人员46名，离退休人员26名，遗抚人员3名。
朝阳岩公园管理所主要职能有：负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；负责公园水电、道路、监控等市政设施的维护管理；负责公园的游客的接待、管理工作；完成主管部门交办的其他工作。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、2022年度整体绩效目标518.57万元，其中基本支出505.57万元，项目支出13万。基本支出505.57万元，包括基本工资、绩效工资、社保缴费、对个人和家庭的补助支出等。（2）、商品服务支出18.86万元，包括办公费、印刷费、水电费、劳务费。
2、项目支出：2022年为13万元，主要用于公园内日常养护管理费、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置使用费等支出。
二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度整体绩效基本支出518.57万元，其中人员经费支出499.71万元、公用经费支出18.86万元。
本年度公务接待费0万元，公务用车运行维护费支出0万元。出国出境支出0万元。
（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析：2022年项目资金共投入13万元，年初预算13万元。
主要用于劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。
两方面：一是2022年度区级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上区级专项资金的要分别总结基本情况。二是除区级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我单位无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位无社会保险预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况

1.完成对公园16.67万平方米绿地和8654株行道树按三级标准养护，绿地四季见绿，美化效果显注，行道树根深叶茂，绿树成荫。
2.完成对公园人行道路路面保洁和人工湖水面保洁。路面实行12小时保洁，不留卫生死角，做到路面无垃圾，无白漂。
3.满足了公园办公、公共厕所、宿舍和岩洞的供电需求，不断电，线路及时维修更换，保证公共用电需求。
4.公园12小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障了游客的人身财产安全，保全了公园公共财产的安全，全年未发生一起安全事故。公园在区园林局的正确领导和部署下，公园全体干部职工紧紧围绕年度工作目标任务，团结拼搏。   
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

本所2022年度部门整体绩效预算总计518.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入518.57万元，占预算总收入的100%。与上年一般公共预算财政拨款收入565.68万元相比减少47.11万元，减幅比例0.09%。2022年比2021年收入、支出减少的原因是本年度受疫情的影响，缩减财政资金，减少人员经费开支。
综合近几年我所预算批复看，预算执行基本围绕人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，因全市为推进“六城同创” 城市开展工作，专项资金支出比往年有所减少。为完善管理制度，加强经费审批和制度，规范支出标准与范围，并严格执行。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）项目支出
专项项目支出13万元，主要用于劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。
预期目标：植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。实际完成情况：植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
八、下一步改进措施

1、抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。
2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。
3、加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年永州市朝阳岩公园管理所整体支出绩效自评表自我评分90分。项目支出绩效自评表自我评分89分。
十、其他需要说明的情况

无
附件4：

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

	单位代码
	单 位 名 称
	自评报告公开是/否
	公开网址
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
10

