附件4

2024年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	公园生产维护专项经费　

	主管部门
	　零陵区环境卫生和园林绿化服务中心
	实施单位
	　永州市朝阳岩公园管理所

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　13万元
	　13万元
	　13万元
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　　13万元
	　13万元
	　13万元
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	保持新种苗木无病虫害，提高其成活率；搞好园内绿化带的日常管理；做好道路、公厕的保洁工作；及时安排防火、防溺水等安全生产宣传工作

　　
	　新种苗木无病虫害，长势良好；园内绿化带定期修剪除杂；道路、公厕及管理用房达到保洁与维护标准；实时进行防火、防溺水等安全生产工作



	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	成本指标

（20分）
	经济成

本指标
	生产维护专项经费
	13万元

	13万元

	7


	7


	

	
	
	社会成

本指标
	群众满意度
	95%

	93%

	6


	5


	提高群众满意度


	
	
	生态环境

成本指标
	保障城市生态环境
	90%

	89%

	7


	7


	

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	园内绿化面积
	33%

	33%

	15

	15

	

	
	
	质量指标
	绿化养护合格率
	96%

	95%

	15

	14

	苗木成活率有偏差，应加强管理保质保量


	
	
	时效指标
	工作任务完成时间
	1年

	按时完成

	10

	10

	

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	服务全区绿化工作
	100%

	99%

	10
	9
	及时完成上级主管部门交办的其他工作


	
	
	生态效

益指标
	保护生物多样性的影响
	100%

	95%

	10
	9
	努力营造优美环境


	
	
	社会效

益指标
	维护社会稳定的作用
	100%

	95%
	5
	4
	发现问题及时改正，使游客满意

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	市民、游客满意
	100%

	95%

	5
	4
	发现问题及时改正，使游客满意


	总分
	100
	　94
	　


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：向平填报日期：2025/6/30联系电话：13874758736单位负责人签字：

附件5
2024年度项目支出绩效自评报告

	部门概况
	专项名称
	公园生产维护专项经费

	
	年度预算金额
	13万元

	
	项目主管部门
	零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心

	
	项目立项目的
	合理分配人力、财力、物力等资源，确保项目顺利实施

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	项目所有资金均按计划使用，专款专用，无截留、挤占、等现象

	
	项目绩效目标完成情况
	新种苗木无病虫害，长势良好；园内绿化带定期修剪除杂；道路、公厕及管理用房达到保洁与维护标准；实时进行防火、防溺水等安全生产工作



	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	1、 产出指标设置不够清晰合理，重复设置预算执行率；

2、 制度建设不健全，对项目资金缺乏监管力度。



	
	改进措施
	、加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

	
	其他需要说明问题
	无




备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：向平填报日期：2025/6/30 联系电话：13874758736单位负责人签字：
PAGE  
2

