附件

永州市乡镇污水处理设施2020-2022年项目建设清单

| 县区 | 2020年项目 | 2021年项目 | 2022年项目 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水滩区 | 上岭桥镇、高溪市镇 | 花桥街镇、杨村甸乡 | 伊塘镇 | 5 |
| 零陵区 | 富家桥镇、菱角塘镇 | 邮亭圩镇、水口山镇、 石岩头镇 | 大庆坪乡、梳子铺乡、 凼底乡 | 8 |
| 祁阳县 | 茅竹镇、大村甸镇、黄泥塘镇、进宝塘镇、潘市镇、七里桥镇、观音滩镇 | 下马渡镇、文明铺镇、八宝镇、羊角塘镇、大忠桥镇 | 三口塘镇、文富市镇、龚家坪镇、梅溪镇、肖家镇 | 17 |
| 东安县 | 大庙口镇、石期市镇、鹿马桥镇、端桥铺镇 | 井头圩镇、横塘镇、大盛镇、花桥镇 | 川岩乡、水岭乡、新圩江镇、南桥镇 | 12 |
| 双牌县 | 茶林镇、麻江镇、上梧江瑶族乡 | 何家洞镇、打鼓坪乡、塘底乡、五星岭乡 | 理家坪乡、阳明山管理局 | 9 |
| 道县 | 蚣坝镇、白马渡镇、白芒铺镇、梅花镇、柑子园镇、清塘镇 | 桥头镇、仙子脚镇、乐福堂乡、审章塘乡、四马桥镇 | 横岭乡、洪塘营乡 | 13 |
| 宁远县 | 天堂镇、鲤溪镇、水市镇、保安镇、太平镇 | 清水桥镇、冷水镇、仁和镇、九嶷山乡 | 棉花坪瑶族乡、五龙山瑶族乡、桐木漯瑶族乡 | 12 |
| 新田县 | 新隆镇、枧头镇 | 石羊镇、大坪塘镇、陶岭镇 | 骥村镇、金盆镇、三井镇、门楼下乡 | 9 |
| 江永县 | 上江圩镇、夏层铺镇、粗石江镇、千家峒瑶族乡 | 松柏瑶族乡、潇浦镇允山社区 | 源口瑶族乡、兰溪瑶族乡 | 8 |
| 江华县 | 涛圩镇、河路口镇、白芒营镇、大路铺镇、界牌乡 | 大锡乡、蔚竹口乡、湘江乡、大石桥乡、桥市乡、小圩壮族乡 | 无 | 11 |
| 蓝山县 | 新圩镇、太平圩镇、土市镇、祠堂圩镇、所城镇 | 汇源瑶族乡、犁头瑶族乡、湘江源瑶族乡 | 浆洞瑶族乡、荆竹瑶族乡、大桥瑶族乡 | 11 |
| 金洞管理区 | 凤凰乡 | 石鼓源乡 | 晒北滩瑶族乡 | 3 |
| 合计 | 46 | 42 | 30 | 118 |