# 附件2

# 永州市国家公交都市建设示范工程创建任务分解表

| 指标项目 | 具体 任务 | 序号 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加强政策规划保障 | （一）完善政策法规 | 1 | 制定《永州市公交站场建设管理办法》 | 市自然资源和规划局、 市住建局 | 市国资委、市发改委、市财政局、市交通运输局、市城管执法局、市公安局，冷水滩区人民政府、零陵区人民政府，永州经开区管委会，市城发集团、国网永州供电公司、市公交公司 | 2024年9月底前 |
|  |  | 2 | 制定《永州市公交专用道管理办法》 | 市交通运输局 | 市公安局、市住建局、市城管执法局、市自然资源和规划局、市财政局、市国资委、市公交公司 | 2023年12月底前 |
|  | （二）提升财政补贴质效 | 3 | 完善并出台《永州市公共交通财政补贴专项资金管理办法》 | 市国资委、 市交通运输局 | 市财政局、市民政局、市残联、市公交公司 | 2023年12月底前 |
|  |  | 4 | 制定《永州市公共交通企业成本规制管理办法》 | 市国资委 | 市财政局、市交通运输局、市公交公司 | 2023年12月底前 |
|  |  | 5 | 制定《永州市公共交通企业服务质量考核办法》 | 市交通运输局 | 市国资委、市公交公司 | 2024年12月底前 |
|  |  | 6 | 建立科学合理的票价票制体系 | 市发改委 | 市交通运输局、市国资委、市公交公司 | 2024年9月底前 |
|  | （三）加强行业规划引导 | 7 | 编制《永州市城市公共交通专项规划（2021-2035年）》 | 市交通运输局 | 市自然资源和规划局、市住建局、市国资委、市公安局、市公交公司 | 2023年12月底前 |
| 二、完善基础设施建设 | （一）推动场站设施建设 | 8 | 建成4个公交枢纽站〔经开区（冷水滩河西）公交枢纽站、零陵朝阳公园枢纽站、冷水滩柘塘枢纽站、冷水滩珍珠路枢纽站〕，2个公交停保场站（冷水滩河东翠竹路停保站、零陵吾悦广场停保场） | 市国资委 | 冷水滩区人民政府、零陵区人民政府、永州经开区管委会，市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市交通运输局、市公交公司 | 2024年12月底前 |
| 二、完善基础设施建设 | （一）推动场站设施建设 | 9 | 推进中途站点无障碍和港湾式站点的新改建工作，创建期内新改建港湾式停靠站点约50个，新改建无障碍停靠站点约70个 | 市国资委、 市住建局 | 市城管执法局、市自然资源和规划局、市公安局、市交通运输局、市城发集团、市经发集团、市公交公司 | 2024年12月底前 |
|  |  | 10 | 探索公交场站综合开发 | 市国资委 | 冷水滩区人民政府、零陵区人民政府、永州经开区管委会、市交通运输局、市自然资源和规划局、市住建局、市公交公司 | 2024年9月底前 |
|  | （二）保障公交路权优先 | 11 | 建设不少于20公里的公交专用道，并结合公交专用道布设公交信号优先交叉口 | 市住建局、 市公安局 | 市自然资源和规划局、市经发集团、市城发集团、市交通运输局、市公安局交警支队、市公交公司 | 2024年12月底前 |
|  |  | 12 | 加强公交专用道管理 | 市公安局 | 市国资委、市交通运输局、市公安局交警支队、市公交公司 | 2025年6月底前 |
| 三、提升运营服务水平 | （一）构筑高效畅达网络 | 13 | 优化公交线网布局。一是构建多层次、一体化线网体系；二是建立公交线网动态调整机制；三是新增或调整公交线路，填补服务空白 | 市交通运输局 | 市公安局、市自然资源和规划局、市道路运输服务中心、市公交公司 | 2025年6月底前 |
|  |  | 14 | 创新公交特色服务。开通区间线、定制公交、专线公交、旅游公交、机场通勤巴士、支线小公交等多种形式的特色服务，实行差异化票价 | 市交通运输局 | 市国资委、市公交公司 | 2025年6月底前 |
|  |  | 15 | 巩固冷水滩区、零陵区湖南省城乡客运一体化示范县创建成果 | 冷水滩区人民政府、零陵区 人民政府 | 市交通运输局、市公交公司、永汽运输总公司 | 2025年6月底前 |
|  | （二）提升换乘衔接效率 | 16 | 推进城市公交与对外客运枢纽、城市公交及慢行系统直接的换乘衔接 | 市交通运输局 | 市国资委、市城管执法局、市自然资源和规划局、市住建局、市公安局、市公交公司 | 2024年12月底前 |
|  | （三）提高公交出行品质 | 17 | 倡导“微笑服务”“温馨服务”等，定期对驾驶员进行服务培训 | 市国资委 | 市交通运输局、市公交公司 | 2025年6月底前 |
|  |  | 18 | 开展文旅车厢创建，打造“一线一特色，一车一风景”的公交特色车厢 | 市国资委 | 市交通运输局、市公交公司 | 2025年6月底前 |
|  |  | 19 | 定期开展城市公共交通乘客满意度调查，建立城市公共交通乘客投诉处理制度 | 市国资委 | 市交通运输局、市公交公司 | 2025年6月底前 |
| 三、提升运营服务水平 | （四）加强公交安全监管 | 20 | 加强行业安全监管 | 市交通运输局 | 市国资委、市公安局、市应急管理局、市城管执法局、市公交公司 | 2025年6月底前 |
|  |  | 21 | 强化企业安全生产 | 市公交公司 | 市交通运输局、市国资委、市公安局、市应急管理局、市公交公司 | 2024年12月底前 |
|  | （五）改善驾驶员就业环境 | 22 | 建立公交职工工资正常增长机制，改善工作环境，关心驾驶员心理健康 | 市国资委、 市公交公司 | 市财政局、市人社局、市总工会、市交通运输局 | 2024年12月底前 |
| 四、强化信息技术支撑 | （一）升级公交智能调度系统 | 23 | 推进永州公交智能调度系统的升级改造 | 市交通运输局 | 市国资委、市工信局、市科技局、市财政局、市行政审批服务局、市城发集团、市公交公司 | 2023年12月底前 |
|  | （二）升级公众出行服务系统 | 24 | 升级“永州公交”APP信息查询功能，“永州公交”APP开发定制公交服务模块，拓展“永州公交”APP扫码支付功能 | 市交通运输局 | 市国资委、市科技局、市财政局、市行政审批服务局、市公交公司 | 2023年12月底前 |
|  |  | 25 | 城区公交站点配置智能化电子站牌 | 市国资委、 市交通运输局 | 市住建局、市城管执法局、市行政审批服务局、市经发集团、市城发集团、国网永州供电公司、市公交公司 | 2024年12月底前 |
|  | （三）推广公交快捷支付方式 | 26 | 加强“交通一卡通”IC卡和“永州公交”APP的推广应用 | 市交通运输局 | 市国资委、市行政审批服务局、市卫健委、市残联、市退役军人事务局、市公交公司 | 2024年9月底前 |
|  |  | 27 | 推广支付宝、微信、云闪付等网络支付方式和老年人刷身份证、社保卡刷卡乘车等非现金支付 | 市国资委、 市交通运输局 | 市国资委、市行政审批服务局、市卫健委、市残联、市退役军人事务局、市公交公司 | 2024年9月底前 |
| 五、倡导绿色低碳出行 | （一）合理配套充电设施 | 28 | 规划新增不少于100个充电桩 | 市国资委 | 市发改委、市财政局、市交通运输局、市工信局、国网永州供电公司、市公交公司 | 2025年6月底前 |
|  | （二）推进完善慢行交通系统 | 29 | 结合道路提质改造，同步改造步行道和非机动车道 | 市住建局 | 市自然资源和规划局、市城管执法局、市交通运输局、市经发集团、市城发集团、市公安局 | 2025年6月底前 |
| 五、倡导绿色低碳出行 | （二）推进完善慢行交通系统 | 30 | 新建市政道路需同步建设步行道、非机动车道、立体过街设施等 | 市住建局 | 市自然资源和规划局、市城管执法局、市交通运输局、市经发集团、市城发集团、市公安局 | 2025年6月底前 |
|  |  | 31 | 构建集通行、休闲、景观等功能于一体的慢行交通体系 | 市住建局 | 市自然资源和规划局、市城管执法局、市交通运输局、市经发集团、市城发集团、市公安局 | 2025年6月底前 |
|  | （三）推广完善共享单车发展 | 32 | 加强共享单车精准投放，合理布局共享单车停放点，采取服务质量考核等方式督促企业履约 | 市城管执法局 | 市国资委、市公安局 | 2024年6月底前 |
|  | （四）加大绿色出行宣传引导 | 33 | 利用绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，切实增强广大市民绿色、安全、文明出行意识 | 市委宣传部 | 市发改委、市国资委、市交通运输局、市公安局、市总工会、市机关事务管理局、市公交公司 | 2025年9月底前 |