# 道县农村住房建设管理办法（试行）

(征求意见稿)

## 第一章  总 则

笫一条  为提升农村住房质量安全监管水平，规范我县农村住房建设活动，保障人民群众生命财产安全，根据《湖南省农村住房建设管理办法》（省政府令第299号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村住房质量安全监管的通知》（湘政办〔2021〕78号）、《湖南省居民自建房安全管理若干规定》《永州市人民政府办公室关于印发〈永州市农村住房质量安全监督管理暂行办法〉的通知》（永政办发〔2022〕18号）等法律法规和有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法中的农村住房建设是指我县行政区域内国土空间规划城镇开发边界以外集体土地上的新建、改建、扩建的三层以下（不含三层），工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的农村居民自行组织建设的私有住房，包括附属建筑物、构筑物及其他设施。新建居民自建房一般不得超过三层，居民自建房原依法批准层数超过三层的，改（扩）建、重建后层数不得超过原依法批准层数。其中，三层以上（含三层）、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的居民自建房纳入基本建设程序管理。《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规、规章对村民建设住房另有规定的，从其规定。

笫三条  县政府将农村住房质量安全隐患排查整治纳入安全生产专项考核，加强安全管理队伍建设，保障安全管理工作经费。

县住房和城乡建设局负责村民自建房安全综合监督管理工作，牵头组织村民自建房安全隐患排查整治，建立健全村民自建房安全管理长效机制；负责乡村建设工匠的培训，对乡村建设工匠施工活动实施监督检查，依法查处乡村建设工匠或者建筑施工单位（企业）的违法行为。

县农业农村局负责农村宅基地改革和管理工作，指导乡镇人民政府（街道办事处）做好农村宅基地批准书的核发工作。

县自然资源局负责做好土地类的认定和用途的管制、指导，做好地质灾害易发地区的排查和防治工作。

县消防救援大队负责指导农村住房，特别是用作经营密集场所的消防安全管理工作。

县市场监管、教育、公安、商务、文旅广体、卫健、应急管理、城管、财政、民政等部门按照各自职责，做好农村住房安全监督管理工作。

乡镇人民政府（街道办事处）应当落实属地责任，负责本辖区内村民自建房安全监督管理工作，对于村民自建房的安全进行日常监管;负责对未取得乡村建设规划许可证或未按照规定进行建设等违法行为的查处工作；指导村民委员会开展农村住房质量安全监管工作。

村民委员会在乡镇人民政府（街道办事处）指导下拟定有农村住房建设自治管理内容的村规民约，经村民会议讨论通过后实施；指导村民办理或者为村民代办农村住房建设审批手续，指导村民依法依规开展农村住房建设活动，对农村住房建设中的违法行为及时劝阻，并向乡镇人民政府（街道办事处）报告。

第四条  建房村民、乡村建设工匠或建筑施工单位（企业）对农村住房建设质量安全负直接责任，接受县住房和城乡建设局、乡镇人民政府（街道办事处）和村民委员会的技术指导和监管。农村住房设计、施工、材料供应单位或个人按照相关法律法规分别承担相应的建设工程质量和安全责任。

笫五条  县住房和城乡建设局、乡镇人民政府（街道办事处）依法对农村住房施工质量和安全实施监督检查，个人和单位应当支持、配合，不得拒绝或者阻碍。

## 第二章  规划与设计

第六条  县住房和城乡建设局应当结合当地村民安居需求、气候条件、地形特点、传统文化和传统民居风貌等因素，组织编制农村住房设计图集，无偿提供给村民使用。

第七条  县自然资源局、县农业农村局负责指导合理划定建设用地范围、土地类型的认定和用途管制，指导乡镇人民政府（街道办事处）新建、改（扩）建、重建农村住房的用地和规划审批。

乡镇人民政府（街道办事处）负责新建、改（扩）建、重建农村住房的用地和规划审批，负责核查农村住房选址是否符合规划要求、是否存在地质灾害隐患等；严格控制切坡建房，对确需切坡的，应会同有关部门指导建房村民按照有关技术规范做好坡体防护；负责宣传推广设计图集，落实带图审批，向建房村民提供技术咨询和指导服务。

第八条  农村村民新建、改（扩）建、重建住房，应当依法办理用地、规划、建设等手续，按照法律法规的规定以及乡村建设规划许可证的规定进行建设。

笫九条  村民委员会负责对本村当年有建房意愿的村民摸底，并提前宣讲农村住房建设相关法律法规和政策；会同村民做好农村住房建设初步选址，在符合村庄规划、用途管制要求的前提下，提请乡镇人民政府（街道办事处）进行实地选址；指导村民签订《村民建房质量安全责任承诺书》。

第十条  农村住房建设可委托具有相应资质的设计单位或有资格的设计人员进行设计，也可选用住房和城乡建设主管部门推荐的通用图集；偏远山区、经济条件较差的村民，可委托持证乡村建设工匠设计建房草图。

## 第三章  建房质量安全管理

笫十一条  乡镇人民政府（街道办事处）应当在建房申请人办理完建设规划和用地审批手续后5个工作日内，会同村民委员会到现场进行免费定位放线。定位放线后，村民住房建设方可开工。

第十二条  农村住房建设施工应当委托建筑技能培训合格乡村建设工匠、具备资质的建筑施工单位（企业）（以下统称“施工方”)实施。乡镇人民政府（街道办事处）应当指导、监督建房村民与施工方签订施工合同（协议），明确质量安全责任、质量保证期限和双方权利义务。鼓励乡村建设工匠、建筑施工单位（企业）投保安全生产责任险、建筑施工意外伤害保险等有关工程险种，防范施工风险。

笫十三条  施工方对承接的住房建设质量和施工安全负责，应当按照设计图纸施工,不得擅自修改设计图纸，不得偷工减料，在施工中采取安全施工措施,及时发现和消除施工、消防等安全隐患。

笫十四条  乡镇人民政府（街道办事处）应当将建筑材料检查纳入日常检查内容。在建房过程中，建房村民、施工方要选用符合国家和省规定标准的建筑材料、建筑构（配）件和设备,保存主要建筑材料（钢筋、水泥、砌体）出厂合格证或购买凭证。

施工方应当协助建房村民选用合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备。建房村民使用不合格建筑材料、建筑构（配）件和设备的，施工方应当劝阻、拒绝。

县住房和城乡建设局应当开展新建农村住房质量安全实地抽查工作，每年随机抽查的住房数量不得少于当年新建农村住房总量的20%，集中抽查不少于两次，重点抽查建设程序、建筑材料、按图施工、现场施工质量及安全生产管理等情况，对发现的问题应当及时交由乡镇人民政府（街道办事处）督促整改，并对整改情况予以指导和复查，建立台账存档。对违法违规施工的单位或者乡村建设工匠依法依规及时查处，并认定不良行为记录。

笫十五条  乡镇人民政府（街道办事处）应当加强对在建农村住房质量和施工安全的监督巡查，严格落实农村住房建设公示制度、动态巡查制度和“六到场”制度（即选址踏勘到场、定点放线到场、基坑基槽验收到场、工程重要节点到场、主体结构完工到场、竣工验收到场）,按照规范要求做好质量安全巡查台账和检查记录。

笫十六条  乡镇人民政府（街道办事处）要明确专职人员对农村住房实施质量安全监管，也可以委托符合条件的第三方机构实施质量和安全监管。要通过设立举报电话、举报信箱、网上举报等多种渠道，及时受理村民住房建设违法违规行为的举报和投诉。对妨碍执行公务等行为，应及时报公安部门予以处置。

笫十七条  村民委员会要对正在建设的农村住房的施工安全、建筑材料质量、按图施工等开展检查，如发现违法违规行为应及时报告乡镇人民政府（街道办事处），做到早发现、早报告、早制止。

第十八条  村民不得擅自对住房进行加层或者拆改住房主体承重结构，确需在原有住房上加层的，应按照新建住房建设程序取得相应审批手续后方可进行建设。

## 第四章  竣工与验收

笫十九条  农村住房建设符合下列条件的,可以组织竣工验收:

（一）取得乡村建设规划许可证和宅基地批准书，改（扩）建农村住房具备证明符合建房条件的相关手续；

（二）乡镇人民政府（街道办事处）巳出具用地规划验收证明；

（三）确因选址困难需要实施切坡建房的，在乡镇人民政府（街道办事处）指导下，按照有关技术规范做好坡体防护，并由乡镇人民政府（街道办事处）对坡体防护进行检查，确认符合相关标准；

（四）具有建房居民签订的《居民自建房质量安全责任承诺书》；

（五）承揽农村住房工程的施工方巳完成设计图纸（标准图集）、地基基础设计和施工合同（协议）包括的各项建设内容；

（六）施工方在农村住房建设工程竣工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律法规和相关标准、规范、指南；委托对农村住房质量进行监理的，由监理单位或监理人员对农村住房质量提出意见；

（七）具有建房村民与施工方签署的质量保修书（见附件1),其保修条款由双方自行约定；

（八）县住房和城乡建设局、县自然资源局或者乡镇人民政府（街道办事处）在日常巡查抽检中发现并责令整改的问题巳全部整改合格；

（九）法律、法规、规章规定的其他条件。

笫二十条  建房村民应当在农村住房竣工验收前向乡镇人民政府（街道办事处）提出用地和规划核实申请。乡镇人民政府（街道办事处）应在收到核实申请之日起5个工作日内，及时安排工作人员到现场检查核实，现场核实人员不少于2人。核实合格的，出具《农村宅基地和建房（规划许可）核实证明》（附件2)。

建房村民收到《农村宅基地和建房（规划许可）核实证明》后,确定验收时间和地点，报请乡镇人民政府（街道办事处）竣工验收。乡镇人民政府（街道办事处）指导并协助建房村民组织相关机构、村支两委负责人及施工方等单位或个人成立验收小组,委托勘察、设计、监理的,勘察、设计、监理单位或个人应当参加工程竣工验收。

笫二十一条  农村住房竣工验收应当按以下程序进行：

（一）各方陈述。建房村民、施工方、设计方、监工方等分别陈述农村住房建设合同履约情况和选址、设计、施工等农村住房建设环节执行法律法规及相关技术标准的情况；

（二）查阅资料。验收小组查阅施工记录、检查记录等农村住房施工质量管理资料；

（三）实地查验。验收小组实地查验农村住房质量，检查是否完成合同（协议）约定的所有事项；

（四）形成结论。验收小组对居民自建房工程质量作出全面评价，由乡镇人民政府（街道办事处）对居民自建房工程竣工验收是否合格形成意见。竣工验收合格，乡镇人民政府（街道办事处）应当及时形成经验收小组人员共同签署意见的《道县农村住房工程质量竣工验收表》（见附件3)；验收小组人员不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，存在整改情形的，应依法整改，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

第二十二条  居民自建房工程验收合格后，乡镇人民政府（街道办事处）应当按照“一户一档”建立农房建设档案。建房居民应当将下列建房资料在15日内报村民委员会，由村民委员会统一报送乡镇人民政府（街道办事处）存档：

（一）户籍证明（包括家庭成员户口簿复印件）；

（二）《农村宅基地批准书》《乡村建设规划许可证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》等相关资料复印件；

（三）确因选址困难需切坡建房的，乡镇人民政府（街道办事处）对坡体防护检查出具的认定意见复印件；

（四）用地规划验收证明复印件；

（五）设计图纸（标准图集）复印件；

（六）施工合同（协议）复印件；

（七）《居民自建房质量安全责任承诺书》复印件；

（八）参与施工的乡村建设工匠人员培训合格证复印件或者施工单位营业执照、资质证书复印件；

（九）施工记录和检查记录复印件（检查记录包括但不限于县级相关部门的检查记录、乡镇人民政府（街道办事处）日常巡查和“六到场”检查记录）；

（十）主要建筑材料、建筑构（配）件的出厂合格证明或者进场复检报告复印件；

（十一）竣工验收单及竣工验收的影像资料；

（十二）《湖南省居民自建房工程质量保修书》复印件；

（十三）法律、法规、规章规定的其他条件。

第二十三条  乡镇人民政府（街道办事处）应当在居民自建房工程竣工验收合格3个月内发放《湖南省居民自建房永久性标志牌》（见附件4),标记工程质量安全相关主体责任。

第二十四条  乡镇人民政府（街道办事处）在收到建房居民或者村民委员会提交的建房资料后，应当在7个工作日内填写好《竣工验收资料归档表》（附件5),建立农村住房工程档案，同步抄送至县住房和城乡建设局，并将农村住房工程档案录入湖南省农村住房规划建设管理信息系统。改（扩）建、原址重建的居民自建房建房档案应纳入原档案一并管理，无原档案的应当建立新档案。

## 第五章  使用与管理

第二十五条  用作经营的农村住房应当遵守以下规定：

（一）从事人员密集型经营活动的，应当取得与经营业态要求相符合的住房安全鉴定合格证明或者根据经营业态要求改（扩）建、重建后的竣工验收合格证明；

（二）符合经营场所应当具备的消防安全标准，不得占用、堵塞疏散通道和安全出口；

（三）每户村民自建房经营业态一般不得超过三种，根据用作经营村民自建房的结构安全性、经营安全性、住房建设合法合规性以及消防安全性的要求严格控制人数。本规定公布之日前已经用作经营的农村住房不符合本规定的，应当在2025年6月30日前调整至符合本规定；

（四）村民自建房从事工业生产加工按照有关法律、法规、规章的规定执行；

（五）法律、法规、规章规定的其他情形。

第二十六条  乡镇人民政府（街道办事处）建立农村住房质量安全隐患排查整治常态化机制，重点对本行政区域内以下农村住房进行安全隐患排查：

（一）城中村、镇区（集镇）、安置区、学校和医院周边、地质灾害易发区、旅游景区等重点区域三层以上和用作生产经营的农房；

（二）房龄长、超负荷使用、年久失修的；

（三）损坏或者损伤住房主体结构、承重结构的；

（四）位于自然灾害易发区、煤炭采空区等存在安全隐患区域的；

（五）长期闲置且无人管理的；

（六）改变用途为经营性用房的。

笫二十七条  对任何单位和个人将质量安全鉴定为C、D级的农村住房擅自用作生产经营或出租的，由乡镇人民政府（街道办事处）及时制止生产经营或出租活动，发出督促解危通知书或采取应急处置措施，督促住房使用安全责任人采取解危措施。

第二十八条  乡镇人民政府（街道办事处）应当对农村住房改造、扩建、加层、隔断等改（扩）建行为加强监管，指导改（扩）建住房村民委托具有资质的设计单位出具设计方案。改（扩）建后未通过竣工验收的农村住房不得使用。

村民委员会负责配合乡镇人民政府（街道办事处）做好村民住房改（扩）建的日常管理工作；协助村民做好拟改（扩）建农村住房的申报工作，做好改（扩）建过程中的质量安全施工监管等工作。

## 第六章  监督与执法

第二十九条  县直有关部门根据实际情况，可将居民自建房安全管理有关行政处罚、行政许可委托乡镇人民政府（街道办事处）行使。乡镇人民政府（街道办事处）按照有关法律法规，实施县直有关部门负责的居民自建房安全管理有关行政处罚；根据县直有关部门的委托，实施居民自建房安全管理有关行政许可。

第三十条  重点加强对以下行为的执法监管：

（一）未取得或者未按照土地及宅基地审批、规划许可、施工许可、经营许可等进行建设和使用的；

（二）在使用过程中擅自加层或者拆改住房主体承重结构，未依法委托住房安全鉴定机构进行安全鉴定的；

（三）安全鉴定机构出具虚假鉴定报告的；

（四）从事人员密集型经营活动未取得与经营业态要求相符合的住房安全鉴定合格证明或者根据经营业态要求改（扩）建、重建后的竣工验收合格相关证明材料的。

## 第七章  法律责任

笫三十一条  在使用过程中擅自加层或者拆改住房主体承重结构的，由乡镇人民政府（街道办事处）责令停止违法行为、限期采取恢复原状或者维修加固等排除危险措施，住房产权人或使用人应当自接到停止违法行为通知书之日起立即停止违法行为；拒不停止违法行为、逾期不采取恢复原状或者维修加固等排除危险措施的，责令停止使用。

笫三十二条  建房村民未按照规定组织竣工验收，或者未经竣工验收合格的农村住房投入使用的，由乡镇人民政府（街道办事处）责令限期改正；逾期不改正的，由县住房和城乡建设行政主管部门委托乡镇人民政府（街道办事处）按照《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。

第三十三条  违反本办法第十三条、第十四条规定，乡村建设工匠或建筑施工单位（企业）进行农村住房施工，有下列情形之一的，由乡镇人民政府（街道办事处）责令限期改正；造成损失的，依法赔偿损失；情节严重的，处以2000元以上10000元以下罚款；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

（一）未按照建设规划、设计图纸、施工技术标准和操作规程施工的；

（二）为未取得规划许可、用地审批或者违反规划许可、用地审批规定的农村村民进行住房建设的；

（三）偷工减料或者使用不合格建筑材料、建筑构（配）件和设备的。

笫三十四条  乡镇人民政府（街道办事处）及其工作人员或村“两委”成员，在农村住房建设质量安全监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

笫三十五条  对违反本办法的，法律法规巳有行政处罚规定的，从其规定。

## 第八章  附则

第三十六条  由乡镇人民政府（街道办事处）或村民委员会负责统一建设的农村居住小区的建设管理，依照有关法律法规执行。

第三十七条  本办法规定之情形，如有新的法律、法规、规章颁布，从其规定。

第三十八条  本办法自发布之日起试行，有效期2年。

附件：1.村民建房质量安全责任承诺书

2.湖南省居民自建房工程质量保修书

3.农村宅基地和建房（规划许可）核实证明

4.道县农村住房工程质量竣工验收表

5.湖南省居民自建房工程质量永久性标志牌（模板）

6.竣工验收资料归档表

附件1

村民建房质量安全责任承诺书

本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对工程施工过程及责任保修期期间的建筑安全生产承担相应责任。

承诺人签字：

身 份 证 号：

签 字 日 期：    年    月    日

注：承诺人必须亲笔签名，不得盖私印代替。

附件2

# 湖南省居民自建房工程质量保修书

建房居民：                       （以下简称甲方）

施 工 方：                       （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《民法典》《湖南省居民自建房安全管理若干规定》《湖南省农村住房建设管理办法》及有关法律法规和政策规定，经协商一致，签订本质量保修书。

一、保修范围及期限

1.地基基础工程：                   年（设计文件规定的该工程的合理使用年限或者建房居民与施工方约定的年限）；

2.主体结构工程：                   年（设计文件规定的该工程的合理使用年限或者建房居民与施工方约定的年限）；

3.防水工程：                   年(5年或者建房居民与施工方约定的年限）；

4.其他项目及保修期限约定如下：

5.质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

二、质量保修贵任

属于保修范围及期限内的项目，乙方应当在接到甲方通

知7日之内组织维修，乙方没有在约定期内派人维修的，甲方可委托他人修理，其所产生维修费用由乙方承担。

对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向房屋所在地乡镇人民政府报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位出具保修方案，乙方实施保修。

质量保修完成后，需经甲方组织验收。

三、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

四、其他

本质量保修书，由甲、乙双方在竣工验收之前共同签署，有效期限至保修期满。

甲方（签字）：              乙方（签字或盖章）：

年   月   日               年   月   日

附件3

# 农村宅基地和建房（规划许可）核实证明

（建房村民）：

位于              乡镇人民政府（街道办事处）              村                                     组的你的住房，巳于     年     月     日开展现场核实，基本符合建设用地和规划要求，请你于10个工作日内组织开展竣工质量验收。

现场核实人员（签名）：

乡镇人民政府（盖章）：

年    月   日

附件4

# 道县农村住房工程质量竣工验收表

| 建房居民 | 身份证号 |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建房地址 | 县 镇（街道、乡） 村（居委 会组（路）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 | 口木结构 口砖混结构 口框架结构 口装配式结构 口钢结构 口其他结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村宅基地批准书编号（或者《建设用地规划许可证》） |  |  |  |  | 乡村建设规划许可证（或者《建设工程规划许可证》） |  |  |  |
| 工程竣工验收内容 | 1 | 是否已完成工程设计和合同约定的各项内容 |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
|  | 2 | 施工方对完工自建房质量自查是否合格 |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
|  | 3 | 是否有完整的施工质量保证资料 |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
|  | 4 | 是否按相关规范要求进行了坡体防护处理（如有坡体防护需求） |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
|  | 5 | 是否有自建房使用的主要建筑材料（水泥、钢材、承重砌块）、建筑构（配）件和设备的出厂合格证或者复检报告 |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
|  | 6 | 建房居民和施工方是否已经共同签署自建房质量保修书 |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
|  | 7 | 各级各部门责令整改的问题是否全部整改合格 |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
|  | 8 | 法律、法规规定的其他验收条件是否满足 |  |  |  |  | 口是 否口 |  |
| 各方责任主体意见 | 建房者 |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 施工方代表 |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 勘测、设计费代表 |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 村（居）委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇人民政府（街道办事处）专业技术人员验收监督意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇人民政府（街道办事处）有关部门或者受委托的第三方机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇人民政府（街道办事处）主要负责人意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

# 湖南省居民自建房工程质量永久性标志牌（模板）

湖南省居民自建房工程质量永久性标志牌 建房居民： 设计方（标准图集编制单位）： 施工方（乡村建设工匠）： 竣工时间：

制作规格：

1.标志牌内容可镌刻在房屋外立面醒目位置。

2.尺寸大小一般为300mn×200mm。

3.标志牌主要标注内容详见模板。其中建房居民填写产权人姓名，设计方填写有资质的设计单位名称或者住建部门提供的通用图集名称＋编号；施工方填写有资质的施工企业名称或者乡村建设工匠主要负责人姓名；竣工时间填写自建房工程完工时间。

4.标志牌的制作安装费用由建房居民承担。

附件6

# 竣工验收资料归档表

| 户主姓名 |  |  |  | 户主身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主联系方式 |  |  |  | 自建房地址 |  |
| 结构类型 |  |  |  | 建筑面积、层数 |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工验收时间 |  |
| 资料归档文件目录 |  |  |  |  |  |
| 所需资料 |  |  |  |  | 提供情况 |
| 1 | 户籍证明（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 2 | 用地规划手续相关材料（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 3 | 用地规划验收证明相关材料（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 4 | 确因选址困难需切坡建房的，乡镇入民政府对坡体防护检查出具的认定意见（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 5 | 设计文件（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 6 | 施工合同（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 7 | 居民自建房质量安全责任承诺书（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 8 | 乡村建设工匠培训合格证或者施工单位资质证书（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 9 | 施工记录和检查记录(六到场记录及其他检查记录) （复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 10 | 主要建筑材料、建筑构（配）件的出厂合格证明或者进场复检报告（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 11 | 《湖南省居民自建房工程质量竣工验收单》及竣工验收的影像资料 |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 12 | 湖南省居民自建房工程质量保修书（复印件） |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 13 | 法规、规章规定的其他文件 |  |  |  | 口已提供 口未提供 |
| 归档结论 |  | 该自建房建设竣工验收归档文件已于 年 月 日收讫齐全，符合要求，予以存档。 经办人： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |