江华瑶族自治县2022年度中央水利发展资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

江华瑶族自治县水利局是县人民政府工作部门，为正科级单位，内设8个职能股室，下属10个事业单位。核定编制84人，现有在职人员54人。承办项目建设单位为水利建设管理站，共有工作人员9名，其中专业技术人员6名，工勤人员3名，全部为专科以上学历。

（二）项目资金基本情况

依据《湖南省财政厅关于提前下达2022年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预[2021]276号）和《关于批复2022年部门预算批复的通知》（江财预[2022]1号）， 列入2022年度部门财政预算安排中央水利发展资金832万元。

（三）项目资金绩效目标

计划实施小型水库除险加固4座532万元，小型水库工程维修养护97座129万元，农村饮水工程维修养护50处151万元，山洪灾害防治非工程措施维修养护县1个20万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

2022年度上级下达我县中央水利发展资金832万元，资金到位率100％。其中：小型水库除险加固532万元，小型水库工程维修养护129万元，农村饮水工程维修养护151万元，山洪灾害防治非工程措施维修养护县20万元。

- 项目资金实际使用情况

1、小型水库除险加固532万元：实施田冲、马山塘、鸡婆冲、清塘4座小型水库除险加固工程。

2、小型水库工程维修养护129万元：实施白砖塘、稻谷塘等小型水库工程维修养护工程97处。

3、农村饮水工程维修养护151万元：实施八洞村、河湾村等农村饮水工程维修养护50处。

4、山洪灾害防治非工程措施维修养护20万元：实施山洪灾害防治非工程措施维修养护1处。

（三）项目资金管理情况分析

一是计财股认真审核报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是严格执行国库集中支付制度，确保资金安全和效益。

为确保该项目保质保量顺利完成，我们在实施过程中坚决推行“三项制度”，严格把关建设过程中每一个环节，县水利局技术员全程对施工质量进行检查，确保工程质量。项目资金实行专款专用，确保资金发挥应有效益。

三、项目资金组织实施及绩效情况

（一）项目决策情况

严格项目资金管理，专项核算，专款专用，工程竣工由县水利局等部门组成的验收组进行验收，项目经过公示和受益群众问卷调查后方可进行结算。

（二）项目过程情况

项目进度情况

| 分类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 完工 验收率（%） | 验收 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 小型水库除险加固 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100％ | 100％ |
| 小型水库工程维修养护 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100％ | 100％ |
| 农村饮水工程维修养护 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100％ | 100％ |
| 山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100％ | 100％ |

资金完成情况

| 分类 | 中央专项投资 （万元） | 完成中央专项资金投资（万元） |  | 中央专项资金投资完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型水库除险加固 | 532 | 532 | 100% |  |
| 小型水库工程维修养护 | 129 | 129 | 100% |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 151 | 151 | 100% |  |
| 山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 20 | 20 | 100% |  |

（三）项目产出情况

项目成本控制情况

| 分类 | 实施项目个数（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目总计 | 项目成本控制在批复概算内的项目数 | 项目成本超出批复概算的项目数 |
| 小型水库除险加固 | 4 | 4 | 0 |
| 小型水库工程维修养护 | 97 | 97 | 0 |
| 农村饮水工程维修养护 | 50 | 50 | 0 |
| 山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 1 | 1 | 0 |

- （四）项目效益情况

1、小型水库除险加固532万元：消除水库安全隐患，确保下游群众和农田安全。

2、小型水库工程维修养护129万元：实施小型水库维修养护，确保工程正常运行。

3、农村饮水工程维修养护151万元：受益农村人口15.88万人。

4、山洪灾害防治非工程措施维修养护20万元：服务人口24.2万人。

四、主要经验做法、存在问题与原因分析

主要经验做法：水利工程维修养护项目积极推行“以奖代补、先建后补”建管模式，由县水利局负责项目实施的组织协调和监督指导，以受益群众、农业合作集体为主体，充分发挥基层党组织的示范引领作用，发动群众一起干。按照“政府引导、民办公助、先建后补”的原则，由项目村自行组织实施。为加强工程质量监督，由项目乡(镇)政府、乡村振兴驻村工作组及项目所在村委会参加项目建设管理工作，把好了质量关。

存在的问题：我县地处边远山区，水利基础设施陈旧老化，县级财政财力薄弱，水利投入严重不足。

下步措施：继续争取省市加大我县水利建设资金投入力度，积极引导社会各方力量特别是民营资本投资水利的积极性，形成合力治水、共同兴农的大好局面。

江华瑶族自治县水利局

2022年6月27日