江华瑶族自治县涔天河镇人民政府2023年度乡村便民服务中心及“六小”建设资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

涔天河镇地处永州市江华县县城东南面，因乡镇规划调整，由原东田、原务江、原花江三个乡镇合并设立，现共有22个行政村，2个移民社区。

（二）资金基本情况

根据湘财行指〔2022〕0028号文件精神，2023年度下达乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金，共计96254.8元。

（三）资金绩效目标

2023年乡村便民服务中心及“六小”建设计划投入96254.8元，维修石丰村服务中心一处，维修铝合金窗及安装窗帘两处，购买食堂厨房用品、维修自来水管一处。

二、项目资金使用及管理情况

便民服务中心及“六小”建设专项预算支出96254.8元，纳入了2023年部门预算,资金是通过县财政局直接下达用款指标至涔天河政府，全年支付96254.8元。

我单位严格资金管理，做到了专人管理、专款专用。一是管理人员认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是严格资金监管。石丰村服务中心在维修中按照“四议两公开”要求进行，经进村部初审、会计复审、分管领导终审步骤，保证资金安全性。三是在维修工程施工过程中，相关管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、预算支出绩效情况

我单位2023年便民服务中心及“六小”建设完成村服务中心维修一处，维修铝合金窗及安装窗帘三处，镇机关食堂购买食堂厨房用品、维修自来水管一处。石丰村服务中心维修基础设施，制作标语牌，装饰面等基础装饰，提升服务群众办公环境。

通过建设维修，更新了办公环境，提升工作人员服务群众的积极性。该项目于2023年7月份开始规划，8月动工建设，10月全面完工。

四、主要经验及做法

1、为做好易地后扶搬便民服务中心及“六小”建设项目实施工作,确保按期高标准完成建设任务,明确了党组织书记、村支书负总责，充分发挥村务监督委员会作用，加强对项目建设全过程的监督管理，定期向镇领导小组汇报项目推进情况，领导小组适时对项目建设及使用情况进行督查，规范项目资金的使用管理。

2、项目开工前对预期性设计方案进行审核，并将施工过程中各个工序的进行顺序和相互关系进行梳理，由此实现对项目工程的有效控制，减少项目施工过程中消耗的人力物力资源，最大限度的减少项目过程中的浪费，控制施工中的风险。

3、镇政府工作人员协调项目管理人员按照工程管理程序，及时组织人员规范验收，验收合格后办理移交手续交付村集体使用。

江华瑶族自治县涔天河镇人民政府

2024年4月30日