江华瑶族自治县涔天河镇人民政府2023年市县分成福彩公益金专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

涔天河镇地处永州市江华县县城东南面，因乡镇规划调整，由原东田、原务江、原花江三个乡镇合并设立，现共有22个行政村，2个移民社区。

（二）资金基本情况

根据湘财综指〔2022〕0008号和湘财综指〔2022〕0014号文件精神，2023年度下达市县分成福彩公益金分别为13万元和20万元，共计33万元。

该项目于2023年3月份开始规划，5月动工建设，7月全面完工。

（三）资金绩效目标

2023年市县分成福彩公益金计划投入33万元，修建儿童之家两处，修建活动中心一处，改造公租房，改善人居环境治理。涉及会合村、石丰村、务江冲村三个行政村。

二、项目资金使用及管理情况

专项预算支出33万元，纳入了2023年部门预算,资金是通过县财政局直接下达用款指标至涔天河政府。根据项目施工单位提供结算表已支付33万元，项目实施地点在会合村、石丰村、务江冲村。

我单位严格资金管理，做到了专人管理、专款专用。一是村账会计认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是严格资金监管。项目在实施中按照“四议两公开”要求进行，经进村部初审、会计复审、分管领导终审步骤，保证资金安全性。三是在项目工程施工过程中，相关管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、预算支出绩效情况

2023年市县分成福彩公益金完成儿童之家基础建设两处，修建活动中心一处，改造公租房设施，改善农村人居环境。

儿童之家在石丰村、会合村各一处，制作了标语牌，装饰面等基础装饰，改善基层服务环境。活动中心在务江冲村，增加了群众活动的场地，人居环境治理在石丰村，通过修整场坪，硬化道路等方式改善村民居住环境，受益建档立卡户10余户。通过项目建设，可以提高农村群众文体活动条件，为周边居民生活增加多样性。

四、主要经验及做法

1、为做好人居环境等实施工作,确保按期高标准完成建设任务,明确了党组织书记、村支书负总责，充分发挥村务监督委员会作用，加强对项目建设全过程的监督管理，定期向镇领导小组汇报项目推进情况，领导小组适时对项目建设及使用情况进行督查，规范项目资金的使用管理。

2、项目开工前对预期性设计方案进行审核，并将施工过程中各个工序的进行顺序和相互关系进行梳理，由此实现对项目工程的有效控制，减少项目施工过程中消耗的人力物力资源，最大限度的减少项目过程中的浪费，控制施工中的风险。

3、镇政府工作人员协调项目管理人员按照工程管理程序，及时组织人员规范验收，验收合格后办理移交手续，签订后期管护合同，交付村集体使用。

江华瑶族自治县涔天河镇人民政府

2024年4月30日