2023年度涔天河道路复建项目资金绩效

自评报告

- 一、项目概况

（一）单位基本情况

1、柑子冲吊桥项目和涔天河水库扩建道路复建项目1-10标段业主为江华瑶族自治县交通运输局。

2、涔天河机耕道（桥）项目1-7标段业主为水口镇人政府。

（二）资金预算情况

2023年度，县财政局年初下达涔天河道路复建项目资金预算0万元，年终结算金额247.36万元（其中：柑子冲吊桥41万元，涔天河道路复建3标86万元，机耕道4标120.36万元），实际执行金额247.36万元。

- 绩效目标情况

2023年度，各项目绩效目标设定如下：

完成建设柑子冲吊桥一座；道路复建S3标项目建设里程18.863公里；机耕道（桥）复建工程第四合同段（贝江中心项目）项目建设里程12.948公里。

二、资金使用管理情况

2023年涔天河道路复建资金，坚持预算管理、严格落实遵守先有预算后有支出的原则；保证了项目资金使用的合法、真实、高效。

三、预算支出绩效情况

2023年度涔天河道路复建项目资金完成预算支出247.36万元，已完成支付柑子冲吊桥工程项目结算款41万元，已完成支付涔天河道路复建3标工程项目结算款86万元，已完成支付涔天河机耕道（桥）4标工程项目结算款120.36万元。

- 存在的问题及原因分析

到目前为止，涔天河道路复建3标工程结算评审资金8622.9万元，共支付8191.61万元，尚有431.29万元无资金支付。

江华瑶族自治县交通运输局

2024年5月15日