2023年度项目建设专项资金绩效自评报告

- 项目概况

（一）单位基本情况

江华瑶族自治县华通交通基础设施投资建设有限公司（以下称“公司”）成立于2013年8月，是县级国有独资公司，主要从事道路、桥梁、隧道工程等交通基础设施建设。公司注册资本1.08亿元，法定代表人颜德彪。

（二）资金预算情况

2023年度，县财政下达公司项目建设专项资金3981万元，其中：S355江华分水岭至白芒营公路2500万元；S356江华县涔天河至沱江公路1481万元。

- 绩效目标情况

2023年度，公司各项目绩效目标设定如下：

1.S355江华分水岭至白芒营公路：项目已交工验收合格，本年度拟围绕概算调整审计整改，做好变更报批、征迁清理、款项结算等工作；

2.S356江华县涔天河至沱江公路：项目已交工验收合格，本年度拟完成竣工准备工作，包括做好变更报批、征迁清理、款项结算等工作。

二、资金使用管理情况

2023年，公司项目建设专项资金总收入3981万元，资金通过县交通运输局转拨至公司，各项目建设专项资金均按预算额度拨付，资金到位率100%。公司按照《基本建设财务准则》和专项资金管理使用办法，坚持把资金管理作为一项重要的基础工作来抓。一是认真审核，确保报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性。二是精细核算，合理设置账套、科目，提高会计电算化水平。三是强化监管，做事前、事中、事后资金监管相衔接。

三、预算支出绩效情况

2023年度，公司项目建设专项资金支出3981万元，资金使用率100%。各项目年初绩效目标总体实现良好：

1.S355江华分水岭至白芒营公路：项目总体推进尚可，但变更报批、征迁清理成效有待提高。

2.S356江华县涔天河至沱江公路：竣工前准备工作进展符合预期，其中变更报批已基本完成，征迁清理则稍有滞后。

四、存在的问题及原因分析

1、S355江华分水岭至白芒营公路因建设难度远超预期，建设周期延长，建设成本增大，概算调整工作任务仍然繁重。

2、S356江华县涔天河至沱江公路因涉及农行贷款付息，导致部分细项建设成本增大问题。

3、上述2个建设项目均已完工，后段结算面临资金压力大，需县行业主管部门、县财政部门加大统筹力度。

江华瑶族自治县

华通交通基础设施投资建设有限公司

2024年5月18日