2023年度交通建设质量安全监督项目资金绩效

自评报告

- 项目概况

（一）单位基本情况

江华县交通建设质量安全监督站隶属县交通运输局管理的公益一类副科级事业单位，主要职责是:贯彻执行上级有关交通建设质量监督、工程监理和施工安全的法规政策,制定本县交通建设质量和施工安全管理办法并组织实施;负责全县权限内公路、水运工程、通畅、通达农村公路以及中小桥梁新建与改建项目的质量安全监督工作,并按规定开展质量鉴定和检查活动,参与全县交通建设工程竣(交) 工验收,接受市质量安全监督处的业务指导和考核等。

（二）资金预算情况

2023年度，县财政局年初下达交通建设质量安全监督检测项目经费预算25万元，年终结算金额21.58万元，实际执行金额21.58万元。

- 绩效目标情况

2023年度，各项目绩效目标设定如下：

质量安全监督检测实体工程质量农村公路建设38.74公里；农村公路安全生命防护工程86.63公里；农村公路危桥改造中小桥梁13座。

二、资金使用管理情况

2023年交通建设质量安全监督资金，坚持预算管理、严格落实遵守先有预算后有支出的原则；坚持合同管理、严格按照合同约定的单价和实际完成的抽检数量据实结算；坚持实体抽检检测报告管理，未出检测报告不予资金支付。通过上述资金管理措施，保证了交通建设质量安全监督检测项目资金使用的合法、真实、高效。

三、预算支出绩效情况

2023年度交通建设质量安全监督检测项目经费完成预算支出21.58万元，共完成质量安全监督检测实体工程质量农村公路建设38.74公里；农村公路安全生命防护工程86.63公里；农村公路危桥改造中小桥梁13座。第三方检测机构均出具了检测报告。

县交通建设质量安全监督站实行质量安全监督日常巡查全覆盖、定期开展质量安全监督专项检查、工程建设交工验收委托第三方专业检测公司实体抽检的制度较好的完成了受监项目的质量安全监督任务，有力地维护了我县农村公路建设的秩序，农村公路建设的质量安全取得了良好的效果。

- 存在的问题及原因分析

无

江华瑶族自治县交通运输局

2024年5月15日