2023年度农村道路建设专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

县交通运输局基本建设股，主要负责公路水路交通运输基础设施建设行业政策和技术标准；负责交通建设项目的预可、工可和设计审批、审查报批及后期评估工作；负责管理和监督全县公路、水路交通建设市场，维护平等竞争秩序；负责对公路、水路交通建设工程招标实施管理与监督；负责组织实施国家、省级、县乡公路（包括汽车站场）、干线航道（包括港口码头等）工程项目建设；监督管理公路、水路交通建设工程质量和定额、造价控制、竣工验收；参与交通战备建设项目的勘察、设计、审定和竣工验收工作。

（二）资金基本情况

2023年度，县财政局年初批复农村公路建设资金预算6025万元，年终结算金额10231万元，实际执行金额10231万元。

（三）资金绩效目标

2023年农村道路建设实施投入10231万元，实施建设农村道路64.68公里。实施项目主要有江华界牌乡至桥头铺三级公路提质改造工程、江华贝江至蔚竹口三级公路提质改造工程、大锡至码市三级公路提质改造工程等3条乡镇通三级路提质改造工程；涔天河会合社区天子岭3000亩柑橘产业园资源产业路、湖南瑞鑫源生物开发科技有限公司潇水源茶叶特色产业园资源产业路、白芒营拔干小山脚千亩标准化柑橘产业园资源产业路江华县牛牯岭省级现代农业示范园资源产业路等4条资源产业路；码市镇后河村大坪源组至大朗坪组连接路、大圩镇西岭村茅栗木至西岭村委会连接路、猴山村大山口-葫芦口连接路、五家寨村-古芝贝自然村连接路等4条新村与撤并村便捷连通路；龙造窝漂流旅游通景公路等农村公路建设项目。

二、项目资金使用及管理情况

我局始终把资金管理作为农村道路建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专款专用。一是认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我局成立了项目工作管理领导小组并根据项目特性和省交通厅计划文件、县扶贫开发领导小组下发的扶贫统筹整合资金实施方案，将省级交通事业发展资金分解到各个项目上。严格执行省财政厅、省交通厅印发的《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》（湘财建[2015]90号），项目资金拨付审批手续完整，采取先签字后付款的方式，严把审核关。绩效自评中未发现截留、虚列支出的情况。

四、预算支出绩效情况

2023年度村道新建道路12个项目的农村公路建设任务，进一步巩固贫困人口脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽成果，确保如期完成脱贫攻坚任务。通过完成全县各乡镇村道新建项目，切实改变贫困群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，提升当地的经济发展，进一步巩固脱贫摘帽成果，为乡村振兴打下基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（无

六、有关建议

无