江华瑶族自治县农村危房改造中央补助资金

转移支付2023年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，巩固脱贫成效，按照省、市、县乡村振兴工作总体要求，2023年计划实施182户农村低收入群体危房改造项目，农村危房改造中央补助资金下达351万元，182户危房改造项目全部完成竣工验收。

- 绩效情况分析

- 资金投入情况分析。

- 2023年财政下达了农村危房改造中央补助资金351万元用于农村危房改造项目，资金到位率100%；实际支付351万元，预算执行率100%。

- 资金管理情况分析。

- 资金管理及使用均依照中央、省、市、县相关文件要求，严格遵守财政纪律，全部用于农村危房改造项目，及时将补助资金足额发放到户。预算绩效管理完成率100%，支出农村危房改造中央补助资金351万元，完成率100%。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

- 2023年农村危房改造项目总体目标是：完成全县182户农村危房改造项目，均达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的要求。全年实际完成农村危房改造182户，完成率100%。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标情况分析。

- 数量指标：符合条件对象危房改造率完成100%。

- 质量指标：改造后房屋验收合格率100%。

- 时效指标：地方拟改造房屋当年的开工率、完成率均达到100%。

成本指标：完成351万元农村危房改造补助资金拨付使用。

- 2.效益指标完成情况。

- 经济效益指标：100%统筹安排使用涉农资金。

- 社会效益指标：改造后房屋抗震设防表现无严重毁损。

- 生态效益指标：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，乡镇人居环境有改善。

- 可持续影响指标：改造后房屋保证安全期分别为拆除重建的≥30年,维修加固的≥15年。

- 3.满意度指标完成情况。

- 服务对象满意度指标：危房改造户满意度100%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本项目的自评表格及报告均按照要求在规定的政府门户网站公开。

- 五、其他需要说明的问题

无。

- 附件

- 农村危房改造转移支付区域（项目）绩效目标自评表

江华瑶族自治县住房和城乡建设局

2024年3月7日