附件2

湖南省政府债务项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、

区域自动气象站建设是“监测精密”的重要基础，是防汛防灾气象监测预警服务的重要设施，按照省市“十四五”规划气象事业发展的要求，我县2025年前要建成33个四要素以上的区域自动气象站（站网密度为10km*10km），江华现有区域自动气象站28个，布网密度较低，空间布局不合理，存在监测盲区，无法满足日益增长的精细化气象预报预警服务需求。

2、主要内容、

为确保区域自动气象站的安全稳定运行，更好地为我县防灾减灾、乡村振兴、生态文明建设等工作发挥作用，我局计划在2024年全面完成升级改造任务。2022年我局向县委县政府争取资金29.5万元，根据2022年第十次政府常务会议精神，我局将升级和新建4套区域自动气象站（升级改造3套智能六要素区域自动气象站，新建1套四要素区域自动气象站）。

3、项目实施

项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

4、资金投入和使用情况

（1）2023年区域自动气象站升级改造预算安排资金总额29.5万元，其中：财政资金29.5万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金29.5万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况截至2023年12月31日，本项目实际支付资金29.5万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支区域自动气象站升级改造气象设备购置。

（二）资金与项目管理情况。

我单位进一步完善了财务管理制度，严格管理和审批使用财政资金，做到了专人管理、专款专用。具体措施包括：一是管理人员深入项目实施，了解区域自动气象站升级改造项目进度，根据项目实施进度报账，及时拨付资金。二是认真审核报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，严把资金拨付关，保证资金专款专用。

- 项目绩效目标完成程度。

2023年我单位已完成区域自动气象站升级改造项目预算及实施工作，按项目实施进度完成29.5万元的财政资金拨付。

- 绩效评价工作情况

我单位对区域自动气象站升级改造项目设立了明确的年度目标，根据设定目标的实际完成情况及资金拨付情况进行了绩效评价工作。

- 项目主要绩效及评价结论

2023年区域自动气象站升级改造项目总体目标是：完成区域自动气象站升级改造气象设备购置预算。全年实际完成2023年项目总体目标，拨付29.5万资金，完成率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目实施经局班子会议研究同意，2022年6月9日经县人民政府第二十一次常务会议审议通过，2022年7月15日经县委常委会议审议通过。

（二）项目过程情况。

2023年2月28日财政指标已下达，12月完成区域自动气象站升级改造气象设备购置。

- 项目产出情况。

数量指标：已完成4套智能区域自动气象站升级改造设备购置。

质量指标：区域自动气象站升级改造已通过省局组织的考核要求。

时效指标：区域自动气象站升级改造项目按计划进度完成设备购置、拨付资金、站点建设。

成本指标：完成区域自动气象站升级改造29.5万的财政资金拨付。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：对现有区域自动气象站进行升级改造，进一步提升区域自动气象站运行的安全稳定性，更好提供精细化气象预报预警服务，为防灾减灾工作提供坚强保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与财政资金事前、事中和事后全过程的监管。

- 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无