附件1

江华县2023年度县城公共绿地、公园

养护费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心是县城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位，核定人员编制数31人，2023年12月末实有在职在编人员21人。内设有5个职能股（室）：（1）办公室（信访室）、（2）政工财务室、（3）绿化管理室、（4）绿化建设室、（5）绿化养护室。

- （二）资金基本情况

园林养护项目资金主要用于为贯彻落实生态文明建设，巩固国家园林县城创建成果，更好提升公共绿地建设管养水平,打造宜居环境，维护县容县貌。建城区绿地率逐年增加，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高。

- （三）资金绩效目标

通过资金投入抓好县城公共绿地提质改造、园林绿化管养，加强园林绿化养护专业技术人员的学习和培训，提升城市园林绿化植物景观多样性、观赏性、生态性，达到国家园林城市标准。

二、项目资金使用及管理情况

2023年园林养护项目专项资金财政实际审核拨付1042.38万元（其中700万元为县城公共绿地、公园提质改造建设资金专款），均纳入了2023年部门预算。主要以巩固“园林县城”、创建“文明城市”“卫生城市”为主线，以打造宜业宜居宜游的富饶美丽新江华为目标，用于县城规划区内的公园、公共绿地提质改造、园林基础设施破损修复及绿化修枝造型、杀虫除草、抗旱防冻等日常养护、管理工作；县城景观节点节庆常态化时令鲜花摆放，聘请养护工人工资等。

在项目资金使用及管理中过程，我中心严格按照财务管理制度，严控财务支出流程，保证养护专项资金专款专用，未出现挪用、无故截流的情况，资金使用合法合规。

- 三、项目资金组织实施情况

（一）国家园林城市复查工作稳步推进

目前，“国园”复查技术报告片和《绿化遥感复查报告》已完成，《江华瑶族自治县县城绿地系统专项规划（2020-2035）》（初步成果）已经县人民政府通过。

“国园”复查资料已通过省住建厅专家评审并上报至住建部，已制定迎检方案，明确了相关单位的工作任务和职责。目前正按要求，不断完善“国园”复查现场抽查准备事宜。

- 园林建管工作不断优化

1.精细化水平逐步提升。一是科学养护绿植。根据植物生长习性和互利共生关系，有效提升植物存活率。二是积极开展园林研究工作。利用春晓西路苗圃资源，开展花卉苗木培养研究和探索土壤改良。三是创新绿化建设。提倡“乔灌草藤”的立体种植结构，加强色叶和常绿植物的应用，增强绿化效果。四是探索绿色节约发展。今年已全面普及滴灌、微喷等节水技术，增设喷灌1585米，预计可节水三分之一。五是在市绿化管护质量提升专项行动中表现良好，作了典型发言。

2.不断加强公共绿地补植补种。针对县城内公共绿地缺绿情况，补植补种种植乔灌木17万余株、香樟160余棵、地被植物约8000平方米。

- 四、预算支出绩效情况

2023年底我县城建成区绿地总面积达到705.18公顷，绿地率41.9 %，绿化覆盖率45.13 %，人均公园绿地面积13.87㎡/人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

- 1.随着房屋建成区域面积扩大、人口增加，人均公园绿地面积提升存在一定困难。

- 2.老城区道路狭窄，预留公共绿化用地较少，建设难度较大。

- 3.病虫害、气候等多因素致少数绿地养护不到位，景观效果不理想。

（二）主要经验及做法

1.建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

2.设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

3.财务制度健全，资金拨付到位。

六、有关建议

城区绿化管护范围在日益扩增，根据经济社会发展水平，建议增加县城公共绿地、公园养护专项资金，逐步与国家园林城市创建需求相适应。

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心

2023年 6月10日