附件3

江华县2023年度县城基础设施修复

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心是县城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位，核定人员编制数31人，2023年12月末实有在职在编人员21人。内设有5个职能股（室）：（1）办公室（信访室）、（2）政工财务室、（3）绿化管理室、（4）绿化建设室、（5）绿化养护室。

- （二）资金基本情况

2023年财政预算安排的县城基础设施修复专项资金44.79万元（其中15万元为创文创卫工作基础设施破损修复资金），决算经费为44.79万元，资金执行率100%。

（三）资金绩效目标

为贯彻落实生态文明建设，巩固国家园林县城创建成果，更好提升县城公园管养水平，打造宜居环境，定期对县城公园、公共绿地的基础设施损坏情况进行排查，做好县城园林绿化基础设施维护修复工作。

- 二、项目资金使用及管理情况

2023年财政预算安排的基础设施修复项目资金44.79万元，纳入了2023年部门预算。主要用于县城城区管辖范围内公园、广场等公共绿地配套基础设施维护、修复工作，并保证验收合格率。

我中心始终把资金管理作为基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。养护室提交相关资料，财务室认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。

- 三、项目资金组织实施情况

- （一）修复和完善了园林基础设施

- 对单位管辖的公共绿地内的木栈道、照明设施、树池、栏杆、路沿石等基础设施进行修复和完善。修复滨江公园塑木板1000余米、金牛湖公园木栈道1000余米；县城内行道树新装树篦子180处、修复80处；盘王殿广场、体育馆与图腾园公园、寿域路与阳华路连接处绿岛等地安装防护栏共400余米；修复公园路沿石、花坛、凉亭等设施300余处。

- 全力配合创文创卫工作

对照创文、创卫工作要求，在滨江公园、金牛湖公园、火车站广场、四联公园、平头岩图腾园公园、烈士公园、豸山公园制作与修复相关标识标牌共480余处，全面加强了卫生保洁工作。

- 预算支出绩效情况

- 公共绿地是市民休闲、娱乐的重要场所，对一些破损、老化的公共绿地基础设施进行及时更换或维修，确保设施的正常运行和安全性，可以显著改善公共绿地的整体环境和景观效果，更好地服务于市民的生活，提升市民的满意度和幸福感。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）存在的问题及主要原因：

- 无

- （二）主要经验及做法

长期坚持开展修复工作，按月进行设施损坏排查工作，做到发现一处问题及时上报及时处理，确保已破损的基础设施按照县创建办工作提示要求逐一逐条进行整改、修复。不断加强公园管理人员、养护工人工作责任心及业务知识学习和培训，加大专项资金管理使用，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责。

- 六、有关建议

园林基础设施修复工作是一个长期的过程，希望在后续的基础设施维修项目建设管理中，上级财政能进一步加大扶持力度。

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心

2024年6月10日