- 2023年保障性住房工作经费支出

- 自评报告

- 在2023年，保障性住房工作经费批复的年初预算为8万元《关于下达2023年住房保障工作经费的通知（湘财综指[2023]14号）》，我单位严格按照项目专项资金的使用规定，提高资金使用效率。较好地完成了当年的住房保障的各项工作。现对该项目支出自评如下：

- 一、2023年开展的住房保障工作

1.公租房建设情况。2023年上级未下达我县公共租赁住房建设任务。为解决部分乡村教师和乡镇工作人员的住房困难问题，我县利用往年保障性安居工程专项结余资金分别实施了鲤鱼塘完小、码市镇政府公租房等6个建设项目，共245套。截止目前已建成135套并已分配入住，总建筑面积10578.36㎡，共拨付保障性安居工程建设资金996.44万元。剩余的大路铺宝昌九年制学校和码市镇政府公租房建设110套，预计今年年底完工。

- 2.租赁补贴发放工作情况。2023年计划发放租赁补贴110户。截止目前，共发放租赁补贴125户，涉及资金14.86万元，超额完成任务，达到了应保尽保。

- 3.公租房分配和运营管理情况。一是收缴全县2023年公租房租金180.69万元，其中两个保障房小区（鲤鱼井、百家尾廉租房）租金11.81万元，县直单位及各乡镇公租房租金168.88万元。二是中心结合“五五”工作法工作对两个保障房小区开展了清理整治工作，共收缴历年欠缴租金362.86万元，同时清退房源37套，通过实物配租解决困难家庭住房问题25户。三是为进一步提高两个保障房小区的智能化动态管理，中心在两个保障房小区更换人脸识别智能设备系统，新增了4套集中充电桩，划定了400多个机动车位。

二、评价指标得分情况

根据该项目支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分,情况如下（详见预算管理信息系统的绩效评价表）：

- 预算执行率100%，得10分。年初预算下达8万元，全年执行数8万元。

- 成本指标得20分。

- 产出指标得40分。

- 效益指标得20分。

- 满意度指标得10分。

三、存在的问题及改进

1、项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足

2、项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。

- 3、预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

- 江华瑶族自治县住房保障服务中心

- 2024年4月26日