- 2023年公租房建设工程

- 项目支出自评报告

一、2023年开展的公租房建设工程工作情况。

1.公租房建设情况。2023年上级未下达我县公共租赁住房建设任务。为解决部分乡村教师和乡镇工作人员的住房困难问题，我县利用市里拨付的住房公积金增值收入计提公共租赁住房建设补充资金及往年保障性安居工程专项结余资金分别实施了鲤鱼塘完小、码市镇政府公租房等6个建设项目，共245套。到2023年底已建成245套，并且135套已分配入住，总建筑面积10578.36㎡。

2.资金情况。2023年共拨付保障性安居工程建设资金1029.12万元其中《关于拨付2021年度住房公积金增值收入计提公共租赁住房建设补充资金的通知（永财综函[2023]1号）》支付362.93万元，往年保障性安居工程专项结余资金支付666.19万元。

二、评价指标得分情况

根据该项目支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分,情况如下（详见预算管理信息系统的绩效评价表）：

- 预算执行率100%，得10分。

- 产出指标得40分。

- 效益指标得20分。

- 满意度指标得10分。

- 成本指标得20分。

三、存在的问题及改进

1、项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足

2、项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。

- 3、预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

- 江华瑶族自治县住房保障服务中心

- 2024年4月26日