- 2023年老旧小区改造工程

- 项目支出自评报告

一、2023年开展的老旧小区改造工程工作情况。

1.工作完成情况。江华县2023年城镇老旧小区改造任务是完成2022年度项目完工、2023年度项目开工。截止目前，2022年度4个项目24个老旧小区已于2023年6月底全部完工。2023年度项目目标是以冯乘古街为重点，完成县城内7个片区16个老旧小区改造项目开工。截止目前，根据上级统筹安排，江华县城城东片区一期（冯乘古街）老旧小区改造项目为县“两河三岸”建设项目的子项目。项目总投资约1.85亿元。项目已于2023年11月正式进场开工，正在集中开展河边街片区改造施工。

2.资金情况。2023年度老旧小区改造工程支出共执行32506.46万元，其中当年财政拨款支出32379.83万元（其中专项债券资金29000万元），上年结转资金支出126.63万元。

二、评价指标得分情况

根据该项目支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分,情况如下（详见预算管理信息系统的绩效评价表）：

- 预算执行率100%，得10分。

- 产出指标得40分。

- 效益指标得20分。

- 满意度指标得10分。

- 成本指标得20分。

三、存在的问题及改进

1、项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足

2、项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。

- 3、预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

- 江华瑶族自治县住房保障服务中心

- 2024年4月26日