- 中共江华瑶族自治县委办公室

- 2023年度视频会议线路迁移、扩容、互联互通建设项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

中共江华瑶族自治县委办公室属全额拨款正科级行政单位，是县委的重要办事机构和综合智能部门。下属一个股级事业单位，内设17个内设科室，共29名职工，其中正科级8名，科员13名，事业编人员1名，机关工勤人员3名。全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

根据年初预算安排，2023年度下达我办视频会议线路迁移、扩容、互联互通建设项目专项资金分别为3.33万元、7.35万元、8.96万元，总计19.64万元。

2023年视频会议线路迁移、扩容、互联互通建设项目主要是党委电视电话会议系统迁入电子政务网、县委幻真视频会议系统接入网络；全面完成党委与电信、电信与文化宫及培训中心视频会议系统互联互通。该项目于2023年5月份开始规划设计并动工，6月已全面完工，7月进行验收付款。

（三）资金绩效目标

2023年度视频会议线路迁移、扩容、互联互通建设项目总投入19.64万元，为保障视频会议系统升级改造完成，确保党委电视电话会议系统迁入电子政务网、县委幻真视频会议系统接入网络；全面完成党委与电信、电信与文化宫及培训中心视频会议系统互联互通，保障全县视频会议顺利进行。

二、项目资金使用及管理情况

该专项资金总收入19.64万元整，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至我办。视频会议线路迁移、扩容、互联互通建设项目19.64万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100%，共计19.64万元，主要包括视频会议系统互联互通的设备采购、技术服务费、接入网络迁移设备及材料等。

该专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生

三、项目资金组织实施情况

视频会议线路迁移、扩容、互联互通建设项目资金严格依据国家有关资金项目管理规定进行。该资金项目已完成验收，验收结果合格并出具验收报告。该项经费的投入，极大地改善了我县会议室的设备环境，为我县各项会议工作的顺利开展提供了坚强业务装备保障。

四、预算支出绩效情况

我办完成视频会议线路迁移、扩容、互联互通建设项目，建立了实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高党政机关办文办会效率，节约政府开支，降低会议成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

该项目未提前做预算，导致资金下达较晚。在设置绩效目标时，产出目标较为笼统，部分实施内容未设定明确的绩效指标。

（二）意见建议

对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。加强业务部门与财务人员的有效沟通，按照项目实际开展内容，设定合理、清晰且细化的绩效指标。

中共江华瑶族自治县委办公室

2024年5月12日