2024年度教育强国基础设施建设工程中央预算内

基建资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县教育局是县政府工作部门，为正科级，实行一套工作机构、一套领导班子, 11个内设机构,共37名职工。江华瑶族自治县教育局预算单位74个，其中1个一级预算单位和73个学校二级预算单位。主要负责全县教研教改活动的开展，提高全县教师队伍的业务素质 ，组织全县质检考试，中小学实验教学中的实验室和仪器室管理，实验教学和电化教学所需仪器器材的采购、分配和管理等一类社会公益事业，目的是落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进教育健康发展。

（二）资金基本情况

根据省财政厅、教育厅《关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央预算内基建资金的通知》（湘财建指[2024]48号）文件精神，2024年度县财政下达我局的教育强国基础设施建设工程预算内基建资金1900万元，专项用于沱江镇第二小学食堂综合楼及沱江镇第四小学综合楼项目。

（二）资金绩效目标

2024年度财政下达我局的教育强国基础设施建设工程预算内基建资金1900万元，专项用于沱江镇第二小学食堂综合楼（1000万元）及沱江镇第四小学综合楼项目（900万元）。按照标准化学校建设要求，科学规划中小学校舍维修改造计划，解决学校危房校舍的维修和抗震加固、改善学校办学条件。

二、项目资金使用及管理情况

2024年度财政下达我局的教育强国基础设施建设工程预算内基建资金1900万元，资金通过县财政局直接下达用款指标至县教育局，由县教育局基建股及学校组织项目工程实施、监管，计财股负责审核项目进度款的拨付。具体过程：学校根据工程进度及合同约定，提交工程进度完成证明材料，经施工单位、监理公司、学校、基建股核实、签字、盖章，到计财股申请拨付进度款，计财股对工程完成情况进行核实后根据合同约定拨付进度款。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照《江华瑶族自治县教育预算管理制度》、《江华瑶族自治县教育局报销管理制度》、《江华县教育局“三重一大”决策制度》等各项管理制度要求使用和监管资金。

四、预算支出绩效情况

2024年度财政下达我局的教育强国基础设施建设工程预算内基建资金1900万元，专项用于沱江镇第二小学食堂综合楼（1000万元）及沱江镇第四小学综合楼项目（900万元）。按照标准化学校建设要求，科学规划中小学校舍维修改造计划，解决学校危房校舍的维修和抗震加固、改善学校办学条件。2024年实际支出1272.22万元，执行率为66%。现沱江镇第二小学食堂综合楼及沱江镇第四小学综合楼项目都已经主体完工，在装饰装修中，2025年9月开学可以投入使用。

五、主要经验及做法

项目工程由县教育局基建股及学校组织项目工程实施、监管，计财股负责审核项目进度款的拨付。具体过程：学校根据工程进度及合同约定，提交工程进度完成证明材料，经施工单位、监理公司、学校、基建股核实、签字、盖章，到计财股申请拨付进度款，计财股对工程完成情况进行核实后根据合同约定拨付进度款。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

六、存在的问题及原因分析

1、项目建设前期可研立项、勘探、设计图审、预算财评、招投款等报建、报批手续繁杂，牵涉的部门多，有的部门对中小学校建设的收费也没有明确的规定，协调难度大，办理审批手续环节多、时间长，导致工程建设开工滞后。

2、施工管理人员素质不够，建设过程资料收集意识淡化，资料整理不齐、增加工程量手续不到位，以致工程竣工备案和结算审计办理受阻。

3、教育主管部门业务股室的基建专业人员配备不够、不齐，对中小学校项目建设业务指导不力，项目学校报建、报批办理缓慢，部分学校甚至不愿搞基建项目。

七、有关建议

1、加强项目学校项目管理人员基建业务知识培训：如可研立项、勘探、设计图审、预算财评、招投等基建资料收集和整理以及手续程序的办理。

2、教育局、县财政局、县发改局、县审计局等行政管理单位加强沟通衔接工作，在政策及法律法规允许的情况下，开通“绿色通道”，缩短中小学项目建设相关手续办理时间，提高审批效率，确保项目顺利推进。

3、压实基建工作责任，强化工作措施，倒排建设工期，抢抓建设进度，确保按期完成建设任务；切实加强对项目的质量监督检查工作，加强资金管理，强化督促检查，严把项目工程的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

4、进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

江华瑶族自治县教育局

2025年4月23日