江华瑶族自治县涔天河镇人民政府2024年烟基设施维修资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

涔天河镇地处永州市江华县县城东南面，因乡镇规划调整，由原东田、原务江、原花江三个乡镇合并设立，现共有22个行政村，2个移民社区。

（二）资金基本情况

根据江财预指〔2024〕0205号文件精神，2024年度下达烟基设施维修资金为20万元。

该项目于2024年3月份开始规划，8月动工建设，12月全面完工。

（三）资金绩效目标

2024年烟基设施维修计划投入20万元，用于烤烟房设备、沟渠闸门日常维修两处，大风机维修一处，采购烤烟设备，牛山烤烟房补漏，排楼烤烟房厂棚维修，东田社区黎家坳子烤烟房维修，阳华庙育苗场围栏维修，黎家塘、排楼、阳华庙烤烟房配电维修。涉及牛山村、排楼村、东田社区、阳华庙村四个行政村。

二、项目资金使用及管理情况

专项预算支出20万元，纳入了2024年部门预算,资金是通过县财政局直接下达用款指标至涔天河政府。根据项目施工单位提供结算表已支付20万元，项目实施地点在牛山村、排楼村、东田社区、阳华庙村。

我单位严格资金管理，做到了专人管理、专款专用。一是分管领导认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是严格资金监管。项目在实施中按照上级要求进行，经进村部初审、会计复审、分管领导终审步骤，保证资金安全性。三是在项目工程施工过程中，相关管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、预算支出绩效情况

2024年烟基设施维修支出用于烤烟房设备、沟渠闸门日常维修两处，大风机维修一处，采购烤烟设备，牛山烤烟房补漏，排楼烤烟房厂棚维修，东田社区黎家坳子烤烟房维修，阳华庙育苗场围栏维修，黎家塘、排楼、阳华庙烤烟房配电维修。涉及牛山村、排楼村、东田社区、阳华庙村四个行政村。通过改造烤烟房设施，改善烤烟环境，可以提高农村烤烟活动条件。

四、主要经验及做法

1、为做烟基设施维修工作,确保按期高标准完成建设任务,充分发挥村务监督委员会作用，加强对项目建设全过程的监督管理，定期向镇领导小组汇报项目推进情况，领导小组适时对项目建设及使用情况进行督查，规范项目资金的使用管理。

2、镇政府工作人员协调项目管理人员按照工程管理程序，及时组织人员规范验收，验收合格后办理移交手续，签订后期管护合同，交付村集体使用。

江华瑶族自治县涔天河镇人民政府

2025年4月3日