江华瑶族自治县水利局2023年度统筹涉农资金

农村供水保障设施建设绩效自评报告

- —、农村供水保障设施建设资金下达预算及项目情况

- 项目资金下达预算情况

- 根据《江华瑶族自治县2023年统筹整合财政涉农资金使用调整方案》（江财农指[2023]52号）文件精神，2023年度下达财政涉农整合资金农村供水保障设施建设640.85万元，2024年度下达剩余财政涉农整合资金121.85万元。

- 项目基本情况

- 实施的农村供水保障设施建设11个，主要用于我县城乡一体化饮水提升、标准化水厂建设及单村饮水工程提质增效的建设。

- 项目绩效目标设定情况

- 共计需完成供水工程管网延伸3处，水池3处，自来水管网铺设.维修8处。农村饮水项目兴建完成后，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率90%。巩固提升饮水安全巩固提升了1.25万人，群众满意度大于或等于99%。

- 二、绩效目标自评开展情况

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立

以绩效结果为导向的预算理念，财政资金严格按照规范程序提前申请、分配、管理和实用，并成立了以主要领导为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2023年财政预算支出绩效工作。评价工作组采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对项目资金投入、拨付、监管、使用成效四个方面进行综合评价。

根据自评，2023年农村供水保障设施建设在资金使用和管理上做到了财政及时拔付，项目单位财务制度健全，手续完善，无浪费和套取专项资金行为。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

- （一）资金投入及执行情况分析

农村供水保障设施建设总预算资金640.85万元，财政批复金额640.85万元，实际到位640.85万元，已于2024年度4月拨付到账，到位率100%。截至2024年12月31日，项目完成投资640.85万元，项目资金执行率为100%。

（二）项目资金管理情况

（1）项目资金主要使用情况

严格按照《江华瑶族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》执行，推进项目建设管理，项目通过公开招标、邀请招标等方式确定项目施工单位，并挂网公开公示，保证项目的顺利开展。项目资金使用管理过程中未发现挤占挪用及其它违规行为、资金使用合理合规。

（2）资金管理制度的执行情况

我单位项目资金使用管理中未发现挤占挪用及其他违规行为，资金使用合规。

- （三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：截至目前，完成供水工程管网延伸3处，水池3处，自来水管网铺设.维修8处。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率93.55%。巩固提升饮水安全问题人数12499人，进一步了巩固提升我县各乡镇村组的供水保证率。

2、效益指标完成情况分析：因未到计划完工时间，截至目前已完成的项目累计受益人数12499人。通过项目的实施，进一步巩固提升了我县受益相关乡镇村组的安全饮水问题，改善了我县各受益户的生产生活条件。

3、满意度指标完成情况分析：该项目的实施得到广大群众的认可与好评，经常民意调查访问群众满意达100%。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目建设我作全过程中，由于严格规范财务制度，建立了一套完善的审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制，确保了项目建设经费及时到位足额报帐，有1处自来水管网铺设项目因财评、招投标等前期手续办理时间拖的时间较长，导致施工进场较晚，此1处项目需要增派机械设备及施工建设人员，加快施工进度，尽早完工并验收。

- 五、绩效自评结果拟运用和公开情况

1、严格按照江华瑶族自治县财政涉农资金整合使用管理办法执行，将评价结果在行政村公示栏进行资金和项目公示，接受群众和社会监督，保留影像资料。

- 2、自评结果等工程全部完工验收后，上报并在规定的门户网站公开。

江华瑶族自治县水利局

2024年12月31日