江华瑶族自治县水利局2024年度统筹涉农资金

小型农田水利设施、农村供水保障设施建设

项目绩效自评报告

- —、小型农田水利设施、农村供水保障设施建设设施建设资金下达预算及项目情况

- 项目资金下达预算情况

- 根据关于修订调整衔接资金绩效评价相关指标的通知文件精神（湘财农〔2024〕38号），2024年度下达财政涉农整合资金小型农田水利设施、农村供水保障设施建设设施建设项目指标共计36个项目806.5万元。

- 项目基本情况

- 实施的小型农田水利设施、农村供水保障设施建设项目36个，具体内容包含：建设小灌溉渠道整修加固改造6处，拦河坝新建改造修复18处，建设农村供水保障设施7处，其余类型项目3处。

- 项目绩效目标设定情况

- 为确保小型农田水利设施、农村供水保障设施建设项目目标与资金需求紧密结合，充分发挥财政整合资金使用效益，2024年小型农田水利设施、农村供水保障设施建设项目资金绩效目标设定为：通过小灌溉渠道整修加固改造、拦河坝新建改造修复、建设农村供水保障设施等有效保障农业生产，增强农业后劲，增加农业收入。

- 共计需完成建设小灌溉渠道整修加固改造6处，拦河坝新建改造修复18处，建设农村供水保障设施7处，其余类型项目3处。小型农田水利设施、农村供水保障设施建设项目兴建完成后，项目（工程）验收合格率97.2%，项目（工程）完成及时率90%，受益人口1.5782万人，群众满意度大于或等于99%。

- 二、绩效目标自评开展情况

- 我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，财政资金严格按照规范程序提前申请、分配、管理和实用，并成立了以主要领导为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2024年财政预算支出绩效工作。评价工作组采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对项目资金投入、拨付、监管、使用成效四个方面进行综合评价。

- 根据自评，2024年小型农田水利设施、农村供水保障设施建设项目在资金使用和管理上做到了财政及时拔付，项目单位财务制度健全，手续完善，无浪费和套取专项资金行为。根据《2024年度小型农田水利设施、农村供水保障设施建设设施建设项目绩效目标（自评）申报表》，2024年小型农田水利设施、农村供水保障设施建设设施建设项目自评得分为94分，自评等级为优（优、良、中、低、差）。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

- （一）资金投入及执行情况分析

小型农田水利设施、农村供水保障设施建设项目总预算资金806.5万元，财政批复金额806.5万元，实际到位806.5万元，已于2024年度5月拨付到账，到位率100%。截至2024年12月20日，项目完成投资786.5万元，项目完成率为97.52%。

（二）项目资金管理情况

- （1）项目资金主要使用情况

- 我单位严格按照《江华瑶族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》执行，推进项目建设管理，项目通过公开招标、邀请招标等方式确定项目施工单位，并挂网公开公示，保证项目的顺利开展。项目资金使用管理过程中未发现挤占挪用及其它违规行为、资金使用合理合规。

- （2）资金管理制度的执行情况

- 我单位项目资金使用管理中未发现挤占挪用及其他违规行为，资金使用合规，按规定需实行政府采购的项目，已按政府采购的要求实行政府采购。

- （三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：截至目前，完成小灌溉渠道整修加固改造6处，拦河坝新建改造修复18处，建设农村供水保障设施7处，其余类型项目3处。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率97.22%，改盖农业生产生活条件人数1.5782万人。

2、效益指标完成情况分析：截至目前已完成的项目累计受益户数3109户，受益人数1.5782万人。通过小灌溉渠道整修加固改造，拦河坝新建改造修复，建设农村供水保障设施等措施有效保障农业生产，增强农业后劲，增加农业收入。

3、满意度指标完成情况分析：该项目的实施得到广大群众的认可与好评，经常民意调查访问群众满意达100%。

- 四、偏离绩效目标的原因

在项目建设工作全过程中，由于严格规范财务制度，建立了一套完善的审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制，确保了项目建设经费及时到位足额报帐，但有一处新建河坝，因为与相邻村存在水坝权属矛盾，导致项目无法实施，我局虽一直在进行相应协调工作，但始终很难推进。下一步我局将继续加强沟通协调，争取项目顺利落地。

- 五、绩效自评结果拟运用和公开情况

1、严格按照江华瑶族自治县财政涉农资金整合使用管理办法执行，将评价结果在行政村公示栏进行资金和项目公示，接受群众和社会监督，保留影像资料。

- 2、自评结果等工程全部完工验收后，上报并在规定的门户网站公开。

江华瑶族自治县水利局

2024年12月15日