附件3

2024年度江华国有林场省级财政专项资金绩效自评报告

部门（单位）名称：江华国有林场

2025年2月1日

2024年度江华国有林场单位省级财政专项资金绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- 我场各分场工作站是我场转型发展前沿阵地，承担林场红色教育基地建设、森林康养旅游建设、森林防灭火等重要工作。为了有效提升我场红色文化、森林康养旅游、森林防灭火、森林资源保护，促进林场转型发展需要，林场领导班子研究决定，修建林场管辖的水毁林路，提升林路运输能力，保障沿途职工群众安全出行，确保营林森工生产正常进行。

- 项目实施具体内容：

- 1、砌筑护坡挡墙300立方米；

- 2、修复水毁林路9000米；

3、清理辖区林路垮方4000立方米。

2024年10月省级财政专项资金25万元拨付到我场。

- 二、项目建设完成情况

- 该项目已完成项目设计施工，砌筑护坡挡墙300立方米、修复水毁林路9000米、清理辖区林路垮方4000立方米。

- 三、项目资金使用情况

- 项目总资金25万元，已完成验收结算。

- 四、项目实施取得的成效

- 该项目提升了我场基础设施设备水平，促进了生态保护、森林防灭火、病虫害防水通道，提升林场保护管理基础设施和能力；促进我场红色文化旅游带动绿色森林康养旅游转型发展，将一定程度上节约森林管护和旅游业成本，提高经济效益。而且项目的成效是持续的、长久的，各方反映很好、很满意。

- 存在的问题

- 我场林业分布散而偏，补助资金太少，希望能加大对江华国有林场补助资金拨付力度。

- 江华国有林场

2025年2月1日