附件3

2024年度江华国有林场省级财政专项资金绩效自评报告

部门（单位）名称：江华国有林场

2025年2月6日

2024年度江华国有林场单位省级财政专项资金绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- 我场大龙、麻江源、杨梅源、早禾冲工作站是我场转型发展前沿阵地，承担林场红色教育基地建设、森林资源保护、森林防灭火等重要工作。为了有效提升我场红色文化、森林康养旅游、森林防灭火、森林资源保护能力，促进林场生态安全和稳定发展，林场领导班子研究决定，对大龙、麻江源、杨梅源、早禾冲4个工作站林业管护用房功能完善。

- 项目实施具体内容：

- 4个工作站林业管护用房功能完善4栋800平方米，2024年12月省级财政专项资金40万元拨付到我场。

- 二、项目建设完成情况

- 该项目建设期为2024年7月至2025年7月，目前正在建设当中。

- 三、项目资金使用情况

- 项目总资金40万元，正在建设，部分验收结算。

- 四、项目实施取得的成效

- 该项目提升了我场基础设施设备水平，促进了生态保护、森林防灭火、病虫害防水通道，提升林场保护管理基础设施和能力；提高经济效益。而且项目的成效是持续的、长久的，各方反映很好、很满意。

- 五、存在的问题

- 前期基础工作不到位，造成建设有点延后，今后一定要吸取教训，做好前期基础工作。

- 江华国有林场

2025年2月6日