2024年鹧鸪塘村美丽乡村建设项目

资金绩效自评报告

- 项目概况

- （一）项目主管及实施单位基本情况

- 1.项目主管部门：江华瑶族自治县农业农村局。是县政府工作部门，为正科级，加挂农业综合行政执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子， 14个内设机构，共179 名职工。承办项目建设单位农田建设与农业资源保护利用股，共有工作人员14 名，其中正科级 0名，科员 1名，管理人员2名，专业技术人员8 名，机关工勤人员3 名，全部为专科以上学历。

- 2.项目实施单位：大石桥乡人民政府。

（二）资金基本情况

根据湘财预〔2024〕205号《湖南省财政厅关于下达2024年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》文件精神，2024年度下达我县美丽乡村建设专项资金为50万元，共实施 1个村（大石桥乡鹧鸪塘村）的美丽乡村建设项目。

大石桥乡鹧鸪塘村美丽乡村建设项目以基础设施建设为重点，一是实施村道白改黑3650平方米，二是实施巷道硬化950平方米，巷道维修480平方米，铺彩板砖500平方米等。该项目于2024年 1月份开始规划设计，按村“四议两公开”程序择优选择信誉度高的施工队伍进行施工，12月底已全面完工，并经乡、村验收合格。

- （三）资金绩效目标

通过美丽乡村创建，达到以点带面的效果，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展基础设施建设，巩固美丽乡村创建成果，建立长效管护机制，同时，保证项目资金专款专用，落到实处。

1.项目村的生态效益、社会效益和经济效益均有明显提高。

2.农村人居环境整治持续推进，提升村民生活质量；

3.起到有效的示范带动作用，推动乡村振兴建设步伐。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入50万元，均纳入了2024年部门预算，资金均通过县财政局直接下达用款指标至县农业农村局。美丽乡村建设项目50万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100%，共计50万元，项目建设项目点在大石桥乡鹧鸪塘村。

我局始终把资金管理作为美丽乡村建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

- 我局严格按照衔接资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好和美乡村建设工作，确保按期完成各项建设任务，对资金的使用进行严格监管。一是村道白改黑3650平方米，投入资金29.2万元；二是巷道硬化950平方米，巷道维修480平方米，铺彩板砖500平方米，投入资金20.8万元。

四、预算支出绩效情况

- 通过建设，项目村的生态效益、社会效益和经济效益均有明显提高。主要体现在以下几方面：一是美化和亮化了农村人居生态环境，提升了村民生活质量；二是改善村民生活条件，公共服务设施惠及300多户、1000多人。三是起到了有效的示范带动作用，推动了全县美丽乡村建设步伐 。

- 在大石桥鹧鸪塘村建设的美丽乡村项目，已初见成效，取得了一定的社会效益，得到广大村民的一致认可和肯定。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）存在的问题

- 1.项目村村民参与度不高，存在“干部干，群众看”的现象。

- 2.长效管护机制有待完善，项目建成后的管护资金待落实。未成立管护队伍、未建立农户适当付费，社会支持参与相结合的经费保障机制等制度。

- （二）主要经验做法

1.加强组织领导，明确责任分工。充分发挥村支两委作用，成立美丽乡村建设领导小组，负责美丽乡村建设示范村项目的组织协调、督促推进、检查验收等工作。明确工作任务目标，进一步强化领导、落实责任，各负其责、通力配合，扎实推进美丽乡村建设进程。

2.加强项目管理，严格资金监管。严格按照国家有关建设管理规定，认真做好工程、财务等档案资料的收集整理，采集和保存项目建设前、中、后的影像资料，确保形成规范完整的项目档案。强化资金监督管理，确保财政资金专款专用，无挤占挪用、挤压拖延等问题。

- 3.创新工作机制，营造创建氛围。认真落实“党建引领、镇村主导、群众主体、社会参与、协会管理”的工作机制。支部党员干部带头开展多层次、多形式的宣传活动，推动美丽乡村示范创建工作顺利推进。

六、有关建议

- （一）广大党员干部带头开展形式多样的宣传活动，使乡村振兴工作家喻户晓，深入人心。通过深入细致的思想工作，积极引导群众参与创建工作。创新工作方式，通过“积分制”“红黑榜”等激发村民主动参与的热情。

（二）发挥村民理事会作用，形成村民“共谋共建共治共享”的长效管理机制。成立一支长效管护专业队，明晰工作职责、工作地界、工作内容、工作标准、工资待遇、管理制度等工作。

（三）建立各级财政补助，村集体投入，农户适当付费，社会支持参与相结合的经费保障机制，确保管护资金来源渠道稳定，资金数量能满足长效需求。

江华瑶族自治县农业农村局

2025年4月23日