关于活禽交易市场扩建工程资金绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目基本情况:

根据《关于在江华瑶族自治县县城区依法取缔活禽交易实行集中屠宰的通告》（江农联[2023]10号）规定，我县县城区春晓、商贸新城、江华大市场、四联市场从2024年7月10日起依法取缔活禽交易和宰杀，统一集中到四联临时活禽交易市场交易和宰杀。由于目前四联临时活禽交易市场没有配置宰杀摊位，为了满足需要，结合现有场地条件，需设置36个家禽宰杀摊位及附属设施改造工程，项目预算为24.9608万元。

（二）资金基本情况

2024年度下达我局的活禽交易市场扩建工程资金为(湘财预【2024】46号)--2024年第一批地方新增一般债务限额资金23万元。专项用于活禽交易市场扩建工程。

活禽交易市场扩建工程，主要建设内容及规模为：36个家禽宰杀摊位及附属设施改造工程，该项目于2024年6月份完成。

（三）资金绩效目标

2024年活禽交易市场扩建工程计划投入23万元，设置36个家禽宰杀摊位及附属设施改造工程，实际已完成支付23万元，完成率100%。

二、项目资金使用及管理情况

2024年活禽交易市场扩建工程计划投入23万元，资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县农业农村局，做到项目申报、建设、完工全过程中主动接受群众和社会监督的，

验收合格后支付给承建方。

三、存在的问题和改进措施及建议

项目正常执行，在实施过程中未发现问题，未出现偏离绩效目标的情况。

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心

2025年4月15日