江华瑶族自治县托育服务中心建设项目

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

托育服务中心建设项目建设在江华瑶族自治县妇幼保健院院内。项目总占地面积4481平方米，建筑面积3255平方米，总投资为1260万元。主要建设婴幼儿生活区、教室、睡眠区、婴幼儿早教区、托育从业人员培训区、室外活动场所及道路等附属工程，购置婴幼儿早期发展设施设备及其他设施设备。

（二）资金基本情况

项目总投资为1260万元，超长期国债1260万已到位。

二、项目资金使用及管理情况

1.资金到位与执行

2024年专项资金1260万元全部纳入部门预算，由县财政局直接拨付至县卫生健康局专户，实际支出27万元。资金主要用于测绘、初步设计、地勘、施工设计等。

2.资金管理措施

设立独立核算账户，严格按相关规范使用。动态监管，实行“先服务、后审核、再结算”流程。定期公示资金使用明细，接受财政、审计部门及社会监督。

三、项目资金组织实施情况

在资金组织实施方面，江华县妇幼保健院严格按照国家相关政策和规定进行开支，确保资金专款专用。项目所需测绘、初步设计、地勘、施工设计等各项费用均经过严格审核和审批程序，确保资金使用的合法性和合规性。同时，项目还建立了完善的财务管理制度和内部控制机制，对资金的使用情况进行定期监督和检查，确保资金的安全和有效使用。

（二）存在问题及原因分析

工程进度慢：资金到位慢，导致开工时间延迟。