附件3

2021年度南岭山地森林和生物防火多样性保护

人工造林项目专项资金绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年4月20日

2021年度南岭山地森林和生物防火多样性保护

人工造林项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

1.项目名称：2021年南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林

2.项目法人及法定代表人：项目法人为江华瑶族自治县林业局，法定代表人是蒋联起。

林业局具备丰富的林业项目实施与管理经验，能为项目提供技术支撑与组织保障。

（二）资金基本情况

1.项目建设总投资：455.136万元，主要涵盖材料费、人工费，用于保障人工造林工作顺利开展。

2.预算资金基本性质：全部为中央财政资金，体现中央对南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目的重视与支持。

3.预算资金用途：专项用于江华瑶族自治县2021年度南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目，确保资金精准投入南岭山地生态建设。

4.预算资金主要内容、涉及范围：建设内容为人工造林6200亩，分布在大锡乡、水口镇、涛圩镇、大石桥乡、白芒营镇、大路铺镇、沱江镇及江华国有林场等8个乡镇（场）共86个小班，集中在我县境内主要交通要道、潇水段主河道两岸第一层主山脊内实施，旨在提升该区域生态环境。

2021年度南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目以高标准造林建设为重点，造林面积6200亩。该项目于2021年开始规划设计，2022年完成项目评审，该项目采用“四自”形式开展人工造林，通过此项目的开展，解决了约300人的就业问题，每人提高收入9000元。

（三）资金绩效目标

1、总体目标：2021年南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目建设实施投入455.136万元，通过开展多树种混交人工造林，增加森林面积，实现扩绿增量，提升区域生态质量。

2.年度目标：当年高质量完成造林，保证县级自查成活率85%以上，确保苗木健壮、生长良好、管护到位，促进南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目区域绿化美化，提高林地生产力，丰富森林色彩和生物多样性，增强生物防火带多样性，减轻水土流失，增强水源涵养和水土保持功能。

二、项目资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

本项目预算资金共计455.136万元，全部为中央财政资金，无自筹资金预算，资金已全额下达至江华瑶族自治县林业局。资金不足部分由群众投工投劳补充，充分调动当地群众参与生态建设积极性。

（二）预算资金实际使用情况

我县2021年度南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目已经正式完工，县林业局进行了县级自查验收，资金拨付及时。

（三）预算资金管理情况分析

我局始终把资金管理作为人工造林项目建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照工程建设资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我局南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林建设项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,为确保按期高标准完成各项建设任务,制定了项目和资金公示制度、工程施工考核管理办法、现场监督员等制度。

为了进一步提高南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设人员名单及单位名单的筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目的宣传力度。

四、预算支出绩效情况

我局2021年南岭山地森林和生物防火多样性保护人工造林项目共完成6200亩，该工程项目共支付326.78万元人工造林补助款。

项目区涉及8个乡镇场项目区共计14个行政村，面积6200亩，项目区农民年收入增加总额279万元。通过项目建设，可以稳定项目区域内森林绿化面积、提升区域森林覆盖率、增强水源涵养和水土保持功能，增强生物防火带多样性，减轻水土流失，改善全县主要交通要道及潇水段生态环境，促进了生物多样性保护。从长期来看，森林资源的增长将为后续森林旅游、林下经济等产业发展奠定基础，创造潜在价值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.加强与乡镇、村组沟通协调，充分调动基层力量，保障项目用地落实与群众支持。

2.组建专业技术服务团队，为项目实施提供全程技术指导，确保造林质量。

（一）存在的问题及主要原因：

1、2021年冬至2023年初出现极端天气，出现春旱和夏秋连旱，造成这两个年度的部分人工造林成活率不高，需进行补植，造成了工程的工期延长完工。

2、项目地块落实难度大。在项目实施过程中，地块落实需要与村组及农户进行协商，部分适合地块的户主不同意营造生态林，要求营造经济林，因此工程项目存在部分地块进行了项目变更的问题。

3、原因分析：（1）、造林时没有注意天气情况，造成成活率不足；（2）、林权制度改革后，大部分林地权属已经分到农户，造成地块分散，以及部分农户不理解、不支持项目的实施。

六、有关建议

1、设立林业项目应对极端天气专项资金，用于购置灌溉设备、防护设施等，降低天气对项目影响。

2.加强林业科技推广引进适应本地气候的优良树种和先进造林技术，提高项目抗风险能力。

七、其它需要说明的问题

无其它特殊情况需要说明。

江华瑶族自治县林业局

2025年4月20日