江华瑶族自治县国债项目生物防火林带

建设绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

业主单位江华瑶族自治县林业局是县政府工作部门，为正科级，共136名职工。承办项目建设单位湖南省正立项目管理有限公司，法人代表唐安波，项目经理周小峰，项目总指挥杨福喜，项目现场负责人唐永成，监理公司湖南求实项目管理有限公司，公司法人张再凡，现场监理周智鸿、文武。

（二）资金基本情况

根据永州市林业局《关于湖南省永州市森林火灾高风险区林火阻隔系统建设项目资金分配意见的函》永林函[2024]3号文件及江华瑶族自治县财政局《关于下达2024年第一批新增一般债券资金的通知》江财预指[2024]0123号文件精神，2024年度下达我局的国债项目生物防火林带建设专项资金分别为654.25万元、110万元，总计764.25万元，实施油茶生物防火林带建设和木荷生物防火林带建设。

国债项目生物防火林带建设任务分布在国有林场、码市、大圩、小圩、白芒营、大路铺、大石桥等乡镇。共建设生物防火林带69.88公里，已全部完成招标并实施建设，目前整个项目工程建设已接近尾声。

（三）资金绩效目标

国债项目生物防火林带建设实施投入764.25万元，实施长度69.88公里。。

二、项目资金使用及管理情况

专项总投入764.25万元，资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县林业局。根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的40%（含设计费、可研费、验收费、监理费等），共计305.7万元。

我局始终把资金管理作为国债项目生物防火林带建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照国债项目生物防火林带建设资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我局国债项目生物防火林带建设实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,经请示县主要领导，成立以县政府分管领导为组长、县林业局主要领导为常务副组长、县林业局分管领导和各乡镇场分管领导为副组长、森林防火监测调度中心和科教站为成员的领导小组，聘请监理公司对整个项目建设全程跟踪监理，聘请有资质的第三方公司对项目建设进行验收。

为了进一步提高农业综合开发项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对国债项目生物防火林带建设项目的宣传力度。全面推行项目工程建设招投标制，我局组织编制招投标实施方案，报上级部门批复，并报县招标办核准，委托永州市公共资源交易中心、江华瑶族自治县公共资源交易中心和招标代理公司进行公开招标，使我局国债项目生物防火林带建设项目施工招投标工作更规范。

四、预算支出绩效情况

我局国债项目生物防火林带建设项目完成69.88公里，建成的高标准生物防火林带能提升我县防火林带密度，起到很好的防火效果，能有效阻止森林火灾的蔓延和扩散，为扑火队员的快速响应提供便利，对森林火灾有效做到“打早、打小、打了”。

项目区涉及了国有林场、码市、大圩、小圩、白芒营、大路铺、大石桥等7乡镇场，长度69.88，造林面积 3144.6亩，其中新增油茶林41.3公里1858.5亩，油茶挂果后每年可为老百姓增加收入557.58万元（按每亩出油50斤，每斤60元计算）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

1、由于指标下达较晚，招标程序也启动较晚，错过了苗木种植的最佳时期，加上2024年冬天天气干旱，影响了苗木的成活率及种植进度，以致于影响了整体进度。

2、有些乡镇因前期工作宣传不够深入，宣传层面只停留在村一级，有些群众不理解建设生物防火林带的重要性和必要性，导致有些纠纷矛盾发生。

（二）主要经验及做法

1、为统筹抓好我局国债项目生物防火林带建设项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,经县相关领导和局党组研究决定，制定相应工作方案和工作措施。

2、在项目评审、招投标等工作开展过程中，财政、审计、国土、发改等多单位参与，为项目建设把脉听诊，确保项目建设质量和资金安全运行。

3、抽调5名工作人员，专门负责项目的实施，为施工方解决项目实施过程中出现的矛盾纠纷、工程设计变更、现场计量、住宿吃饭等问题，让施工方能安心施工，保质保量完成工程任务。

江华瑶族自治县林业局

2025年4月15日