附件3

2024年度湘江源区生态综合治理

专项资金绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年4月20日

2024年度湘江源区生态综合治理

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

1.项目名称：2024年湘江源区生态综合治理

2.项目法人及法定代表人：项目法人为江华瑶族自治县林业局，法定代表人是蒋联起。

林业局具备丰富的林业项目实施与管理经验，能为项目提供技术支撑与组织保障。

（二）资金基本情况

1.项目建设总投资：3699万元，主要涵盖材料费、人工费，用于保障人工造林工作顺利开展。

2.预算资金基本性质：全部为中央财政资金，体现中央对湘江源综合治理人工造林工程建设的重视与支持。

3.预算资金用途：专项用于湖南省永州市江华瑶族自治县2024年湘江源区生态综合治理，确保资金精准投入生态建设。

4.预算资金主要内容、涉及范围：建设内容为人工造林14650亩、封山育林83000亩、森林质量精准提升23852亩，分布在码市镇、大锡乡、水口镇、大圩镇、小圩乡、湘江乡、未竹口镇、涔天河镇、河路口镇、涛圩镇、大石桥乡、白芒营镇、大路铺镇、沱江镇、界牌乡、桥市乡、江华国有林场等17个乡镇场，集中在我县境内生态环境薄弱山体内实施，旨在提升该区域生态环境。

2024年湘江源区生态综合治理项目以高标准造林建设为重点，以实施人工造林、封山育林、森林质量精准提升为治理手段，共完成造林面积97650亩，其中：人工造林14650亩；封山育林83000亩；森林质量精准提升23852亩。该项目于2024年1月份开始规划设计，9月份完成项目评审，2025年1月份完成招投标，2月中旬开始动工建设，目前项目正在实施中，尚未进行县级自查验收。

（三）资金绩效目标

1、总体目标：2024年湘江源区生态综合治理项目建设实施投入3699万元，通过开展封山育林、多树种混交人工造林，增加森林面积，实现扩绿增量，提升区域生态质量。江华国有林场通过实施森林质量精准提升的手段，提升森林质量。

2.年度目标：2025年高质量完成人工造林、封山育林、森林质量精准提升，保证县级自查成活率85%以上，确保苗木健壮、生长良好、管护到位，促进2024年湘江源区生态综合治理项目区域绿化美化，提高林地生产力，丰富森林色彩和生物多样性，减轻水土流失，增强水源涵养和水土保持功能。

二、项目资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

本项目预算资金共计3699万元，全部为中央财政资金，无自筹资金预算，资金已全额下达至江华瑶族自治县林业局。资金不足部分由群众投工投劳补充，充分调动当地群众参与生态建设积极性。

- （二）预算资金实际使用情况

- 因我县2024年湘江源区生态综合治理项目正在实施中，尚未进行县级自查验收，暂未进行资金拨付，待验收合格后将按合同约定支付资金。

- （三）预算资金管理情况分析

- 我局始终把资金管理作为人工造林项目建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照工程建设资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我局高标准人工造林建设试点项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,我局制定了项目和资金公示制度、工程施工考核管理办法、现场监督员等制度。

为了进一步提高林业综合开发项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对高标准人工造林建设项目的宣传力度。全面推行项目工程建设招投标制，我局组织编制招投标实施方案，报上级部门批复，并报县招标办核准，委托永州市公共资源交易中心和招标代理公司进行公开招标，使我局2024年湘江源区生态综合治理项目施工招投标工作更规范。

- 1.招投标:按照相关法律法规，对项目施工单位、苗木供应商进行公开招标。通过严格的资格审查、评审流程，选择资质良好、经验丰富的中标单位，确保项目建设质量。

- 2.项目调整：截至目前，项目按原设计方案有序推进，无重大设计变更与项目调整情况。若后续实施过程中出现需要调整的情况，将严格按照相关规定履行审批手续。

- 3.竣工验收：待项目完工后，将组织林业专家、技术人员等组成验收小组，依据相关标准和合同要求进行县级自查验收。验收内容包括造林面积、苗木成活率、生长状况等，确保项目达到预期目标。

四、预算支出绩效情况

我县2024年湘江源区生态综合治理项目共完成人工造林14650亩、封山育林83000亩、森林质量精准提升23852亩，严格按照中央财政预算实施。

项目区涉及码市镇、大锡乡、水口镇、大圩镇、小圩乡、湘江乡、未竹口镇、涔天河镇、河路口镇、涛圩镇、大石桥乡、白芒营镇、大路铺镇、沱江镇、界牌乡、桥市乡及江华国有林场等17个乡镇场，项目区农民年收入增加总额522.5万元。通过项目建设，可以稳定项目区域内森林绿化面积、提升区域森林覆盖率、增强水源涵养和水土保持功能，减轻水土流失，改善生态环境，促进生物多样性保护。从长期来看，森林资源的增长将为后续森林旅游、林下经济等产业发展奠定基础，创造潜在价值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.加强与乡镇、村组沟通协调，充分调动基层力量，保障项目用地落实与群众支持。

2.组建专业技术服务团队，为项目实施提供全程技术指导，确保造林质量。

（一）存在的问题及主要原因：

1、2024年冬至2025年初出现极端天气，造成雨水少，天气干燥炎热，项目施工条件差，再加上项目招标各项手续繁琐，拖延了招投标时间，部分项目错过了最佳造林时间。

2、项目地块落实难度大。在项目实施过程中，地块落实需要与村组及农户进行协商，存在项目落地难的问题。

3、原因分析：林权制度改革后，大部分林地权属已经分到农户，造成地块分散，以及部分农户不理解、不支持项目的实施。

六、有关建议

1、设立林业项目应对极端天气专项资金，用于购置灌溉设备、防护设施等，降低天气对项目影响。

2、加强林业科技推广引进适应本地气候的优良树种和先进造林技术，提高项目抗风险能力。

3、加强与项目区群众的交流沟通及宣传工作，使项目区的群众理解、支持项目的正常开展。

七、其它需要说明的问题

无其它特殊情况需要说明。

江华瑶族自治县林业局

2025年4月20日

| 附件 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出名称 |  |  |  | 2024年湘江源区生态综合治理项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 江华瑶族自治县林业局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 3699 | 3699 | 3699 | 10 |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3699 | 3699 | 3699 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) |  | 数量指标 | 造林面积完成率 | 人工造林：14650亩 封山育林：83000亩 精准提升：23852亩 | 预计完工后完成14650亩人工造林；83000亩封山育林；23852亩精准提升 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | 85%以上 | 预计成活率可达85%以上 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年12月前完工 | 按计划推进，预计按时完工 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 成本控制率 | 不超预算 | 严格控制成本，未超预算 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30 分） |  | 经济效益指标 | 带动产业发展潜力 | 为后续产业奠定基础 | 长期看为森林旅游等产业奠基 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 增加就业机会 | 带动群众就业 | 带动当地群众参与造林与管护 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 生态保护意识提升 | 提高群众意识 | 开展宣传教育，提升群众生态意识 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 森林覆盖率提升 | 增加森林面积 | 预计有效提升区域森林覆盖率 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 生态功能增强 | 增强水源涵养等功能 | 有效增强水源涵养、水土保持功能 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用 | 长期发挥生态效益 | 长期改善区域生态环境 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10 分） |  | 服务对 象满意度指标 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 备注 每个项目支出一张表。如，乡村振兴工作经费，××道路硬化项目资金、××水利项目资金…各一张表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |