永州经济技术开发区省级生态环境保护督察反馈问题

整改验收销号登记表

问题1

| 反馈问题 | 部分生物质锅炉未使用生物质成型燃料、除尘设施不符合要求。永州市城区在用的23台(套)生物质锅炉还有9台(套)使用简易水除尘设施。零陵区湖南赛菱体育用品有限公司生物质锅炉未按要求配套布袋除尘器。经开区德润光电科技有限公司、伟城电子科技有限公司生物质锅炉燃料使用建筑废旧板材。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 永州市城区9台（套）使用简易水除尘设施的生物质锅炉完成配套除尘设施升级改造，23台（套）在用生物质锅炉使用符合要求的生物质锅炉燃料。 |
| 整改时限 | 2024年12月31日 |
| 整改完成情况 | - 约谈了永州市德润光电科技有限公司和永州市伟城电子科技有限公司企业负责人，现场向企业负责人普及《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告（永政函〔2020〕30号）》文件的要求明确高污染燃料的类别，要求该公司高度重视存在的环境问题，下达了整改通知书，责令立行整改到位；由于我区无生态环境保护执法职能，特将相关情况向永州市生态环境综合行政执法支队汇报，永州市生态环境局已立案调查处理。永州市德润光电科技有限公司和永州市伟城电子科技有限公司承诺此后再不使用建筑板材，采用生物质颗粒作为燃料。3月4日，核实该两家企业整改情况，两家公司现场已清理建筑废板材，采用生物质颗粒供生物质锅炉作为燃料使用。 - 举一反三，对辖区涉锅炉企业进行全面摸排整治工作，园区现有锅炉四台分别是湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂15t/h生物质锅炉、永州市伟城电子科技有限公司6t/h生物质锅炉（2024年2t/h改6t/h生物质锅炉）、永州市德润光电科技有限公司6t/h生物质锅炉、永州市越兴泡沫有限公司4t/h锅炉。 - 园区内四台锅炉均配套布袋除尘设施（现场情况见图片）。 - 4.加强日常巡查、定期检查、专项督查，对发现生物质锅炉违规使用高污染燃料的移送至永州市生态环境局。 |
| 县市区责任部门主要负责人意见 |  |
| 县市区政府分管负责人意见 |  |
| 县市区党政主要负责人意见 | （签字） 年 月 日 |
| 验收销号意见 |  |
| 公示情况 |  |
| 市直牵头督导和验收单位意见 | （签字） 年 月 日 |
| 市生态环境局备案意见 | （签字） 年 月 日 |

问题2

| 反馈问题 | 重点建设用地底数不清、调查存在短板。2023年省人大执法检查通过调取自然资源部门数据，发现130块重点建设用地中有56个地块存在未调查已供地的风险，目前还有20个地块正在整改。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 对56个存在未调查已供地风险的地块开展核实，完成20个地块的整改。 |
| 整改时限 | 2024年12月31日 |
| 整改完成情况 | - 已完成涉及永州经济技术开发区的九嶷大道（原城南大道）以南片F-06-01-1号地块土壤污染状况调查报告，调查结论显示地块的土壤环境质量满足规划用地建设要求，无需开展第二阶段土壤污染状况调查工作。 - 2.《九嶷大道（原城南大道）以南片F-06-01-1号地块土壤污染状况调查报告》已于2024年4月19日经市生态环境局和市自然资源和规划局联合组织召开的专家评审会评审通过，调查报告已于2024年5月10日上传全国建设用地土壤环境管理信息系统。 |
| 县市区责任部门主要负责人意见 |  |
| 县市区政府分管负责人意见 |  |
| 县市区党政主要负责人意见 | （签字） 年 月 日 |
| 验收销号意见 |  |
| 公示情况 |  |
| 市直牵头督导和验收单位意见 | （签字） 年 月 日 |
| 市生态环境局备案意见 | （签字） 年 月 日 |

问题3

| 反馈问题 | 五好园区工地扬尘污染监管不到位 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 建立健全工地扬尘防治工作机制，明确建筑工地文明施工扬尘防治主体责任及监管责任，实现工地“六个不开工、七个百分百、八个必须”扬尘防治要求。 |
| 整改时限 | 2024年12月31日 |
| - 整改完成情况 | - 1.约谈了在建工地项目负责人，现场向项目负责人宣贯《中华人民共和国大气污染防治法》《湖南省大气污染防治条例》《湖南省重污染天气防治若干规定》的工作要求，深入打好污染防治攻坚战，严格落实“六个不开工、七个百分百、八个必须”的要求。 - 2.已对相关责任单位下发整改督办函，要求严格落实大气污染防治主体责任，建筑工地做到“六个不开工、七个百分百、八个必须”，，施工场地出入口布置洗车槽，临时道路硬化，车辆密闭运输，出口专人二次冲洗，场地周边设置围墙围挡，场内布置雾炮机洒水车进行湿化作业降尘，严密覆盖裸土。 - 3.完善扬尘治理监管机制，加强对建筑工地的日常巡查和督查，对未落实扬尘治理措施或扬尘污染严重的工地，依法依规进行处罚，并责令其限期整改。 4、衡永高速监控分中心项目现已完工，工地扬尘、黄土裸露的问题已整改到位。 |
| 县市区责任部门主要负责人意见 |  |
| 县市区政府分管负责人意见 |  |
| 县市区党政主要负责人意见 | （签字） 年 月 日 |
| 验收销号意见 |  |
| 公示情况 |  |
| 市直牵头督导和验收单位意见 | （签字） 年 月 日 |
| 市生态环境局备案意见 | （签字） 年 月 日 |