附件1：

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（冷水滩区交通运输局）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

冷水滩区交通运输局是区政府职能部门，主要负责全区县、乡公路及渡口、码头的规划建设、养护和管理，以及全区公路、水路和城乡交通运输的行业管理，同时协助好国家有关交通建设项目及区重点项目建设。我单位性质为财政全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、安全法制股、财务审计股、政工股、党风廉政办、综治行管办、交通战备办、计划统计股、农村公路建设股、农村公路养护股、工会、行政审批中心12个股室，下辖区公路建设养护中心、永州市交通运输综合行政执法支队冷水滩大队2个正科级事业单位；区道路运输服务中心、区水上事务中心、区交通建设质量安全监督站3个副科级事业单位；区路政综合执法大队1个股级事业单位。

（二）项目预算和绩效目标情况简介

1、浮桥运营维护费：城区舟桥自2017年5月16日零点起停止收费，由我局下属企业冷水滩区运贸总公司负责日常运行、维护等工作，确保市民的通行安全。

2、客渡船签单员补助：为加强渡船航行安全管理，健全水上交通安全监管长效机制，有效防范水上交通事故，保障人民群众出行安全，确保我区水上交通运输安全有序地进行，全区需签单发航渡口为黄阳司渡口、刀背石渡口、蔡市渡口、高溪市渡口、舟桥客运码头等5个，共需签单员9人。

3：视频监控系统运行经费：为全面加强水上交通安全监管，切实保障人民群众水上出行安全，2012年3月19日我局与中国移动冷水滩分公司签订框架协议，建设渡口客船港区泊位视频监控系统，由中国移动提供视频监控租用服务。

二、项目组织实施情况

1、浮桥运营维护费：舟桥自2017年5月16日零点起停止收费，由我局下属企业冷水滩区运贸总公司负责日常运行、维护等工作，确保市民的通行安全。取消收费后，舟桥职工无任何生活来源，为确保舟桥正常运营及安全，根据财政、审计、交通三家审核，经区政府同意每年安排专项经费用于舟桥工作人员工资及维修费等。

2、客渡船签单员补助：此项工作省市要求纳入视频监控范围，根据上级文件要求，客渡船签单员经费补助由区财政解决。全区需签单发航渡口为黄阳司渡口、刀背石渡口、蔡市渡口、高溪市渡口、舟桥客运码头等5个，共需签单员9人。

3、视频监控系统运行经费：依照湖南省人民政府办公厅下发《湖南省人民政府办公厅关于建设水上交通安全视频监控系统的通知》（湘政办函[2011]171号）文件要求，由湖南省交通运输厅牵头组织实施，各地按照“通信运营商负责建设维护，政府购买服务”的模式，在全省建设客船视频监控系统。2012年3月我局与中国移动冷水滩分公司签订了“湖南省渡口客船港区泊位视频监控系统项目租赁框架协议”，由中国移动提供视频监控租用服务。

三、项目资金使用及管理情况

浮桥运营维护费、客渡船签单员补助、视频监控系统运行经费：共支出3854.79万元。

四、项目绩效指标完成情况

1、浮桥运营维护费：确保了舟桥的正常运营及安全，维护了职工稳定，为市民的通行安全提供了保障，市民满意率达到98%以上。

2、客渡船签单员补助：加强了渡船航行安全管理，健全水上交通安全监管长效机制，有效防范水上交通事故，保障人民群众出行安全，确保我区水上交通运输安全有序地进行。2021年全区渡口无安全事故发生。

3、视频监控系统运行经费：系统年均正常运行率达到98.5%以上，提高了监管实效，预防水上交通事故的发生。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位完成了2021年绩效目标。

六、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况

本单位2021年绩效自评得分96分，绩效情况已在规定时间内于政府网站公开。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议

- 1、建议将成品油税费改革转移支付资金659.5万元（含公路养护资金310万元）列入交通局财政预算。根据永财预[2014]22号《关于下达2014年成品油税费改革转移支付资金的通知》和湘政发[2009]13号《关于实施成品油税费改革完善交通体制和加快交通发展的意见》的文件精神，要求我区合理、足额编制交通支出预算，全额用于交通事业发展项目。

- 2、建议将交通建设地方配套资金1500万元列入交通局预算。

- 3、建议增加区水上事务中心（原冷水滩区地方海事局）专项工作经费30万元，客船移动视频监控费4万元。冷水滩区水上事务中心自2012年成立以来，现有干部职工12人，负责全区76公里通航水域的船舶、船员管理、安全监管、航道维护等工作。根据冷政办发[2012]2号《关于印发<永州市冷水滩区乡镇船舶和渡口安全管理办法> 的通知》文件精神，区政府负责落实将海事管理机构人员经费、公用经费和专项经费纳入同级财政预算，建议安排水上事务中心专项工作经费30万元。根据湘政办函[2011]171号《关于建设水上交通安全视频监控系统的通知》、湖南省交通运输厅《关于加快推进客船视频监控系统项目建设的通知》（湘交办函[2015]250号）及与中国电信签订的湖南省客船视频监控系统项目服务采购框架协议，建议区政府安排客船移动视频监控费4万元。

- 4、建议将冷水滩区交通综合执法大队人员经费和工作经费列入财政预算。

- 八、其他需说明的问题

- 无。

附件2

2021年度财政专项（项目）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 3 |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 4 |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 7 |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计得分 |  |  |  |  | 96 |

附件3：

2021年度部门整体支出绩效自评报告

（冷水滩区交通运输局）

一、部门概况

（一）部门基本情况。

冷水滩区交通运输局是区政府职能部门，主要负责全区县、乡公路及渡口、码头的规划建设、养护和管理，以及全区公路、水路和城乡交通运输的行业管理，同时协助好国家有关交通建设项目及区重点项目建设。我单位性质为财政全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、安全法制股、财务审计股、政工股、党风廉政办、综治行管办、交通战备办、计划统计股、农村公路建设股、农村公路养护股、工会、行政审批中心12个股室，下辖区公路建设养护中心、永州市交通运输综合行政执法支队冷水滩大队2个正科级事业单位；区道路运输服务中心、区水上事务中心、区交通建设质量安全监督站3个副科级事业单位；区路政综合执法大队1个股级事业单位。

（二）2021年的重点工作

1、党风廉政建设深入推进。

坚持“以党建带交建”，行业政治生态更风清气正。一是学习型机关建设常态化，在全系统充分运用学习强国、干部在线学院、永州大讲堂等平台、局党组中心组理论学习及一系列红色基因传承教育活动，狠抓全系统的理论武装，今年以来共组织党组中心组理论学习3次，邀请各级领导、专家为全体干部职工辅导4场次，各支部开展主题党日活动20多次；二是党风、政风、行风持续优化，“三表率一模范”机关建设取得实效，平安交通建设工作排全市第一方型，意识形态工作责任制全面落实，扫黑除恶取得阶段性成果。严格落实重大事项请示报告，“三重一大”集体决策等制度，把准正确发展航向；三是行业形象稳步提升，以文明创建为抓手切实加强作风建设，严格执行各类作风建设的规定，及时办理12345政府公共服务热线及各类信访诉求31件，真心办好人大代表意见建议5件和政协委员提案3件。在接受群众监督和服务群众中促进了交通运输系统自身形象的提升，也充分展示了交通运输系统广大干部职工忠诚履职、爱岗敬业、无私奉献、优质服务的良好风貌。

2、春运工作圆满完成。

2021年冷水滩区春运工作在区委区政府的正确领导下和市春运办的指导下，全区各乡镇街道及春运工作领导小组成员单位和各运输企业按照“安全、畅通、有序、温馨”的总要求，精心组织、严密部署，各司其责、协调配合，全力做好2021年春运工作。冷水滩区共发送旅客65.6万人次，同比去年上升61%，其中：铁路发送旅客45.4万人次，同比去年上升60%；道路投入客运班车210台，客位5440个，发送旅客17.0055万人次，同比去年上升6%；水路投入客渡船30艘，客位1940个，发送旅客3.2万人次，同比去年下降20%。

- 农村公路建设养护工作稳步推进。

- （1）“四好农村路”建设。我区于2019年11月成功创建全国“四好农村路”示范县（区）。创建内容包括两个示范乡镇，分别是上岭桥镇和蔡市镇；线路里程87.79公里，包含14条线路，工程项目 37个。今年交通运输部将对我区“四好农村路”建设情况进行复核，根据《关于冷水滩区“四好农村路”全国示范县（区）复核的通知》文件要求，2021年6月30号上报复核内业资料，9月中旬交通运输部评审专家实地复核外业工作。我局6月10日对目标任务进行了层层分解，落实了责任部门及责任人，明确了标准要求和完成时限。按创建复核工作要求分为二个小组，内业资料组，外业施工管理组。目前内业、外业工程项目基本完成，已经通过交通运输部复核验收。

- （2）农村公路建设。农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）是今年重点民生实事项目。本年度实施规模是41.61公里，计划完成35公里，目前已完成计划任务，惠及黄阳司西山观现代农业产业园、永州市四季香生态农场产业扶贫项目、冷水滩区仁山湖美田园综合体等9个产业项目。深入推进了“交通+产业”深度融合,依托农村公路网络,调整优化农业产业结构,实现“修好一条路、发展一片产业、带动一方群众”。

- （3）农村公路养护。根据《湖南省农村公路养护考评办法》要求考评里程为县道50%、乡村道各20%。通过初步统计暂定我区农村公路考核里程362.876公里（县道96.77公里、乡道69.478公里、村道196.628公里），现已完成日常养护项目的招投标工作，并拟定出2021年养护大中修计划。“路长制”我局根据上级最新文件要求正在拟定“路长制”实施方案和考核实施细则，待报请区委、区政府审核通过。2021年农村公路安防工程，省厅暂定下达给我局隐患处置里程122.1公里。已完成勘察设计预算及区财政评审等前期工作，招投标工作已经结束，正在实施中。

- 4、疫情防控和安全生产常抓不懈。

- （1）疫情防控。为贯彻落实7月30日晚疫苗接种和疫情防控工作调度会精神，我局迅速行动，按照“四早”防控要求，建立24小时值班制。从7月31日起，局领导带头深入到各客运站场值班值守，严格落实防疫措施，及时停运开往高风险区客运班车。根据市防控办和市交通运输局安排部署，我局牵头负责在高速公路永州东、永州北、花桥镇出口设立疫情防控流动服务站，对所有来往的车辆，做到“四个一”（一句暖心问候话，一张温馨提示卡，送上一只口罩和一瓶矿泉水），同时做好体温检测、行程码、健康码的查验，对中高风险地区来的车辆和人员进行信息登记。截至8月23日18点服务站撤除，共检测入境车辆44800余台，检测人数达125300余人。发现黄码和红码共23人，都严格按照相应的规定进行了筛查和处置，阻断了疫情通过交通运输传播的渠道，确保了冷水滩区一片净土。

- （2）安全生产。2021年冷水滩区春运工作在区委区政府的正确领导下和市春运办的指导下，圆满完成任务，冷水滩区共发送旅客65.6万人次，同比去年上升61%。强化对“两客一危”车辆、客运站场的重点监管，推进视频监控系统与治超平台、公安交警监管信息平台联网，充分发挥不停车检测系统科技治超作用。严格执行“六不发航”制度和客渡船、运砂船签单发航制度；严厉打击非客运船舶载客、客渡船和运砂船超载等违法行为。全面排查处治公路和桥梁安全隐患，确保长大桥梁、重点路段交通安全标志标线完好，确保全区公路安全畅通。

- 5、城乡客运一体化有序开展。

- 2020年底至2021年初第一期共投入22辆23座新能源车，新增、优化、调整公交线路10条，新建农村招呼站40个。覆盖蔡市、上岭桥、岚角山、伊塘、黄阳司镇河东新村辖区共计8个社区、1个居委会、66个行政村，受益群众14万余人，其中享受免费乘坐政策的2.8万余人。票价整体下降30-50%，最高农村票价不超过6元。目前正在做第二期的前期准备工作，对第二期收购的线路布局、招呼站站点设置、新建乡镇客运站进行初步选址，制定了城乡客运票价初步意见报发改局审批。

- 6、交通综合执法改革积极推进。

- 在区委、区政府的支持关心下，全区交通运输综合执法改革取得了一定的成效。冷水滩区交通运输综合行政执法大队2020年10月挂牌，2021年2月任命了大队长和1名副大队长。根据永办发电[2019]64号《中共永州市委办公室永州市人民政府办公室关于印发市场监管等五个领域综合行政执法改革方案的通知》的文件精神，符合“六个条件”转隶的执法人员有105人（含公路建养中心），运管、海事、质安一线执法的65人均不符合转隶条件，导致怨言较多，思想波动较大。对于不符合划转条件的现有执法人员，全部作为辅助执法人员，既不现实，也难以调动积极性。针对目前状况，我局正在积极与上级交通部门沟通，并与区编办协调，力争改革顺利完成。

- 7、水上交通安全生产持续平稳。

2021年水运事务中心在交通运输综合行政执法改革没有落地的情况下，继续承担原海事局的各项职能职责，在交通运输局党组的正确领导下各项工作稳步推进，2021年为专项整治三年行动集中攻坚年，共组织执法行动70次，出动执法人员600余人次，执法车辆100次、出动执法艇50艘次，检查生产经营单位80余家，排查安全隐患110处，整改110处，责令停产整顿生产经营单位20家，拆解“三无”船舶26艘，组织联合执法10次，船员违法记分20次50分，罚款1万元。水上交通安全生产比较平稳，未发生安全生产责任事故，未发生人员伤亡事故，汛期未发生船舶走锚事故。

8、政务服务水平不断提升。

- 2021年我中心在“互联网+政务一体化平台”填报率、发布率、准确率达100%，无黄牌、红牌警告，行政审批零失误。2021年1月至9月我中心共办理事项2570件，完结率、准确率达100%，无超时审批、无异常审批。完成了“互联网+政务服务平台”三化工作。填报率、发布率均达到100%。审批环节基本从四、五、六步缩减到了受理-审核-办结三步走。绝大部分政务服务事项审批时间平均从原定要求的缩短“三分之一又三分之一”还要缩短1-2天。

- 9、扫黑除恶、信访维稳成绩突出。

（1）扫黑除恶情况。2021年，我局认真贯彻上级扫黑办的各项重要决策和工作部署，紧扣交通运输行业特点及实际情况，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。将扫黑除恶专项斗争同行业其他专项行动相结合，积极组织开展专项检查和联合执法，共检查车辆686台，查处违规改装改型车辆132台，货运超限车辆108台，卸载货物2400余吨，查处货运驾驶员无从业资格证48起，整治违规驾校培训5起，罚款共计45.3万元，形成严管严查严惩的高压态势，确保交通行业乱象治理成效显著。

（2）信访维稳工作。信访工作事关社会稳定发展大局。一年来，我局提升站位，加强领导，落实责任，注重协调，及时化解，对群众反映的管理和涉及群众的切实利益问题，做到了事事有回复，件件有着落，2021年全年未出现系统内干部职工越级上访事件，信访维稳工作收到良好成效。

10、交通质量安全监督有力。

2021年辖区内农村公路工程监督覆盖率达100%，无重大质量安全事故，安全生产零伤亡。2021年我站共受监农村道路加宽工程、通畅工程和四好农村路项目建设里程为50公里，投资总额达2200余万元。我站对受监项目进行了多次的定期检查及不定期的抽查，针对施工进程中发现的问题，共下发质量安全整改通知书30余份，并督促各参建单位及时落实整改。

（三）部门整体支出情况

2021年预算总支出1396.09万元，其中工资福利支出1116.07万元（含住房公积金68.877万元），机关运行经费支出134.99万元（含党组织活动经费16.83万元），对个人和家庭的补助2.49万元，专项项目支出142.55万元（其中客渡船签单员补助经费6.48万元，视频监控系统运行经费5.77万元，浮桥运营维护费100万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款30.3万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

基本支出为4927.78万元，基本支出1,072.99万元，项目支出3,854.79万元。

（二）项目支出情况。

项目支出为3854.79万元。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用：0万元；

2．公务接待费：8万元；

3．公务用车购置及运行费：运行费7.24万元，无公务用车购置费。

三、部门整体支出绩效情况

2021年我单位工作人员尽职尽责，圆满完成了上级交办的各项工作。1.党风廉政建设深入推进；2.春运工作圆满完成;3.农村公路建设养护工作稳步推进;4.疫情防控和安全生产常抓不懈;5.城乡客运一体化有序开展;6.交通综合执法改革积极推进;7.水上交通安全生产持续平稳;8.政务服务水平不断提升;9.扫黑除恶、信访维稳成绩突出;10.交通质量安全监督有力。

四、绩效自评得分情况及绩效等级

本单位2021年整体支出绩效自评得分86分。

- 存在的问题

由于事业单位公务用车改革暂未施行，致使我局下属事业单位水上事务中心、质监站、路政大队的3辆执法车和2辆工具车产生公务用车运行费。

六、改进措施和有关建议

1、严格按照财政制度和纪委规定，三公经费要厉行节约。

- 2、我单位公用经费严重短缺，财政安排的预算仅基本维持我单位正常工作人员的基本支出，公务用车运行费、培训费、差旅费、办公经费等经费短缺，而我单位属全额拨款行政单位，无其他任何收入来源，恳请财政安排解决。

- 3、建议将成品油税费改革转移支付资金659.5万元（含公路养护资金310万元）列入交通局财政预算。根据永财预[2014]22号《关于下达2014年成品油税费改革转移支付资金的通知》和湘政发[2009]13号《关于实施成品油税费改革完善交通体制和加快交通发展的意见》的文件精神，要求我区合理、足额编制交通支出预算，全额用于交通事业发展项目。

- 4、建议将交通建设地方配套资金1500万元列入交通局预算。

- 5、建议增加水上事务中心（原地方海事局）专项工作经费30万元，客船移动视频监控费4万元。冷水滩区水上事务中心自2012年成立以来，现有干部职工12人，负责全区76公里通航水域的船舶、船员管理、安全监管、航道维护等工作。根据冷政办发[2012]2号《关于印发<永州市冷水滩区乡镇船舶和渡口安全管理办法> 的通知》文件精神，区政府负责落实将水上事务中心管理机构人员经费、公用经费和专项经费纳入同级财政预算，建议安排海事工作专项经费30万元。根据湘政办函[2011]171号《关于建设水上交通安全视频监控系统的通知》、湖南省交通运输厅《关于加快推进客船视频监控系统项目建设的通知》（湘交办函[2015]250号）及与中国电信签订的湖南省客船视频监控系统项目服务采购框架协议，建议区政府安排客船移动视频监控费4万元。

- 6、建议将冷水滩区交通综合执法大队人员经费和工作经费列入财政预算。

附件4

2021年度部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 过 程 |  | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |  | 6 |
|  |  | 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |