蓝山县水利局2017年度第四批中央水利发展

专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县水利局2017年第四批中央水利发展专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

根据《财政部关于拨付2017年水利发展资金的通知》（财农〔2015〕57号）及《湖南省财政厅关于下达2017年第四批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2017〕17号）文件，安排蓝山县2017年第四批中央财政水利发展资金共计67万元，蓝山县财政局实际下拨中央水利发展资金40万元至水利局。

- （二）项目目标

1、总体项目目标

根据2018年9月 30日召开的第41次蓝山县人民政府常务会议纪要工作指示，蓝山县水利局计划将中央水利发展专项资金用于支持2018年蓝山县水毁修复工程的奖补发放。

2、具体项目目标

奖补资金按工程总投资的30%进行补助，涉及塔峰镇、汇源乡、新圩镇、毛俊镇、太平圩镇、土市镇6个乡镇，涉及两江村、荷叶塘村、颜贵林村、湘源村等20个村的水毁修复工程。

- （三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，《湖南省财政厅关于下达2017年第四批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2017〕117号）等有关文件精神和要求，提高蓝山县水利局2017年度中央水利发展专项资金的使用效益。蓝山县财政局决定对蓝山县水利局2017年度中央水利发展专项资金40万元实施绩效评价。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

通过对蓝山县2017年度中央水利发展项目资金40万元进行绩效评价，强化蓝山县水利发展项目财政资金管理和财政支出绩效理念，确保奖补资金的及时下发，保证水利发展项目顺利实施。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

- （二）绩效评价过程

根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要通过和项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；以及审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，以上工作为提出评价结论提供了依据。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析。根据《财政部关于拨付2017年水利发展资金的通知》（财农（2015）57号）及《湖南省财政厅关于下达2017年第四批中央水利发展资金的通知》（湘财农指（2017）17号）文件，安排蓝山县水利局2017年中央财政水利发展资金共计67万元，蓝山县财政局实际下拨资金40万元，到位率59.70%。

2、项目资金执行情况分析。截止绩效评价日（2020年11月5日），中央水利发展专项资金40万元已全部使用完毕，执行率为100.00%。支付明细如下：

金额单位：元

| 支出内容 | 总投资 | 奖补资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔峰镇灾后水毁修复工程 奖补资金小计 | 367294.64 | 110187.00 |  |
| 两江村 | 266054.02 | 79816.00 |  |
| 荷叶塘村 | 33591.56 | 10077.00 |  |
| 颜贵林村 | 67649.06 | 20294.00 |  |
| 汇源乡灾后水毁修复工程 奖补资金小计 | 273032.91 | 81909.00 |  |
| 湘源村 | 260763.48 | 78229.00 |  |
| 大源村 | 12269.43 | 3680.00 |  |
| 新圩镇灾后水毁修复工程 奖补资金小计 | 124632.55 | 37388.84 |  |
| 龙家坊村 | 32406.49 | 9721.00 |  |
| 蓝东村 | 14443.83 | 4333.14 |  |
| 上坪山村 | 8879.89 | 2664.00 |  |
| 联合村 | 63722.34 | 19116.70 |  |
| 田心铺村 | 5180.00 | 1554.00 |  |
| 毛俊镇灾后水毁修复工程 奖补资金小计 | 9010.00 | 2703.00 |  |
| 鹊峰村 | 9010.00 | 2703.00 |  |
| 太平圩镇灾后水毁修复工程奖补资金小计 | 307602.91 | 92280.75 |  |
| 梅溪村 | 60087.03 | 18026.00 |  |
| 下岐村 | 74636.21 | 22390.86 |  |
| 和新村 | 78815.68 | 23644.70 |  |
| 大洞李家自然村 | 29132.08 | 8739.62 |  |
| 合家坊村 | 17083.35 | 5125.00 |  |
| 桐木林村 | 47848.56 | 14354.57 |  |
| 土市镇灾后水毁修复工程奖补资金小计 | 257475.6 | 77084.00 |  |
| 洞头村 | 70528.00 | 21000.00 |  |
| 三广村 | 80960.48 | 24288.00 |  |
| 土市村 | 105987.12 | 31796.00 |  |
| 合 计 | 1339048.61 | 401552.59 |  |

- （二）项目资金管理情况

蓝山县水利局对2018年水毁修复工程奖补资金的下发按《蓝山县财政项目财务管理制度》执行，未单独制订蓝山县水利局水利发展专项资金管理办法，部分项目支出未严格按照规定执行。应加强对项目资金的管理，做到专款专用，资金支付依据充分，提高资金使用效益。

- （三）项目组织实施情况

启动2018年灾后水毁修复工程时，蓝山县水利局成立了2018年灾后水毁修复工程建设领导小组，蓝山县水利局工作人员通过实地调研，综合项目实施必要性、村民积极性，经研究后确定，采取农民自建，财政奖补的办法进行项目建设。

- 四、项目绩效情况

灾后水毁修复工程的完工，有效减少洪涝的威胁以及恢复灌溉设施，减轻洪涝灾害造成的损失，方便周边居民的出行。中央水利发展项目对进行灾后水毁修复工程的相关村镇进行奖补，有利于村镇自主组织实施水利建设项目，提高了广大村镇人民群众自主修复水毁的积极性。

- 五、评价结论

综合上述分析，项目执行比较科学合理，基本按照中央水利发展资金使用要求执行，但在专项资金支付依据、资金管理方面有待进一步完善。结合《蓝山县水利局2017年度第四批中央水利发展专项资金绩效评价评分表》的评价结果，得分96分，评价等级为“良好”。

- 六、存在的问题

专项资金支付依据不充分，如2020年1月11号凭证，支付土市洞头村、三广村、土市村水毁修复项目奖补资金77084元，其中洞头村21000元 ，查看洞头村报账资料发现，存在三张清淤工程验收结算单，其中一张结算单结算数为70528元，与实际发放奖补资金所依据的项目投资基数一致，但无签字盖章记录；另一张结算单结算数为85376元，有相关验收乡镇、被验收村签字，但无验收人员签字记录；由洞头村委提供的工程结算清单上列明清淤工程款合计为73200元，清单上有结算人及村委理财小组签字盖章记录，三张结算单上相关负责人签字记录不全，难以核实结算单的准确性。

- 七、相关建议

规范会计核算，提高会计信息质量。加强原始凭证的审核，单位会计人员应当严格按照《会计基础工作规范》的要求对原始凭证进行审核和监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，确保票据来源合法，内容真实、完整，审批手续齐全。

附表：蓝山县水利局2017年度第四批中央水利发展专项资金绩效评价评分表

- 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

- 湖南分所                        中国注册会计师：

中国·长沙                        2020年12月31日