蓝山县交通运输局2019年第一批窄路加宽

补助资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年12月对蓝山县交通运输局2019年第一批窄路加宽补助资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

随着农村经济的不断发展和农村车辆的不断增多，部分农村公路已不能满足群众出行需求，蓝山县交通运输局决定启动农村公路“窄路加宽”工程，针对道路窄、会车难、隐患大的公路进行加宽改造，确保群众出行安全通畅。根据湖南省财政厅文件《湖南省财政厅关于提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金的通知》（湘财建一指[2018]187号），安排蓝山县2019年度第一批窄路加宽工程项目补助资金375万元，用于蓝山县农村公路窄路加宽改造建设。

- （二）项目目标

1、总体项目目标

通过拓宽硬化路面宽度，解除、降低交通事故，为群众营造更好的出行条件，加强各村之间的交通和经济互通联系。上级安排蓝山县2019年度第一批窄路加宽工程项目专项资金375万元（湘财建一指[2018]187号文），用于对自主招标实施窄路加宽建设并验收合格的村镇进行奖补，从而调动各村实施建设的积极性，以全面提升交通运输服务水平，保障人们的出行安全。

2、具体项目目标

为加快实施“十三五”交通建设规划，全面打赢“交通提速”战役，永州市交通提速战役指挥部办公室下达蓝山县交通局2019年农村公路窄路加宽任务53公里。蓝山县交通局2019年计划完成窄路加宽任务10条线路53.23公里，为2018年窄路加宽任务中未完成部分。10条线路分别为：山湾至竹源C019431127、成家村至新屋地C038431127、Y370至大冲C243431127、X138至蒲林C249431127、X138至石壁C253431127、S351至栗歧岭C261431127、新村至上泉洞C297431127、湾田至爻山C305431127、荆竹至新寨X139431127和桃源至源桐Y620431127。窄路加宽工程以“先建后补”的形式进行建设，补助标准：县道每公里补助25万元，乡道每公里补助15万元，村道每公里补助10万元。

- （三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据湖南省交通运输厅《关于印发<湖南省自然村通水泥(沥青)路建设管理实施细则>的通知》(湘交农发〔2017〕226号)和湖南省人民政府《关于高质量推进“四好农村路”建设工作的实施意》（湘政发〔2019〕9号）等文件精神和要求，保证蓝山县窄路加宽工程项目顺利实施。蓝山县财政局决定对蓝山县交通运输局2019年度第一批窄路加宽工程专项资金375万元实施绩效评价。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

通过对蓝山县交通运输局2019年度第一批窄路加宽工程项目专项资金375万进行绩效评价，强化蓝山县窄路加宽项目财政资金管理和财政支出绩效理念，提升专项资金的使用效益。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

- （二）绩效评价过程

根据《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年12月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要通过和项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题等；以及审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、财务凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，以上工作为提出评价结论提供了依据。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

根据《湖南省财政厅关于提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金的通知》（湘财建一指〔2018〕187号），上级安排蓝山县2019年度第一批窄路加宽工程项目专项资金为375万元，实际共到位375万元，到位率100.00%。

2、项目资金执行情况分析

2019年第一批窄路加宽补助资金已使用362.65万元，用于窄路加宽工程建设，执行率为96.71%。

具体支付明细如下：

金额单位：元

| 支出内容 | 支出金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 付社门村窄路加宽工程款 | 145,000.00 |  |
| 付毛俊双河村窄路加宽工程款 | 323,500.00 |  |
| 付同兴上陈至神山Y615窄路加宽工程款 | 143,550.00 |  |
| 付楠市竹岭村肖家岭村窄路加宽工程款 | 160,100.00 |  |
| 付井湾村窄路加宽工程款 | 101,000.00 |  |
| 付朱毛寺村C066朱家寺毛塘路窄路加宽工程款 | 229,700.00 |  |
| 付洪观贺家S351公路窄路加宽工程款 | 55,200.00 |  |
| 付朱毛寺村C199毛俊至朱家窄路加宽工程款 | 173,800.00 |  |
| 付所城联营村窄路加宽工程款 | 71,200.00 |  |
| 付祠堂圩八联（龙田）村窄路加宽工程款 | 110,200.00 |  |
| 付祠堂圩坪石村窄路加宽工程款 | 99,000.00 |  |
| 付湘源村窄路加宽工程款 | 153,721.20 |  |
| 付竹管寺镇金银福村路面加宽工程款 | 217,235.00 |  |
| 付祠堂圩镇和谐村窄路加宽工程款 | 146,200.00 |  |
| 付湘江源乡（紫良乡）桐村窄路加宽工程款 | 527,550.00 |  |
| 付湘江源乡（紫良乡）联村窄路加宽工程款 | 434,300.00 |  |
| 付土市镇和谐村白露塘至塔黄（Y365）窄路加宽工程款 | 100,600.00 |  |
| 付土市镇南岭村至栗岐岭窄路加宽工程款 | 154,000.00 |  |
| 付楠市镇元竹村窄路加宽工程款 | 200,000.00 |  |
| 付新圩镇同乐村窄路加宽工程款 | 80,600.00 |  |
| 合 计 | 3,626,456.20 |  |

- （二）项目资金管理情况

蓝山县交通局未单独制定农村公路窄路加宽工程管理实施办法，对2019年度第一批窄路加宽工程项目专项资金的支出由2019年窄路加宽项目经公路管理站项目管理人员、财务部门分管人员、纪委监督部门分管人员、及项目资金管理人员现场验收合格后，予以支付。

- （三）项目组织实施情况

窄路加宽工程以“先建后补”的形式进行建设，由各个项目所在村委自主招投标实施，实行县质量巡查组、乡镇、村委会质量监督员三级质量监理体系，同时抓好开工审查、路基检测、竣工验收、“七公开”实施情况等关键环节，有效地保证了工程质量。工程完工验收后，交通局按照县乡村道的补助标准发放补助资金。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目实施的经济效益分析

项目实施后，保障了村民的日常出行安全，促进了农村经济发展，使得农村生产、生活条件得到改观。农村公路的建设改善了农村交通，增加了村民与外界接触的机会，为农副产品向商品化转变创造了条件，一定程度上改变了农产品“运输难、出售难、货损多、价格低”的问题，推动了农村经济迅速发展，为“脱贫摘帽，群众致富”奠定了坚实的基础。

- （二）项目实施的社会效益分析

项目实施后，改善了农村交通条件，使得农村孩子能更加方便的就学，教师也更愿意留在农村学校教学，城里的优秀教师资源也可以更方便的来往于城市与农村之间，促进了教育资源的均衡流动与交流，使得农村教育水平得到大大提高。

- （三）项目实施的可持续影响分析

项目实施后，保障了人民出行安全，提高了农村生产生活质量，丰富了农村教育教学资源，使得农村教育水平得到大大提高，对农村经济、教育等方面的发展产生积极影响。

- 五、评价结论

- 综合上述分析，项目执行比较科学合理，产生了一定的经济和社会效益，但在项目管理、资金分配、资金支付等方面有待进一步规范，结合《蓝山县交通运输局2019年第一批窄路加宽补助资金绩效评价评分表》的评价结果，得分为88分，等级为“良好 ”。

- 六、存在的问题

- （一）项目管理有待加强

蓝山县交通局未建立项目管理台账，不能清晰的体现项目完工进度及支付进度。

- （二）资金支付依据不充分

2020年7月24号凭证，付楠市镇元竹村窄路加宽工程款30万元，从2019年第一批窄路加宽资金中支出20万元，附件仅有付款单、申请表、发票、施工合同、委托付款书以及情况说明，无项目验收资料，付款依据不充分。

- （三）财务工作有待加强

经查看付款凭证资料，发现存在凭证摘要与附件无法对应的情况，2020年1月39号凭证，付朱毛寺村C066朱家寺毛塘路窄路加宽工程款229700元，附件为朱毛寺村C199线路验收资料；2020年4月2号凭证，付朱毛寺村C199毛俊至朱家窄路加宽工程款 173800元，附件为朱毛寺村C066线路验收资料。

- （四）专项资金未制定分配方案

县交通局未针对2019年第一批窄路加宽工程补助资金375万元制定单独的具体的资金分配方案，使用过程中直接用于窄路加宽项目，不利于资金管理。

- 七、相关建议

（一）加强专项资金管理，制定单独的窄路加宽工程补助资金分配方案。对于依据不充分的专项资金支出，应要求补齐依据后再次审核，审核通过后予以支付。加强工程质量验收，规范项目验收程序，形成验收资料并保存。

（二）加强项目的执行和管理，建立项目管理台账，清晰明了的体现项目的完成进度及支付进度。除此之外，加强财务人员对准则和规章制度的学习培训，提高财务人员专业水平。

附表：蓝山县交通运输局2019年第一批窄路加宽补助资金绩效评价评分表

- 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

- 湖南分所                        中国注册会计师：

中国·长沙                        2020年12月31日