
蓝山县应急管理局关于印发

《蓝山县2019年受灾困难群众生活救助和因 灾倒损农村居民住房恢复重建实施方案》的

通   知
各乡镇人民政府：

《蓝山县2019年受灾困难群众生活救助和因灾倒损农村居民住房恢复重建实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
                                    蓝山县应急管理局

                                   2019年8月5日

蓝山县2019年受灾困难群众生活救助和因灾

倒损农村居民住房恢复重建实施方案

今年3月5日、6月9日、7月13日，我县遭遇了三次降雨过程，造成多地不同程度受灾。为贯彻落实《湖南省2019年受灾困难群众生活救助和因灾倒损农村居民住房恢复重建实施方案》，扎实做好受灾群众生活救助和因灾倒损农村居民住房灾后恢复重建工作，根据国务院《自然灾害救助条例》、《社会救助暂行办法》和《湖南省自然灾害救助应急预案》，制定本实施方案。

一、指导思想
坚持以十九大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述为指导，全面落实省委省政府决策部署，牢固树立以人民为中心的思想，坚持 “党委政府主导、分级管理、灾民自救、社会互助”工作原则，科学规划，分类指导，统筹兼顾，突出重点，一手抓灾民生活安置，一手抓灾后倒房恢复重建，确保受灾地区社会稳定。

二、工作原则

（一）坚持突出重点，以人为本。始终把保障灾区群众生产生活放在首位，重点安排好重灾乡镇、边远山区以及城乡低保、特困人员、优抚对象、孤残儿童、倒房群众等受灾困难群众基本生活。

（二）坚持查灾核灾，实事求是。各乡镇（街道）要进一步核实灾情，按照低保户、特困户、一般困难户等实际情况，分门别类建立完整的台账信息，做到一户一档，为精准救助和灾后重建打下坚实的基础。
（三）坚持因地制宜，科学规划。充分尊重群众意愿，坚持经济、实用、安全为主，结合新农村、新型城镇化建设，实行连片集中建房和分散建房相结合，适当引导居住在灾害多发区域、危险地带倒房群众向集镇新村转移，努力建设新型农村社区，加快城乡一体化进程。

（四）坚持群众主体，政府引导。坚持自救为主、扶持为辅，政府引导、社会参与，充分发动群众，努力形成工作合力。

（五）坚持公示公开，规范管理。救灾款物使用情况，要依托“互联网+监督”平台，以村为单位进行公开公示，主动接受社会监督，严防优亲厚友、“雁过拔毛”式腐败问题发生。

三、总体目标
坚持做到四个确保，即确保受灾群众基本生活得到有效救助；确保政策、资金落实，规范管理；确保2019年12月底前基本完成灾后重建任务，春节前所有倒房灾民入住新居；确保受灾群众情绪稳定，灾区社会大局和谐。
四、主要任务
（一）认真做好查灾核灾和灾情上报工作。
1、加强灾情核查。各乡镇（街道）民政所要迅速派出工作组，逐村逐户核查灾情，准确掌握灾情和受灾群众生活状况，重点摸清灾民倒房、急需救助情况，确保不漏一户、不漏一人。
2、落实好灾后住房恢复重建对象，建好台账，做到一户一档。

（二）妥善安排受灾群众基本生活
1、及时发放救灾物资。要继续加强救灾款物调拨，确保受灾群众有饭吃，有衣穿，有临时安全住所，有干净水喝，有伤病能及时医治。

2、做好过渡期安置工作。灾情稳定后，要尽快引导受灾群众回归家乡、重建家园。对因灾造成的孤儿和孤老要送福利院或敬老院妥善安置。无家可归的灾民，应组织以投亲靠友为主，集中安置为辅，通过当地政府使用廉租房和学校、村部、敬老院等闲置房、出资租赁当地农民闲置房、搭盖简易房等方式，安排临时住所。

3、严格落实补助标准。对因灾紧急转移需政府救助的群众，按照人均300元的标准帮助解决生活困难；对因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力的受灾群众，做好过渡期生活救助，按照每人每天20元左右的标准，最长时间不超过3个月。
（三）做好因灾倒损农村居民住房恢复重建工作

1．补助对象。因自然灾害造成唯一居住的住房倒塌，或主体结构严重损坏且今年需要建房的困难农户。

2．补助标准。原则上对困难重建户按每户不低于2万元标准补助；对特困重建户（特困户、低保户、贫困残疾人户和重点优抚对象家庭），应该提高标准、重点保障；对一般损房困难户，按不低于每户2000元标准补助。

3．资金管理。补助资金按建房进度，通过银行一卡通打卡发放给农户。对恢复重建统一组织施工的，补助资金额度也应落实到户、通知到人。

4．工作程序。灾后重建实行项目管理，严格程序，规范管理。

（1）科学规划。实行统分结合，以分散建房为主，以集中建房为重点，集中建房必须先规划后建设，不得在行蓄洪区、低洼地带、地质灾害多发地、风灾入口处等易灾地带重建住房。

（2）合理设计。坚持实事求是，体现地方特色，充分考虑当地住房整体水平和群众承受能力，引导农户先建基本住房，便于以后扩建。

（3）对象确定。严格按照本人申请、民主评议、张榜公示、乡镇审核、县级审批程序，确定重建对象，并签订合同或协议，明确具体建房要求、补助标准和开工、竣工时间。

（4）档案管理。建立重建户纸质档案和电子档案，实行十要件管理：公文类（2 要件），倒房重建实施方案、补助资金下拨文件；资料类（6要件），倒房户因灾倒损房屋恢复重建申请审批表（附件1）、户口簿复印件和户主身份证复印件、民主评议记录、张榜公示资料、倒房户台账、补助款发放花名册；照片类（2 要件），倒房户倒房照片、新建房屋照片。

（5）确保进度。10月份开始，乡镇（街道）每月定期上报进度（附件3），县汇总上报市级，12月下旬财政、民政组织验收，主体工程完成验收合格后，由乡镇民政办打卡发放救助资金（附件4）。
（四）加强救灾款物监督管理

1、严格程序发放。各乡镇（街道）要严格按照民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放程序，迅速发到灾民手中，严禁滞拨缓拨、截留挪用、挤占私分。

2、加强检查督促。年内组织开展专项检查，适时进行全县通报，重点问题转交纪检监察部门处理，确保救灾资金管理使用安全、规范、有效。
（五）广泛引导社会各界参与

抓好农房保险理赔。各乡镇（街道）民政所要联合保险公司，尽快对因灾死亡、农房倒塌理赔到位，切实减轻受灾群众生命财产损失。
五、工作措施

（一）组织领导：县减灾委办公室成立灾民生活安排和恢复重建工作领导小组，组长：分管副县长何江鸿（常务副县长），副组长：雷纯安，成员：财政局分管领导及企业股工作人员；应急管理局分管领导及救灾股工作人员；自然自然、住建等部门相关工作人员。应急管理门负责牵头协调，各相关部门积极参与的灾后恢复重建工作，各部门履行各自职责，同心协力做好灾后重建工作。

（二）整合政策资源：各级应急部门要主动向当地党委政府汇报，落实救灾资金分担机制，加大地方财政投入，保障灾后恢复重建需要。要加强部门协调，将灾后重建与农村危房改造、扶贫搬迁、地灾避险搬迁、移民搬迁等政策整合起来，减免因灾重建户建房相关行政事业性收费和政府性基金，尽可能简化手续，减轻受灾群众重建负担。 
（三）强化监督检查：应急管理局加强恢复重建工作的指导检查，研究解决工作中的问题和困难。各乡镇（街道）要抓好建设过程中的质量监管，加快工作进度。

附件1：

蓝山县因灾倒损房屋恢复重建申请审批表

	受

灾

户

申

请
	姓 名
	
	身份证号
	                        
	家庭人口
	   人

	
	原住房

结构
	
	原住房

面积
	    m2
	家庭

住址
	

	
	重建

形式
	集中重建（  ）

分散重建（  ）

购    房（  ）
	家庭

类别
	特困户（   ）（属：低保户□  贫困残疾人□重点优抚对象□）一般户（   ）
	重建

面积
	       m2

	
	
	
	
	
	重建房屋结构
	

	
	另有住

房情况
	有（  ）无（  ）
	房屋倒损时间
	年   月   日

	个人申请书
	申请人签名：               年      月      日

	村（居）

意  见
	审核人签名：            年      月      日

	乡镇（街道）

审核意见
	审核人签名：            年      月      日

	县级应急管理局

审批意见
	审核人签名：            年      月      日


附件3：

2019年蓝山县因灾倒损民房恢复重建计划统计汇总表

填报单位：              市（州）                县          乡镇（盖章）                                                    单位：户

	单位
	倒房或严重损房须重建对象类别及数量
	损房

维修户
	合计
	备注

	
	特困重建户
	一般困难重建户
	重建户小计
	
	
	

	
	五保户
	低保户
	贫困残疾人户
	重点优抚对象家庭
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

蓝山县倒损住房恢复重建工作进度统计表

填报单位（盖章）：           县         乡镇（盖章）                                              

	单位
	倒房重建情况
	损房修复情况
	资金投入情况

	
	需重建数量
	已开工
	已竣工
	需修复数量
	已修复
	合计
	县级

财政
	市州

财政
	县及县以下财政
	其他

（含救灾

捐赠）

	
	户数
	间数
	户数
	间数
	开工率
（%）
	户数
	间数
	开工率
（%）
	户数
	间数
	户数
	间数
	修复率
（%）
	
	
	
	
	

	
	户
	间
	户
	间
	
	户
	间
	
	户
	间
	户
	间
	
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：                                       填报人：                                           报出日期：       年    月    日

注：1、开工率、竣工率、修复率均按户数计算；

2、竣工率是指已竣工的户数占需重建户数的比例，开工率是指已开工建设的户数占需重建户数的比例。

附件4：

蓝山县倒损住房恢复重建补助资金发放情况统计表

填报单位（盖章）：         乡镇（盖章）                                      

	单位
	倒塌和严重损坏住房恢复重建补助资金发放情况
	一般损房修复补助资金

发放情况

	
	发放

金额
	户均补助标准
	发放

户数
	分类情况
	发放

金额
	户均补助标准
	发放

户数

	
	
	
	
	散居五保户
	低保户
	贫困残疾

人户
	重点优抚对象

家庭
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	户数
	户均补助标准
	户数
	户均补助标准
	户数
	户均补助标准
	户数
	户均补助标准
	户数
	户均补助标准
	
	
	

	
	万元
	万元
	户
	户
	万元
	户
	万元
	户
	万元
	户
	万元
	户
	万元
	万元
	万元
	户

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：                                       填报人：                                           报出日期：       年    月    日

PAGE  
— 7 —


