2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 历史建筑测绘费用 |
| 年度预算金额 | 54.89万元 |
| 项目主管部门 | 宁远县住建局 |
| 项目立项目的 | 对宁远县历史文化名村传统村落内历史建筑进行保护利用，为申报国家历史文化名城和传统村落集中连片利用示范项目做前期准备和加分。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 本项目合同费用91.49万元，2023完成资金54.89万元支付，2024年支付剩余资金。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成了259栋历史建筑测绘和建档，并提交纸质成果和电子成果各1份。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 本次测绘建档为我县部分历史文化名村和传统村落历史建筑，历史建筑的破坏逐年严重，保护和修缮所需资金庞大。 |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：