2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023年城镇老旧小区改造 |
| 年度预算金额 | 3000万元 |
| 项目主管部门 | 宁远县住房和城乡建设局 |
| 项目立项目的 | 开展城镇老旧小区改造，提高居民生活水平。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2023年完成9.029平方米老旧小区改造计划，改造819户，改造楼栋49栋，改造小区7个于当年全面开工，次年完工。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2023年完成9.029万平方米老旧小区改造计划，改造819户，改造楼栋49栋，改造小区7个于当年全面开工，预计2024年6月底完工。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 2023年城镇老旧小区7个于当年全面开工，预计2024年6月底完工。截止5月初，有4个小区完成了竣工验收工作，剩下的3个小区未竣工验收。 |
| 改进措施 | 倒排工期，按时间节点继续推进3个城镇老旧小区竣工验收。 |
| 其他需要说明问题 | 无。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：