宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：       村级活动场所维修项目经费

项目单位：        各乡镇（街道）、村（社区）

主管部门：            中共宁远县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月15日

宁远县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 欧阳林 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17774676098 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 县内各村社区综合服务平台 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 425600 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年1月起至2023年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 168.8 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 122.1 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 122.1 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 168.8 |  | 县财政 |  | 122.1 |  | 县财政 |  |  | 122.1 | 县财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 付活动场所维修经费 |  |  |  | 517552.8 | 1月38# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和坦坝村 |  |  |  | 100000 | 3月13# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文庙福源、禾亭蒋家塘 |  |  |  | 11700 | 4月记账-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和陈家洞 |  |  |  | 50000 | 4月记账-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鲤溪桑梓头 |  |  |  | 5940 | 7月22# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禾亭琵琶岗 |  |  |  | 30000 | 7月记账-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安红星村 |  |  |  | 120000 | 8月记账-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禾亭长江头 |  |  |  | 40000 | 8月记账-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下龙盘村 |  |  |  | 20000 | 9月8# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柏家坪四元山 |  |  |  | 30000 | 9月记账-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天堂百步岭 |  |  |  | 15000 | 9月记账-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湾井镇朵山村 |  |  |  | 50000 | 12月记账-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和镇库里村 |  |  |  | 80000 | 12月记账-131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和镇岭头村1.5万、谢罗塘村1万 |  |  |  | 25000 | 12月记账-132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禾亭新烟竹、长江头吧台 |  |  |  | 11412 | 12月记账-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文庙株木山3万、清水桥黄沙坪5万 |  |  |  | 80000 | 12月记账-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安镇李宅相5.59988万、中和新开1.5万 |  |  |  | 70998.8 | 12月记账-135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和龚家 |  |  |  | 15000 | 12月记账-136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安李宅相退款 |  |  |  | -55998.8 | 12月记账-182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1221004.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 管理和维修全县村（社区）综合服务平台，建设配套附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年共奖补乡镇（街道）56.77万元村级活动场所维修经费，支持19个农村综合服务平台维修项目，维修类型包括了综合服务平台门前空坪硬化、地基维修、雨棚搭建、便民小食堂建设、便民服务中心吧台建设、办公桌椅采购等。经与财政实地验收，维护项目均已正常投入使用，达到年初计划目标。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 村级活动场所需维修数量 |  |  |  | 422 |  | 422 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 村级活动场所维修质量 |  |  |  | 100% |  | 全部验收合格 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 维修速度 |  |  |  | 年内全部维修和配备到位 |  | 年内全部维修和配备到位 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 村级活动场所维修支出费用 |  |  |  | <=168.8万 |  | 122.1万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 村级活动场所质量安全和服务群众能力 |  |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | >=95% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 欧阳林 |  |  | 一级主任科员 |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 魏阳涛 |  |  | 县委基层办主任 |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨峻 |  |  | 四级主任科员 |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 2016年以来，为满足基层正常办公和服务群众需求，我县先后投入2.38亿元建设了312个农村综合服务平台，村级场所环境有了较大改善。为了做好农村综合服务平台日常管理和后续维护工作，2019年，市委组织部印发《永州市农村综合服务平台专项治理实施方案》（永组发[2020]11号）文件要求，按每村5000元的标准设立村级活动场所维修经费，由县委组织部集中管理。 - 近年来，我们按照“村级办公经费负担部分、乡镇自筹部分、县委组织部奖补部分”的方式支持农村综合服务平台的基础设施建设、设施设备采购等项目，2023年共投入56.7712万元，支持21个农村综合服务平台维修项目，确保了村级办公场所的正常使用。 - 项目资金使用及管理情况 - 2023年，县财政预算安排村级活动场所维修经费168.8万元（无上级资金），实际下达84.4万元，实际支出56.7712万元，基本完成年初目标。 - 项目组织实施情况 - 实施项目由村“两委”按照“四议两公开”的程序确定建设方和合同金额，逐级报乡镇（街道）党（工）委和县委组织部审批和明确经费来源。验收时，由县委组织部牵头，组织财政局行政政法股、财政评审中心实地验收，验收合格后按县委组织部部务会批准的奖补标准支付。 - 综合评价情况及评价结论 村级活动场所维修项目不直接创造经济效益，但通过加强村级活动场所的维修和完善设施设备，可在综合服务平台安全质量问题造成安全生产事件和人民群众生命财产损失前，提前解决安全隐患，有效避免经济效益损失；此外，还可以提高村干部工作效率和群众满意度，进一步强化村“两委”履职和服务能力，创造的社会价值十分显著。 - 项目主要绩效情况分析 无 - 主要经验及做法、存在问题和建议 无 （七）附件 无