附件三

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：永州市宁远县综合农贸市场建设项目

工程编号：431126202201050005

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南舜源发展集团有限公司 |  |  | 企业信用代码 | 91431126750629967T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 宁远县湘妃大道以南、九嶷大道以西。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资建设项目(以出让方式取得土地的房屋建筑和城 市基础设施工程类) |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第431126202300248号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 宁发改备[2022]1号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 宁远县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2022年1月10日 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 82800 |  |  | 总投资 （万元） | 33406.06 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 公共建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目总用地26666.66平方米(合计40亩),总建筑面积约82800平方米(计容 建筑面积69000.00平方米，地下室13800平方米),主要为新建农贸市场1栋(5F)。配套地下停车场13800平方米，建筑密度51.7%,容积率2.6,绿地 率10%,停车位516个，配套充电桩154套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023年11月3日 |  |  | 计划竣工 | 2024年10月2日 |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 永州市宁远县综合农贸市场建设项目 |  |  | 施工许可证编号 | 431126202311010101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 监理企业 | 湖南省益佳建设监理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南大象建筑规划设计有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 赵江华 |  |  |
|  | 勘察企业 | 中天设计集团有限公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 王国英 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 18237.5 |  |  | 面积（平方米） | 61989.04 |  |  |
|  | 发证日期 | 2023年11月01日 |  |  | 合同工期 | 300天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023年11月03日 |  |  | 合同竣工日期 | 2024年10月02日 |  |  |
|  | 建设规模 | 规划总用地面积13084.12m²(合19.63亩),建筑面积：61989.04平方米，工程造价18237.5万元总工期为300日历天。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 夏文波 |  |  | 项目负责人身份证号码 | 431121********5510 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432019202100157 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 谢万海 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 431124********6514 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08223010100003580 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 张勇 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 432902********0052 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43011637 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1#公寓 式办公 楼 | 建筑面积（平方米） | 12261.87 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度（米） | 67.6 |
|  | 单项工程2 | 2#住宅 | 建筑面积（平方米） | 9366.01 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度（米） | 79.75 |
|  | 单项工程3 | 3#住宅 | 建筑面积（平方米） | 18783.17 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度（米） | 79.75 |
|  | 单项工程4 | 商业裙 楼 | 建筑面 积(平方 米 ) | 9970.61 | 地上/下层数 | 2/1 | 高度 (米) | 11.60 |
|  | 单项工程5 | 地下室 | 建筑面 积(平方 米 ) | 11607.38 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度 (米) | 5.20 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431126202201050005-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 18237.5 |  |  | 实际面积 （平方米） | 61282.43 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 总造价18237.5万元，建筑面积61282.43m²,建筑高度：1#公寓式办公楼67.6m, 2#住宅79.75m,3#住宅79.75m,商业裙楼11.60m。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2023年11月3日 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2024年12月31日 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2024年7月30日 |  |  | 结构体系 | 按材料分：钢筋混凝土结构 按传力分：框剪 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-431126202201050005-003 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430000183761848B |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 总造价18237.5万元，建筑面积61282.43m²,建筑高度：1#公寓式办公楼67.6m, 2#住宅79.75m,3#住宅79.75m,商业裙楼11.60m。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2023年11月3日 |  |  | 结束时间 | 2024年7月30日 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 项目负责人 | 金志远(变更前) | 430521******** 8771 | 湘 1432019202001674 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 项目负责人 | 夏文波(变更后) | 431121******** 5510 | 湘 1432019202100157 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 技术负责人 | 王辉(变更前) | 430105******** 0015 | B08043010000000418 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 技术负责人 | 谢万海(变更后) | 431124******** 6514 | B08223010100003580 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 施工员 | 万向行 | 430903******** 3616 | 043221010001500392 4 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 质量员 | 罗超奇(变更前) | 430626******** 8115 | 043211060000300061 4 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 质量员 | 朱涛(变更后) | 430821******** 0613 | 043201069431600903 6 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 任彪 | 430903******** 6011 | 湘建安C3(2023) 0019306 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 杨帆 | 431121******** 6031 | 湘建安C3(2023) 0019314 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 谢伟正(变更前) | 430602******** 0014 | 湘建安C3(2022) 0018138 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 郑琦琛(变更后) | 431126******** 0032 | 湘建安C3(2023) 0012359 |
| 湖南省益佳建设监理有限 公司 | 总监理工程师 | 张勇 | 432902******** 0052 | 43011637 |
| 湖南省益佳建设监理有限 公司 | 专业监理工程 师 | 于艳峰 | 431126******** 3215 | XS20-A0344 |
| 湖南省益佳建设监理有限 公司 | 监理员 | 唐成伟 | 431126******** 2612 | XY20-A0622 |
| 湖南省益佳建设监理有限 公司 | 监理员 | 李伟强 | 431126******** 2217 | XY17-S3067 |