附件一

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：宁远县2019年棚户区改造舜源安置小区建设项目EPC

工程编号：431126202103300003

| 项目基本信息 | 建设单位 | 宁远县开实棚户区改造有限责任公司 |  |  | 企业信用代码 | 91431126MA4P9X5AX1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 宁远县女英路旁(原宁远县交通运输总公司汽车队) |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目（房屋建筑级城市基础设施非线性工程类） |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第431126202100346号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 宁发改[2018]155号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 宁远县发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2018年12月6日 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 30408.9 |  |  | 总投资 （万元） | 8062.413 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目占地面积1885.71㎡，总建筑面积30408.9㎡，1#栋23164.96㎡，地上32层，2#栋3819.42㎡，地上8层，地下室3424.47㎡，地下一层，停车位171个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2024年3月25日 |  |  | 计划竣工 | 2025年3月20日 |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 宁远县舜源安置小区建设项目 |  |  | 施工许可证编号 | 431126202403190101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 监理企业 | 湖南长顺项目管理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 何瑞金 |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 罗辉 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 8062.413 |  |  | 面积（平方米） | 31887.86 |  |  |
|  | 发证日期 | 2024年3月19日 |  |  | 合同工期 | 360天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2024年3月25日 |  |  | 合同竣工日期 | 2025年3月20日 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目用地面积6625.21平方米，总建筑面积31887.86平方米，共2栋，其中1栋32层、1栋8层，及道路、供排水等配套设施建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 周杰文 |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430624*********5630 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432018201901454 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘成 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430921********3219 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08193010100006778 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 张李农 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 430103********113X |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43008769 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 地下室 | 建筑面积（平方米） | 4902.07 | 地下层数 | 1 | 高度（米） | 3.9 |
|  | 单项工程2 | 1#栋 | 建筑面积（平方米） | 23166.37 | 地上层数 | 32 | 高度（米） | 94.7 |
|  | 单项工程3 | 2#栋 | 建筑面积（平方米） | 3819.42 | 地上层数 | 8 | 高度（米） | 24.9 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431126202103300003-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 8062.413 |  |  | 实际面积 （平方米） | 30408.9 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 实际建筑面积:30408.9㎡；建筑高度:1#栋94.7m，2#栋24.9m |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024年3月19日 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2025年9月29日 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025年6月10日 |  |  | 结构体系 | 按材料分:钢筋混凝土结构 按传力分:剪力墙 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-431126202103300003-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430000183761848B |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 项目总面积30408.9㎡、总造价8062.413万元、剪力墙结构；1#栋总建筑面积：23164.96㎡；建筑高度：94.7m、层数：32层、长度61.4m；2#栋总建筑面积：3819.42㎡、建筑高度：24.9m、层数：8层、长度57.2m；地下室层数：地下一层、高度：3.9m、总建筑面积：3424.47㎡；本项目建筑密度：28.48%、容积率：4.03、绿地率：22.23%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2024年3月19日 |  |  | 结束时间 | 2025年6月10日 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 项目负责人 | 邓宁侗（变更前） | 430124********2517 | 湘1432018201901440 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 项目负责人 | 周杰文（变更后） | 430624********5630 | 湘1432018201901454 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 技术负责人 | 胡娟（变更前） | 430122********4340 | B08173011500000138 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 技术负责人 | 刘成（变更后） | 430921********3219 | B08193010100006778 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 施工员 | 袁天成 | 430321********1232 | 0432210100015003922 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 施工员 | 陈毅 | 430124********1238 | 0432010194317026683 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 质量员 | 黄钜艳 | 431102********8915 | 0432010694317007109 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 朱旭阳 | 431023********0010 | 湘建安C3（2023）0019309 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 赵新华 | 430103********1153 | 湘建安C3（2020）0006478 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 张李农 | 430103********113X | 43008769 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 专业监理 | 周晓峰 | 430121********0932 | XS21-S0090 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 监理员 | 朱明辉 | 430103********1525 | 43012598 |