
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称：宁远县莲花·状元府                                         
[bookmark: _GoBack]工程编号： 431126202108130153            
	





项目基本信息
	建设单位
	宁远卓成置业有限公司
	企业信用代码
	91431126MA4PCXK50Q

	
	具体地点
	宁远县大地路与娥皇路交汇处

	
	投资类型
	社会投资建设项目（以出让方式取得土地的房屋建筑和市政基础设施工程类）
	项目类别
	新建

	
	建设工程规划许可证编号
	建字第431126202100344号

	
	立项文号
	宁发改备[2021]17号

	
	立项批准机关
	宁远县发展和改革局

	
	立项批复时间
	2021年3月8日
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	53000.00
	总投资
（万元）
	30000.0000

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	居住建筑

	
	建设规模
	建设住宅约53000平方米及小区配套设施

	
	计划开工
	2021年08月20日
	计划竣工
	2023年07月19日

	




施工合同信息









施工合同信息

	合同名称
	湖南省建设工程施工合同

	
	合同类别
	施工总包
	承包单位
	湖南丰泰建设工程有限公司

	
	合同编号
	ZCZY-20210022
	合同金额
（万元）
	13000.00

	
	项目负责人
	唐辉
	项目负责人身份证号码
	430722********8931

	
	建设规模
	总建筑面积：68167.55㎡（其中：地上面积：53773.44㎡，地下面积：14394.11㎡，27层，高度：79.6米，共5栋住宅主楼及地下室工程，结构类型：框架及剪力墙结构）

	
	合同承包内容
	宁远莲花·状元府1-5#主体结构工程、室内安装工程、室外市政工程、排水工程、电缆沟、附属工程、施工围蔽等，按设计施工图纸内容及发包人要求完成工程施工。

	
	合同签订日期
	2021年08月10日
	记录登记时间
	2021年08月26日

	
	计划开工日期
	2021年08月20日
	计划竣工日期
	2023年07月19日

	
	合同工期
	700日历天
	质量目标
	工程质量符合国家、省市级相关规范标准

	














施工许可信息





















施工许可信息
	工程名称
	宁远县莲花?状元府
	施工许可证编号
	431126202111150101

	
	施工企业
	湖南丰泰建设工程有限公司
	监理企业
	湖南华安项目管理有限公司

	
	设计企业
	湖南方圆建筑工程设计有限公司
	设计项目负责人
	马骏

	
	勘察企业
	核工业江西工程勘察研究总院有限公司
	勘察项目负责人
	罗辉

	
	合同金额（万元）
	13000
	面积（平方米）
	68167.55

	
	发证日期
	2021年11月15日
	合同工期
	730天

	
	合同开工日期
	2021年07月01日
	合同竣工日期
	2023年07月01日

	
	建设规模
	总建筑面积：68167.55㎡（其中：地上面积：53773.44㎡，地下面积：14394.11㎡，27层，高度：79.6米，共5栋住宅主楼及地下室工程，结构类型：框架及剪力墙结构）

	
	项目负责人
	唐辉
	项目负责人身份证号码
	430722********8931

	
	项目负责人证书编号
	湘1432019202100257

	
	技术负责人
	杨湘丽
	技术负责人身份证号码
	431126********6260

	
	技术负责人证书编号
	B08213011200000048

	
	总监理工程师
	李安明
	总监理工程师身份证号码
	431126********0017

	
	总监理工程师证书编码
	43010754

	
	单项工程1
	地下室
	建筑面积（平方米）
	14394.11
	地上/下层数
	0/1
	高度（米）
	4.70

	
	单项工程2
	2#栋
	建筑面积（平方米）
	11006.07
	地上/下层数
	27/1
	高度（米）
	79.60

	
	单项工程3
	垃圾站
	建筑面积（平方米）
	24.00
	地上/下层数
	1/0
	高度（米）
	6.45

	
	单项工程4
	1#栋
	建筑面积（平方米）
	11192.02
	地上/下层数
	27/1
	高度（米）
	79.60

	
	单项工程5
	门卫室
	建筑面积（平方米）
	3.99
	地上/下层数
	1/1
	高度（米）
	6.60

	
	单项工程6
	5#栋
	建筑面积（平方米）
	10610.54
	地上/下层数
	27/1
	高度（米）
	79.10

	
	单项工程7
	4#栋
	建筑面积（平方米）
	10616.74
	地上/下层数
	27/1
	高度（米）
	79.10

	
	单项工程8
	3#栋
	建筑面积（平方米）
	10320.08
	地上/下层数
	27/1
	高度（米）
	79.10

	




竣工验收备案信息




	竣工验收备案编号
	431126202108130153-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	4233.3200
	实际面积
（平方米）
	22198.09

	
	实际建设规模
	建筑面积22198.09(㎡),总造价4233.3200(万元)

	
	实际开工
日期
	2021年11月16日
	竣工验收
备案日期
	2024年08月16日

	
	实际竣工
日期
	2023年07月19日
	结构体系
	按材料分: 钢筋混凝土结构
按传力分: 剪力墙

	竣工验收备案信息
	竣工验收备案编号
	431126202108130153-JX-003

	
	实际造价
（万元）
	3000.0000
	实际面积
（平方米）
	22209.98

	
	实际建设规模
	建筑面积22209.98(㎡),总造价3000.0000(万元)

	
	实际开工
日期
	2021年11月16日
	竣工验收
备案日期
	2023年07月21日

	
	实际竣工
日期
	2023年07月19日
	结构体系
	按材料分: 钢筋混凝土结构
按传力分: 剪力墙

	

业绩技术指标







业绩技术指标
	业绩技术指标记录编号
	YJ-431126202108130153-003

	
	企业名称
	湖南丰泰建设工程有限公司
	企业统一社会信用代码
	91431126MA4L2TBW5P

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	建筑工程施工总承包贰级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	总建筑面积：68167.55㎡（其中：地上面积：53773.44㎡，地下面积：14394.11㎡，27层，高度：79.6米，共5栋住宅主楼及地下室工程，结构类型：框架及剪力墙结构）

	
	起始时间
	2021年11月16日
	结束时间
	2023年07月19日

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。


填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	湖南丰泰建设工程有限公司
	项目负责人
	唐辉
	430722********8931
	湘1432019202100257

	湖南丰泰建设工程有限公司
	技术负责人
	杨湘丽
	431126********6260
	B08213011200000048

	湖南丰泰建设工程有限公司
	施工员
	王祥
	431126********5012
	0432110100017002736

	湖南丰泰建设工程有限公司
	质量员
	肖群
	432924********0219
	0432110600017001541

	湖南丰泰建设工程有限公司
	安全员
	李海强
	431126********7016
	湘建安C2（2019）0103536

	湖南丰泰建设工程有限公司
	安全员
	骆杉军
	432924********3338
	湘建安C2（2019）1100481

	湖南丰泰建设工程有限公司
	安全员
	欧格芝
	431126********002X
	湘建安C3（2022）0300000174

	湖南华安项目管理有限公司
	总监理工程师
	李安明
	431126********0017
	43010754

	湖南华安项目管理有限公司
	专业监理工程师
	陈松丽
	441282********4020
	XS21-M0035

	湖南华安项目管理有限公司
	监理员
	王国兵
	432930********1412
	XY20-S0321

	湖南华安项目管理有限公司
	监理员
	刘亮斌
	431126********0058
	XY20-S0427



人员变更情况表
	序号
	变更前姓名
	变更前身份证号
	变更后姓名
	变更后身份证号
	所在企业
	岗位类型
	变更日期

	1
	金再林
	432924********8435
	杨湘丽
	431126********6260
	湖南丰泰建设工程有限公司
	技术负责人
	2023-02-14

	2
	陈鑫茂
	431126********3238
	王祥
	431126********5012
	湖南丰泰建设工程有限公司
	施工员
	2022-03-07

	3
	黄莉
	431126********1260
	肖群
	432924********0219
	湖南丰泰建设工程有限公司
	质量员
	2022-03-07

	4
	欧阳丽帅
	431126********6312
	李海强
	431126********7016
	湖南丰泰建设工程有限公司
	安全员
	2022-03-07

	5
	周建华
	431126********0130
	欧格芝
	431126********002X
	湖南丰泰建设工程有限公司
	安全员
	2022-05-31





