建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：宁远县城市供水能力提升建设项目（一期工程-源水输水管线工程)

工程编号：431126202011180221

| 工程概况 | 建设单位 | 宁远县自来水公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91431126447889950Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 舜陵街道蔡家村、水市镇樟木脚村、水市镇彭祖村、水市镇杨家山村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 财政资金、单位自筹、银行贷款 |  |  |  | 项目类别 | 市政公用工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 宁发改审批[2019]82号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 宁远县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019年9月20日 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | / |  |  |  | 总投资 （万元） | 6900.08 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 市政 |  |  |  | 工程用途 | 市政管网 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 宁远县城市供水能力提升建设项目(一期工程-源水输水管道工程),管道为DN1200、DN900球墨铸铁管K8，长度共21公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2019年10月 |  |  |  | 计划竣工 | 2023年9月 |  |  |  |
| 招投标 | 中标通知书编号 | 431126202011180221-BD-001 |  |  |  | 开标时间 | 2021年2月26日 |  |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 6727.616808 |  |  |  | 面积(平方米) | / |  |  |  |
|  | 发包单位名称 | 宁远县自来水公司 |  |  |  | 中标单位名称 | 湖南省绿林建设集团有限公司 |  |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南建科工程项目管理有限公司 |  |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李亮 |  |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘143192004491 |  |  |  |
|  | 工程概况 | 主要建设内容宁远县城市供水能力提升建设项目(一期工程-源水输水管道工程)，长度共21公里，项目总投资约为69000835.83元(最终以财政评审和审计结算为准)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 宁远县城市供水能力提升建设项目(一期工程-源水输水管道工程)(具体见施工图和工程量清单，最终以实际工程量为准)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同信息 | 合同名称 | 宁远县城市供水能力提升建设项目(一期工程-源水输水管道工程） 建设工程施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工合同 |  |  |  | 承包单位 | 湖南省绿林建设集团有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 431126202011180221-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 6727.616808 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李亮 |  |  |  | 身份证号码 | 430726********0816 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 宁远县城市供水能力提升建设项目(一期工程-源水输水管道工程)，管道为DN1200、DN900球墨铸铁管K8，长度共21公里，项目总投资约为69000835.83元。最终以财政评审和审计结算为准。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 宁远县城市供水能力提升建设项目(一期工程-源水输水管道工程)(具体见施工图和工程量清单，最终以实际工程量为准)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2021年3月1日 |  |  |  | 记录登记时间 | 2021年6月29日 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2021年3月1日 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2021年12月10日 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 280天 |  |  |  | 质量目标 | 符合国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 |  |  |  |
| 施工许可证 | 工程名称 | 宁远县城市供水能力提升建设项目(一期工程源水输水管道工程) |  |  |  | 施工许可证编号 | 431126202106300101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南省绿林建设集团有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 欧阳吉如 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | / |  |  |  | 勘察项目负责人 | / |  |  |  |
|  | 合同金额 （万元） | 6727.6168 |  |  |  | 面积（平方米） | / |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2021年6月30日 |  |  |  | 合同工期 | 240天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2021年3月1日 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2021年12月10日 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 扩容提质改造日产3万吨的印山水厂1座及配套设施;新建日产3万吨的城南水广1座及配套设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李亮 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430726********0816 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143192004491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 陈冲 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430903********3621 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | 0432010494318001264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 邹学明 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 430102********1035 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43001260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程2 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收 | 竣工验收备案编号 | 431126202011180221-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 宁远县城市供水能力提升建设项目（一期工程-源水输水管道工程）从印刷水厂到水市水库全线约20450.5米。主要施工内容包括：沟槽土石方开挖、管道砂石垫层、混凝土支墩、混凝土管枕、K8型DN1200（约10.5KM）、DN900(约10KM）球墨铸铁给水管及螺旋给水钢管与各类阀门、管道附属设备安装、取水泵房管道及设备安装、河道底管道敷设、各类配套构筑物的砌筑、道路及人行道恢复等项目的施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2021年03月01日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年9月26日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年4月28日 |  |  |  | 结构体系 | 其它：城市供水工程 |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 业绩技术指标 | 企业名称 | 湖南省绿林建设集团有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430000758001672W |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 宁远县城市供水能力提升建设项目（一期工程-源水输水管道工程）从印刷水厂到水市水库全线约20450.5米。主要施工内容包括：沟槽土石方开挖、管道砂石垫层、混凝土支墩、混凝土管枕、K8型DN1200（约10.5KM）、DN900(约10KM）球墨铸铁给水管及螺旋给水钢管与各类阀门、管道附属设备安装、取水泵房管道及设备安装、河道底管道敷设、各类配套构筑物的砌筑、道路及人行道恢复等项目的施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2021年3月1日 |  |  |  | 结束时间 | 2022年4月28日 |  |  |  |
|  | 勘察、设计单位起始时间为工作开始时间，施工、监理单位起始时间为实际开工日期，勘察、设计单位结束时间为工作结束时间，施工、监理单位起始时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 项目经理 | 李亮 | 430726********0816 | 湘143192004491 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 技术负责人 | 陈冲 | 430903********3621 | 0432010494318001264 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 施工员 | 肖栋 | 430122********1118 | 0432010194317032580 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 质量员 | 李丽 | 431023********3140 | 043201069431009449 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 安全员 | 刘群香 | 430481********4747 | 0432020294318004535 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 安全员 | 周妹 | 430121********2826 | 0432020294316001727 |
| 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 邹学明 | 430102********1035 | 43001260 |
| 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 监理员 | 江晓涛 | 431126********0030 | XY20-A0071 |
| 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 监理员 | 黄运吉 | 431126********7033 | XY20-A0063 |

| 设计人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 项目 负责人 | 欧阳吉如 |  |  |  |