祁阳县文明铺镇龙江桥水库饮用水水源

保护区专项整治方案

为按时保质完成龙江桥水库饮用水水源保护区整治任务，确保整治工作取得实效，有效保障千吨万人集中式饮用水水源地环境安全，结合龙江桥水库饮用水水源保护区保护实际情况，特制定此整治工作方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，以保障饮用水安全为根本，深入贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》《湖南省饮用水源水质保护条例》，进一步深入开展龙江桥水库饮用水水源地保护区风险排查和环境问题整治，努力提升龙江桥水库饮用水水源保护区规范化建设水平，着力改善饮用水水源地环境质量，保障龙江桥水库饮用水水源保护区水质。

二、整治范围

根据生态环境部《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》要求，全省实际供水人口在10000人或日供水在1000吨以上的水源地环境问题纳入专项整治范围，本次整治范围为龙江桥水库饮用水水源保护区内排查发现的环境问题。

三、组织领导

为保障龙江桥水库饮用水水源保护区专项整治工作顺利开展，成立祁阳县龙江桥水库饮用水水源保护区专项整治工作领导小组，指导、协调、督查专项整治工作，由县委常委、常务副县长陈莉同志任组长，县政府副处级干部龚伟同志任副组长，文明铺镇、县水利局、县农业农村局、县财政局、市生态环境局祁阳分局、农村人居办负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在文明铺镇政府，负责专项整治统一监督管理和协调等日常工作，由文明铺镇镇长周舟同志任办公室主任。

- 整治内容和职责分工

1、整治的问题内容。“原居民1个自然村，厕所改造还尚未完成，生活垃圾没有集中收集”的问题，问题具体情况：龙江桥水库饮用水水源地二级保护区内有住户102户，441人，全部属文明铺镇林场村管辖。102户住户已改厕58户，尚有44户使用旱厕。已改厕住户中21户三格式化粪池的污水排向水库内，加之有部分住户厨房和洗漱用水排入水库，共计39户住户有生活污水排入水库内。

2、整治措施：按照《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函〔2019〕647号）《湖南省农村厕所建设技术导则（试行）》（湘农联[2019]97号）要求，对存在的问题进行以下整改：

- 对未进行整改的44户旱厕实行改厕。（牵头责任单位：农业农村局，责任单位：农村人居办、文明铺镇，完成时间：2020年7月30日前）

- 对39户住户有生活污水排入水库内的排水口进行封堵（牵头责任单位：市生态环境局祁阳分局，责任单位：农村人居办、文明铺镇，完成时间：2020年8月30日前）。

- 对位于二级保护区内的所有102户住户在改厕基础上的生活污水进行二次处理，将二次处理后的废水综合利用或引入保护区外排放（牵头责任单位：市生态环境局祁阳分局，责任单位：农村人居办、文明铺镇，完成时间：2020年9月10日前）。

- 对生活垃圾采用“户集、村运、集中处理”的运行模式。各住户将产生的垃圾就近投入到设置的垃圾桶内，再由村安排专人负责运送到镇指定的转运点集中处理（牵头责任单位：文明铺镇，责任单位：农村人居办、市生态环境局祁阳分局，完成时间：2020年9月10日前）。

3、资金预算和来源

改厕44户，污水二次处理及引流共计102户，两项预计49.6万元。资金由财政统一筹措，采取向上争取一部分，自筹一部分的办法予以解决。县财政要统筹农村环境整治和人居环境整治等可用专项资金，重点支持千吨万人集中式饮用水水源地环境整治工作。

五、验收销号

根据省里规定，各县人民政府是“千吨万人”饮用水水源地环境问题整治的责任主体，负责组织开展具体整治、验收和销号工作。每个环境问题整治完成后，县人民政府应组织相关职能部门现场验收，形成核查报告和结论性意见，符合销号标准的，报市州人民政府销号备案。根据“2020年夏季攻势”时间安排，9月底前纳入本次整治范围的所有环境问题均需完成整治并验收销号。

六、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。各乡镇街道、职能部门要进一步提高政治站位，将“千吨万人”饮用水水源地环境问题整治工作作为一项重要的政治任务来抓，主要领导亲自抓，负总责，分管领导具体抓落实。明确各部门职能分工，构建政府统领、部门协作、社会参与的工作格局，有力推进排查整治工作，确保整治到位，不留死角。

（二）对标国家要求，严格整治标准。严格按照《指导意见》，对标对表国家相关整治规范要求，强化督查督办机制，及时调度辖区内整治进展情况，对进度滞后的加大督办力度，对疑难问题应组织研究，指导开展整治，确保按时保质完成整治任务。

（三）强化信息公开，建立长效监管机制。县人民政府建立信息公开制度，主动公开问题清单和整治进展情况，接受社会监督。要以专项整治为契机，健全水源地日常监管制度，强化部门合作，完善“千吨万人”饮用水水源地环境保护协调联动机制，防止已整改问题死灰复燃，切实提高饮用水水源环境安全保障水平。

（四）及时报送信息，确保内容真实有效。4月20前各乡镇街道和相关单位上报一名环境问题整治联络负责人，对上报省生态环境保护委员会的“千吨万人”饮用水源地环境问题整治情况开展每月调度，每月18日前将整治情况上报县环委办。

祁阳县生态环境保护委员会办公室

2020年3月9日

附：祁阳县文明铺镇龙江桥水库饮用水水源保护区生活污水排放现状统计表

| 祁阳县文明铺镇龙江桥水库饮用水水源保护区 生活污水排放现状统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村组 | 户主 | 人数 | 是否改厕 | 三格式化粪池污水去向 |  | 洗厨生活污水去向 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 直排水库内 | 公路内侧 | 直排水库内 | 公路内侧 |  |
| 1 | 1 组 | 何景华 | 6 | 是 | √ | √ | √ | √ | 2户同住 |
| 2 | 1组 | 陈泽球 | 8 | 否 |  | √ | √ | √ | 旱厕 |
| 3 | 1组 | 何开华 | 6 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 4 | 1组 | 何景贵 | 6 | 是 | √ | √ |  | √ |  |
| 5 | 1组 | 何景云 | 7 | 否 |  | √ | √ | √ | 旱厕 |
| 6 | 1组 | 何景付 | 5 | 否 |  | √ | √ | √ | 旱厕 |
| 7 | 13组 | 何积善 | 5 | 否 |  | √ | √ | √ | 旱厕 |
| 8 | 13组 | 何吉发 | 3 | 否 | √ |  | √ |  | 旱厕 |
| 9 | 13组 | 何开祥 | 4 | 否 |  | √ | √ |  | 旱厕 |
| 10 | 13组 | 谢本发 | 3 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 11 | 13组 | 陈孟君 | 4 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 12 | 13组 | 陈华君 | 5 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 13 | 13组 | 陈泽信 | 3 | 否 |  | √ | √ | √ | 旱厕 |
| 14 | 13组 | 何玉秀 | 1 | 否 | √ |  | √ |  | 旱厕 |
| 15 | 5组 | 陈林 | 5 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 16 | 5组 | 陈小平 | 6 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 17 | 5组 | 陈浩 | 7 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 18 | 5组 | 陈爱华 | 4 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 19 | 5组 | 陈金华 | 2 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 20 | 14组 | 陈州松 | 3 | 是 | √ | √ | √ | √ |  |
| 21 | 14组 | 陈德生 | 1 | 否 | √ | √ | √ | √ | 旱厕 |
| 22 | 14组 | 陈中华 | 5 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 23 | 14组 | 陈昆明 | 8 | 是 |  |  |  |  | 荒土 |
| 24 | 14组 | 陈泽凡 | 5 | 是 |  |  |  |  | 荒土 |
| 25 | 14组 | 陈健明 | 6 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 26 | 6组 | 陈寿元 | 3 | 是 |  |  |  |  | 鱼塘 |
| 27 | 6组 | 陈贵生 | 8 | 是 |  |  |  |  | 荒土 |
| 28 | 6组 | 陈满元 | 3 | 是 |  |  |  |  | 荒塘 |
| 29 | 6组 | 陈伟明 | 4 | 否 |  |  |  |  | 旱厕荒塘 |
| 30 | 6组 | 陈三元 | 4 | 否 |  |  |  |  | 旱厕荒塘 |
| 31 | 15组 | 何连生 | 5 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 32 | 15组 | 何元生 | 4 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 33 | 15组 | 何海雄 | 2 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 34 | 15组 | 何开元 | 2 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 35 | 15组 | 何炳元 | 5 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 36 | 15组 | 何井军 | 1 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 37 | 15组 | 何开仕 | 4 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 38 | 4组 | 陈中宝 | 6 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 39 | 4组 | 陈琼 | 4 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 40 | 4组 | 陈明华 | 3 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 41 | 4组 | 陈芳 | 3 | 否 |  |  |  | √ | 旱厕 |
| 42 | 4组 | 陈世清 | 4 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 43 | 4组 | 何开峰 | 4 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 44 | 4组 | 陈世雄 | 6 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 45 | 15组 | 何开永 | 2 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 46 | 15组 | 何桂元 | 5 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 47 | 15组 | 何开用 | 2 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 48 | 15组 | 何爱露 | 2 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 49 | 15组 | 何岗生 | 2 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 50 | 4组 | 陈世玉 | 5 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 51 | 4组 | 陈泽福 | 2 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 52 | 4组 | 陈南山 | 1 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 53 | 16组 | 陈安元 | 3 | 否 |  |  | √ | √ | 旱厕 |
| 54 | 11组 | 陈小青 | 4 | 是 |  | √ | √ | √ |  |
| 55 | 16组 | 陈安今 | 4 | 是 | √ |  | √ | √ |  |
| 56 | 16组 | 陈安祥 | 4 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 57 | 16组 | 陈世安 | 8 | 否 |  | √ | √ | √ | 旱厕 |
| 58 | 3组 | 陈恒明 | 4 | 否 |  | √ | √ |  | 旱厕 |
| 59 | 2组 | 陈昌军 | 3 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 60 | 13组 | 陈昌林 | 4 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 61 | 13组 | 陈启云 | 7 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 62 | 18组 | 陈泽神 | 4 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 63 | 2组 | 陈昌民 | 8 | 是 |  | √ | √ |  |  |
| 64 | 18组 | 陈昌林 | 5 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 65 | 18组 | 陈泽值 | 6 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 66 | 18组 | 陈昌红 | 4 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 67 | 2组 | 陈昌正 | 4 | 否 |  | √ | √ |  | 旱厕 |
| 68 | 2组 | 陈其凤 | 6 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 69 | 2组 | 李正军 | 7 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 70 | 2组 | 陈昌德 | 5 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 71 | 2组 | 陈新华 | 3 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 72 | 2组 | 陈新和 | 2 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 73 | 2组 | 陈昌玉 | 4 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 74 | 2组 | 陈祥宁 | 4 | 是 | √ |  | √ |  |  |
| 75 | 2组 | 陈党秀 | 2 | 是 |  | √ | √ |  |  |
| 76 | 2组 | 陈歉徕 | 4 | 是 |  | √ | √ |  |  |
| 77 | 2组 | 何景旺 | 9 | 是 |  | √ | √ | √ | 荒土 |
| 78 | 2组 | 唐莲秀 | 7 | 是 |  | √ | √ |  | 溪沟流库 |
| 79 | 2组 | 陈泽红 | 1 | 是 |  |  |  |  | 溪沟流库 |
| 80 | 2组 | 陈其运 | 3 | 是 |  |  |  |  | 荒土 |
| 81 | 6组 | 陈建文 | 7 | 是 | √ | √ |  | √ |  |
| 82 | 7组 | 村委会 |  | 否 |  |  |  |  | 旱厕 |
| 83 | 8组 | 陈泽顺 | 8 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 84 | 17组 | 陈春生 | 5 | 是 |  |  |  |  | 农田利用 |
| 85 | 7组 | 陈泽林 | 6 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 86 | 7组 | 陈爱国 | 2 | 否 |  |  |  | √ | 旱厕 |
| 87 | 7组 | 陈清明 | 4 | 否 |  |  |  | √ | 旱厕 |
| 88 | 7组 | 陈美章 | 6 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 89 | 7组 | 陈元章 | 4 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 90 | 6组 | 陈世友 | 3 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 91 | 7组 | 陈华锋 | 4 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 92 | 8组 | 陈焱 | 4 | 否 |  |  |  | √ | 旱厕 |
| 93 | 8组 | 陈建云 | 4 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 94 | 8组 | 陈小胡 | 9 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 95 | 17组 | 陈建社 | 6 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 96 | 8组 | 陈泽寿 | 5 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 97 | 7组 | 陈五元 | 6 | 是 |  |  |  |  | 农田利用 |
| 98 | 8组 | 五保之家 |  | 是 | √ |  | √ | √ |  |
| 99 | 7组 | 陈彦章 | 5 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 100 | 8组 | 陈连章 | 5 | 否 |  | √ |  | √ | 旱厕 |
| 101 | 17组 | 陈建平 | 2 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 102 | 17组 | 陈保元 | 3 | 是 |  | √ |  | √ |  |
| 合计 | 15个组 | 102户 | 441 | 是58，否44 | 23 | 67 | 37 | 67 | 其中21户三格式化粪池污水和洗厨污水均排向水库内，共39户生活污水排入水库内 |
| 全村共18个小组，428户，1625人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |