2022年重点民生实事考核数据评估认定申报表

| 申报单位(盖章): |  | 主要负责人签名(或盖章): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 (自年初至验收前) | 预计完成 (自年初至12月31日) |
|  | 农村水源保障及灌溉能力提升（新增蓄水能力） | 33.2万m³ | 33.2万m³ | 33.2万m³ |
|  | 农村水源保障及灌溉能力提升（恢复和改善灌溉面积） | 0.83万亩 | 0.83万亩 | 0.83万亩 |
| 申报单位自评意见 | 年 月 日 |  |  |  |
| 公示情况(提供复印件) | 年 月 日 |  |  |  |
| 统计部门评估认定意见 | 年 月 日 |  |  |  |

申报人：桂静    联系电话： 138****3792    申报时间：2022.11.15