附表2：     祁阳市国家现代农业产业园项目建设计划表（2026年度）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 资金安排 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高效生产工程 |  |  | 1050 |  |
| 1 | 绿色高产高效生 产基地项目 | 按照绿色防控要求，配置性诱剂、太阳能风吸式杀虫灯盏等，建设3个绿色高效标准化示范基地，示范面积2万亩。 | 50 | 农业农村局 |
| 2 | 现代农事综合 服务中心项目 | 建设现代农事综合服务中心5个左右，构建现代农业社会化服务网络。 | 1000 | 市场主体 |
| 二、产业融合工程 |  |  | 1500 |  |
| 3 | 祁阳市农副产品加工区配套基础设施项目 | 完成项目立项及园区道路主要基础设施建设，引进建设1家油料加工企业。 | 200 | 产业园管委会 |
| 4 | 粮油加工智能化、绿色化改造项目 | 完成3-5家粮油加工企业，设施设备进行绿色化、智能化改造。 | 800 | 市场主体 |
| 5 | 农产品电商集配集推中心项目 | 完成农产品电商服务、智慧仓储配送智能仓储系统、全自动智能分拣设施、电商直播平台等方面建设。 | 500 | 市场主体 |
| 三、科技创新工程 |  |  | 150 |  |
| 6 | 粮油研发平台 和试验基地项目 | 支持院士创新团队开展“双季稻+”复合种养模式示范、低镉新品种试验、水稻新品种展示示范。 | 100 | 农业农村局 |
| 7 | 名优新品种 推广项目 | 建设优质稻和油菜试验基地4个、新品种展示区500亩。 | 50 | 农业农村局 |
| 四、绿色品牌工程 |  |  | 100 |  |
| 8 | 区域品牌 打造项目 | 开展“红壤祁珍”粮油区域公共品牌培养，品牌标志设计，出台品牌推广方案；支持园区企业围绕主导产业开展绿色食品、有机食品、名特优新农产品认证，农产品质量检测等。 | 100 | 农业农村局 |
| 五、农民增收工程 |  |  | 200 |  |
| 9 | 新型农业经营 主体培育项目 | 对新认定为国家级、省级、市级龙头企业的，分别安排50万元、20万元、5万元的项目支持。 | 50 | 农业农村局 |
| 10 | 产村融合项目 | 解决一批群众急愁难盼的产业配套基础设施建设。 | 150 | 项目所在行政村 |
|  | 合 计 | - 说明:项目进度按照4000万的建设实施，将项目工程尽量向前赶，确保明年第一次绩效评估顺利通过。 | 3000 |  |